VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 2. svibnja 2025.

__________________________________________________________________________

| Predlagatelj: | Ministarstvo zdravstva |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

| Predmet: | Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2041. godine, za sklapanje ugovora o energetskom učinku broj: 104-09-EPC-2024, o pružanju energetske usluge Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

Prijedlog

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), a u vezi s člankom 24. stavkom 3. točkom 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu („Narodne novine“, broj 149/24.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________ 2025. donijela

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2041. godine, za sklapanje ugovora o energetskom učinku broj: 104-09-EPC-2024, o pružanju energetske usluge Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin

u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade

I.

Daje se prethodna suglasnost Ministarstvu zdravstva, Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2041. godine, za sklapanje ugovora o energetskom učinku broj: 104-09-EPC-2024, o pružanju energetske usluge Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama i pružateljem energetske usluge RESALTA d.o.o., u ukupnom iznosu od 13.505.572,38 eura s PDV-om, i to po godinama i u iznosima kako slijedi:

| Godina | Iznos |
| --- | --- |
| 2026. | 3.015.502,56 eura |
| 2027. | 736.145,25 eura |
| 2028. | 736.145,25 eura |
| 2029. | 736.145,25 eura |
| 2030. | 736.145,25 eura |
| 2031. | 736.145,25 eura |
| 2032. | 736.145,25 eura |
| 2033. | 736.145,25 eura |
| 2034. | 736.145,25 eura |
| 2035. | 736.145,25 eura |
| 2036. | 736.145,25 eura |
| 2037. | 736.145,25 eura |
| 2038. | 736.145,25 eura |
| 2039. | 736.145,25 eura |
| 2040. | 736.145,25 eura |
| 2041. | 184.036,32 eura. |

II.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovom Odlukom Ministarstvo zdravstva, Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin dužno je kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj dospijeva.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković 
O B R A Z L O Ž E N J E

Temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, br. 127/14., 116/18., 25/20., 32/21., 41/21. i 40/25.), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) provodi politike sustavnog gospodarenja energijom i vodom u zgradama u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor te zajedno s ministarstvom nadležnim za poslove graditeljstva provodi program energetske obnove zgrada javnog sektora i obavlja druge poslove i aktivnosti.

U okviru svoga djelovanja APN provodi energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge te je zadužen za provedbu postupka javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, a ostali subjekti javnog sektora mogu ovlastiti APN da u njihovo ime i račun provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu.

Vlada Republike Hrvatske je 31. ožujka 2022. donijela Odluku o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine. Sukladno navedenom Programu, APN zajedno s ministarstvom nadležnim za poslove graditeljstva provodi Program energetske obnove zgrada javnog sektora u okviru svoga djelovanja, odnosno provodit će energetske obnove zgrada javnog sektora po ESCO modelu koja će prioritetno biti sufinancirana sredstvima alociranim u inicijativi C6. Obnova zgrada, investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., prema kojemu je APN provedbeno tijelo na nacionalnoj razini za ESCO model.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, na koji je pristigla jedna ponuda ponuditelja gospodarskog subjekta RESALTA d.o.o., donijeta je Odluka o odabiru KLASA: 406-07/24-03/35, URBROJ: 356-09/24-11 od 23. srpnja 2024. te nije bilo žalbenog postupka. Rok valjanosti ponude i rok jamstva za ozbiljnost ponude bili su 90 dana od krajnjeg datuma za zaprimanje ponuda te je aktualni rok valjanosti ponude i rok jamstva za ozbiljnost ponude do 31. svibnja 2025.

Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin sklopila bi ugovor u vrijednosti od 12.775.172,76 eura bez PDV-a odnosno 15.968.965,98 eura s PDV-om, na rok od 16 godina i 10 mjeseci od datuma sklapanja ugovora, dok rok za izradu projekta iznosi 120 dana od datuma sklapanja ugovora, a rok za završetak Energetske obnove iznosi 600 dana od datuma sklapanja ugovora te razdoblje ostvarenja ušteda je 15 godina.

Naknada za energetsku uslugu za vrijeme trajanja energetske obnove (za vrijeme izvođenja radova) iznosi 3.941.429,76 eura bez PDV-a, odnosno 4.926.787,20 s PDV-om, plaća ju APN sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., a nakon dovršetka izgradnje naknadu za energetsku uslugu preuzima bolnica i plaća je svaki mjesec u sljedećih 15 godina.

Kako je sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu („Narodne novine“, broj 149/24.) potrebna suglasnost za preuzimanje obveze na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u narednim godinama ovom Odlukom u točki I. daje se suglasnost za preuzimanje obveza od 2026. do 2041., u iznosu od 3.015.502,56 eura s PDV-om u 2026., u iznosima od 736.145,25 eura s PDV-om u razdoblju od 2027. - 2040. te u iznosu od 184.036,32 eura s PDV-om u 2041., dok se u 2025. plaća iznos od 2.463.393,60 eura s PDV-om.

Sredstva potrebna za plaćanje ugovorenih obveza iz nadležnosti APN-a osigurana su u Državnom proračunu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, u ukupnom iznosu od 4.926.787,20 eura, na razdjelu 076, glava 20 - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, aktivnost A551027 - Energetska obnova zgrada javnog sektora - NPOO C7.2.I1, izvor financiranja 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost, skupina rashoda 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, u 2025. i 2026. godini od po 2.463.393,60 eura.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovom Odlukom Ministarstvo zdravstva, Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin dužna je kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj dospijeva.

Upravno vijeće Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin donijelo je 
18. ožujka 2025. Odluku BROJ: 01-9/20, kojom se ovlašćuje ravnatelj zdravstvene ustanove za potpisivanje predmetnog ugovora, nakon ishođenja potrebnih suglasnosti osnivača.

Slijedom navedenoga, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2041. godine, za sklapanje ugovora o energetskom učinku broj: 104-09-EPC-2024, o pružanju energetske usluge Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade.