VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 6. svibnja 2022.

__________________________________________________________________________

| Predlagatelj: | Ministarstvo unutarnjih poslova |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

| Predmet: | Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2022. godinu |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

Banski dvori | Trg Sv. Marka 2  | 10000 Zagreb | tel. 01 4569 222 | vlada.gov.hr

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ br. 110/15., 118/18. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 2022. donijela

PLAN PROTUMINSKOG DJELOVANJA  ZA 2022. GODINU

Uvod

Republika Hrvatska se tijekom Domovinskog rata suočila sa značajnim sigurnosnim problemom, zagađenošću dijela kopnenog područja minsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES i NUS).

Dalekosežne sigurnosne posljedice, kao i nemogućnost iskorištavanja minski sumnjivog zemljišta, snažno utječu već dugi niz godina na razvoj onih područja koja su bila zahvaćena ratnim događanjima, a time i na razvoj društva u cjelini. Zagađenost MES-om i NUS-om stalna je prijetnja stradavanja građana Republike Hrvatske, kočnica iskorištavanja ukupnog potencijala minski zagađenih županija, prepreka učinkovitoj provedbi protupožarne zaštite i nadziranju državne granice te izvršavanja različitih akcija spašavanja i postupanja nakon tehnoloških akcidenata.

Od 1. ožujka 1999. na snazi je Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija). U skladu s člankom 5.1. Konvencije, Republika Hrvatska ima obvezu do 1. ožujka 2026. uništiti protupješačke mine na miniranim područjima.

Od 21. listopada 2015. na snazi je Zakon o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18. i 98/19., u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se uređuje sustav obavljanja poslova protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj, uvjeti i subjekti u obavljanju poslova protuminskog djelovanja, prava i obveze djelatnika koji obavljaju poslove protuminskog djelovanja te upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

  - Protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj

Protuminsko djelovanje podrazumijeva skup povezanih aktivnosti koje javni sektor provodi u suradnji s privatnim sektorom i civilnim društvom, a u cilju smanjenja prijetnje i utjecaja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na pojedinca i društvo općenito, integracije žrtava kao ravnopravnih članova u društvo te zagovaranja neuporabe protupješačkih mina i kazetnog streljiva.

Poslovi protuminskog djelovanja, u smislu Zakona, su poslovi od nacionalnog i općeg gospodarskog interesa za sigurnost Republike Hrvatske, zaštitu okoliša, zdravlja ljudi i razvoja gospodarstva te uživaju njezinu osobitu skrb.

Zadane smjernice i okviri

Provedbenim programom Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP) za razdoblje 2021. - 2024., u okviru cilja 4.8. „Učinkovita, transparentna i otporna država“ iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024., definirana je mjera „Isključenje područja i/ili građevina iz minski sumnjivih područja“ (u daljem tekstu: MSP) u okviru koje je za 2022., definirana ukupna ciljna vrijednost površine isključenja iz MSP-a nakon obavljenih poslova razminiranja, tehničkog, općeg i dopunskog općeg izvida od 55,9 km2.

Postojanje mina i eksplozivnih sredstava na 0,36 % kopnene površine Republike Hrvatske ima izravan utjecaj na provedbu mjera zaštite života i imovine građana. Preko 15.000 komada različitih mina i velik broj razasutih eksplozivnih sredstava unutar 7 županija koje je moguće zloupotrijebiti u različitim kriminalnim ili terorističkim aktima, stalna su i ozbiljna prijetnja javnoj sigurnosti.

STANJE MSP-a

U Republici Hrvatskoj 1. siječnja 2022., ukupno je minski sumnjivo 204,4 km2, na području 37 gradova i općina u 7 županija. MSP je obilježen s 8.022 oznake koje ukazuju na minsku opasnost i mogući pronalazak NUS-a.

| R. br. | Županija | Minski sumnjivo područje na dan 1. siječnja 2022. |
| --- | --- | --- |
|  |  | km2 |
| 1. | Karlovačka | 38,1 |
| 2. | Ličko-senjska | 86,7 |
| 3. | Osječko-baranjska | 11,1 |
| 4. | Požeško-slavonska | 6,3 |
| 5. | Sisačko-moslavačka | 34,8 |
| 6. | Splitsko-dalmatinska | 18,1 |
| 7. | Šibensko-kninska | 9,3 |
| Ukupno | 204,4 |

Tablica 2-1. Stanje MSP-a na dan 1. siječnja 2022. godine po županijama

U strukturi površina zagađenih MES-om i NUS-om (preostali MSP) najveći udio imaju šumske površine s 98,7 %, slijede poljoprivredne površine s 1,1 % te ostale površine s 0,2 %.

Dijagram 2-1. Kategorizacija zemljišta u MSP-u

Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova nezaobilazni je dio protuminskog djelovanja.

Kontinuirana provedba različitih oblika edukacije rezultira podizanjem razine osviještenosti o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te sigurnijem ponašanju u minskom okruženju. Ostvarenje ovoga cilja moguće je kroz uspješnu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, javnim poduzećima i nevladinim organizacijama.

Kao poseban segment u sprječavanju minskih nesreća potrebno je istaknuti sustavno obilježavanje minski sumnjivih područja, koje provodi MUP.

Nadležna tijela državne uprave rješavaju probleme osoba stradalih od eksplozivnih ostataka rata (u daljnjem tekstu: EOR) kroz sustav zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Koordinira se rad svih subjekata uključenih u pomaganje osobama stradalim od EOR-a. MUP prikuplja, obrađuje i ažurira podatke o osobama stradalim od EOR-a u MSP-u, te sukladno članku 97. Zakona uspostavlja i vodi bazu podataka, u skladu s propisima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka, u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

Međunarodna suradnja na području protuminskog djelovanja se ostvaruje kroz suradnju s vladama stranih zemalja putem njihovih veleposlanstava u Republici Hrvatskoj ili hrvatskim veleposlanstvima u stranim zemljama te brojnim vladinim i nevladinim organizacijama. MUP također pravovremeno priprema godišnja izvješća sukladno obvezama kontekstualnih međunarodnih ugovora te sudjeluje na sastancima država članica istih.

Temeljni ciljevi protuminskog djelovanja U 2022. godinI

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u Provedbenom programu MUP-a za razdoblje 2021.–2024. godina, u 2022. godini u Republici Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

- CILJ 1

Isključenje područja površine 55,9 km2 iz MSP-a u 2022. godini

- PODCILJ 1.1

Potpuno uklanjanje MSP-a u Požeško-slavonskoj županiji do kraja 2022. godine

- CILJ 2

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a

- CILJ 3

Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo NUS-om

- CILJ 4

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

- CILJ 5

Vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020. i pripremanje Projekta iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

U ciljeve nije uključeno razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina za koje je nadležno  Ministarstvo obrane sukladno članku 3. Zakona. Ministarstvo obrane MUP-u dostavlja Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koji je posebni dio ovog Plana, a financijska sredstva za njegovu realizaciju osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Ministarstva obrane.

  - Isključenje područja površine 55,9 km2 iz MSP-a u 2022. godini (CILJ 1)

U 2022. godini planirano je isključenje područja površine 55,9 km2 iz MSP-a.

Isključenje područja iz MSP-a nakon obavljenih poslova razminiranja planira se na površini od 38,1 km2, a nakon obavljenih poslova tehničkog i dopunskog općeg izvida 7,8 km2. Može se očekivati da će se nakon provedenog općeg izvida isključiti dodatnih 10 km2.

| R. br. | Županija | Planirano isključenje iz MSP-a u 2022. godini |
| --- | --- | --- |
|  |  | km2 |
| 1. | Karlovačka | 19,6 |
| 2. | Ličko-senjska | 13,6 |
| 3. | Osječko-baranjska | 3,9 |
| 4. | Požeško-slavonska | 6,3 |
| 5. | Sisačko-moslavačka | 8,7 |
| 6. | Splitsko-dalmatinska | 2,5 |
| 7. | Šibensko-kninska | 1,3 |
| Ukupno | 55,9 |

Tablica 3-1. Ukupno planirano isključenje iz MSP-a u 2022. godini po županijama

Potpuno uklanjanje MSP-a u Požeško-slavonskoj županiji do kraja 2022. godine (PODCILJ 1.1)

U Požeško-slavonskoj županiji, 1. siječnja 2022. godine, samo je Grad Pakrac bio zagađen MES-om i NUS-om. Tijekom 2022. godine planira se poslovima razminiranja i tehničkog izvida isključiti iz MSP-a površina od 6,3 km2, čime će cjelokupno područje Požeško-slavonske županije u cijelosti biti očišćeno od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a (CILJ 2)

U 2022. godini planirano je izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida na površini od cca. 50 km2. S ciljem isključenja područja iz MSP-a, planiraju se obaviti poslovi razminiranja na 42,2 km2 i poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida na 7,8 km2. Planira se i opći izvid na područjima površine 18,7 km2.

Na dijelu područja koja će se isključiti iz MSP-a u 2022. godini, poslovi razminiranja obavljani su u 2021. godini, a izdavanje potvrde o isključenju tih razminiranih područja planira se nakon završetka obavljanja poslova u 2022. godini.

| R. br. | Županija | Planirani poslovi razminiranja | Planirani poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida | Planirani poslovi općeg izvida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km2 | km2 | km2 |
| 1. | Karlovačka | 4,4 | 2,0 | 4,0 |
| 2. | Ličko-senjska | 7,6 | 2,0 | 6,8 |
| 3. | Osječko-baranjska | 2,6 | 0,0 | 1,7 |
| 4. | Požeško-slavonska | 4,4 | 1,9 | 0,0 |
| 5. | Sisačko-moslavačka | 5,3 | 0,6 | 5,7 |
| 6. | Splitsko-dalmatinska | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
| 7. | Šibensko-kninska | 0,8 | 0,5 | 0,0 |
| Ukupno | 26,2 | 7,8 | 18,7 |
| Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| UKUPNO | 42,2 | 7,8 | 18,7 |

Tablica 3-2. Planirani poslovi u 2022. godini po županijama

Planirani poslovi razminiranja

Poslovi razminiranja financirani iz sredstava Državnog proračuna, projekta Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst te Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, ukupne površine 26,2 km2, planirani su na području 29 jedinica lokalne samouprave prema 68 idejnih planova razminiranja.

Također, planirani su poslovi razminiranja i na cca 16 km2 prema idejnim planovima razminiranja koji će biti financirani iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma

Tijekom 2022. godine nastavlja se s poslovima razminiranja onih gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka, čije će razminiranje omogućiti eksploataciju drvne mase, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica te će se doprinijeti povećanju sigurnosti rada djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o.

Planirani poslovi razminiranja uključuju šume i šumska područja u Karlovačkoj (Općina Josipdol), Ličko-senjskoj (gradovi Gospić i Otočac), Osječko-baranjskoj (Grad Valpovo), Požeško-slavonskoj (Grad Pakrac) i Sisačko-moslavačkoj županiji (gradovi Novska i Sisak te Općina Dvor).

Osim gospodarske vrijednosti, razminiranje šumskog zemljišta važno je i za provedbu učinkovite protupožarne zaštite.

Financijska sredstva za navedene poslove osigurana su u državnom proračunu republike Hrvatske na poziciji naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ).

Razminiranje zaštićenih i Natura 2000 područja

U okviru specifičnog cilja 6iii3, namijenjenog sufinanciranju razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima, iz Kohezijskog fonda, prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u 2022. godini planira se završetak razminiranja područja površine 14 km2 prema projektu Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima, u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst.

Planirani poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida

Preciznije definiranje minske zagađenosti poslovima tehničkog izvida omogućuje MUP-u izradu idejnih planova razminiranja koji sadrže jasnu i preciznu minsku situaciju, odnosno jasno definiranu složenost izvršenog miniranja na određenom području koju mogu očekivati ovlaštene pravne osobe kojima se ustupaju poslovi razminiranja. Nadalje, provedbom tehničkog izvida na području definiranom izvedbenim planom tehničkog izvida omogućeno je isključenje područja iz MSP-a, ukoliko se utvrdi nezagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

Temeljem izvršene detaljne analize MSP-a, u 2022. godini predviđena je provedba tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida u šest minski zagađenih županija, na područjima površine 8,7 km2.

Planirani su poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida u Karlovačkoj (općine Josipdol, Plaški i Saborsko), Ličko-senjskoj (gradovi Gospić i Otočac te općine Brinje i Perušić), Požeško-slavonskoj (Grad Pakrac), Sisačko-moslavačkoj (Grad Sisak), Splitsko-dalmatinskoj (Grad Vrlika) i Šibensko-kninskoj županiji (Grad Drniš).

Provedba poslova tehničkog izvida doprinosi postizanju daljnjeg smanjenja MSP-a te stvaranju jasnije slike o izvršenom minsko-eksplozivnom zaprečavanju.

Planirani poslovi općeg izvida

Usporedo s poslovima razminiranja koje obavljaju pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja, pirotehničari Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a obavljaju opći izvid – analizu MSP-a kontinuirano u svim minski zagađenim županijama Republike Hrvatske.

Tijekom 2022. godine, planirani su poslovi općeg izvida – analize MSP-a na područjima površine 18,7 km2 u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo NUS-om (CILJ 3)

Nastavlja se provođenje obilježavanja i kontinuirano praćenje i održavanje sustava obilježenosti MSP-a. Kako bi se održala učinkovitost u uspostavljenom sustavu obilježavanja, MUP izrađuje godišnji plan obilježavanja.

Obilježavanje MSP-a obavlja se oznakama minske opasnosti, odnosno tablama i malim oznakama te postavljanjem minskih ograda. Table i male oznake minske opasnosti su unificirane kako bi se poštivalo načelo prepoznatljivosti te se iste postavljaju na lako uočljivim mjestima.

Na dan 1. siječnja 2022. godine MSP je obilježen s 8.022 oznake, odnosno s 39 tabli po km2 MSP-a unutar 37 gradova i općina u 7 županija.

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (CILJ 4)

MUP planira u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnim sektorom i lokalnim stanovništvom, kontinuirano provoditi informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Informiranje i edukacija, čija je svrha poticati odgovorno ponašanje građana, s ciljem smanjenja rizika od stradavanja, provodi se u svim minsko zagađenim županijama kroz javno informiranje putem medija, stručna predavanja usmjerena prema ciljanim skupinama te organiziranjem javnih događanja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

MUP je izradio Plan informiranja i edukacije stanovništva od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Planom je obuhvaćeno 26 jedinica lokalne samouprave unutar svih minski zagađenih županija. Ukupno su predviđene 102 aktivnosti edukacije i informiranja stanovništva  i ciljanih skupina o minskoj opasnosti u 2022. godini.

Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije (CILJ 5)

Projekt Karlovac Karst

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, jednog od plansko-programskih dokumenata za apsorpciju sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za provedbu kohezijske politike Europske unije, u okviru prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa“, specifični cilj 6iii3 namijenjen je sufinanciranju razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima iz Kohezijskog fonda.

U okviru navedenog specifičnog cilja u 2022. godini planiran je završetak trećeg i posljednjeg projekta „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac Karst“, koji obuhvaća područje od 1.941,51 ha šuma i šumskog zemljišta na području općina Tounj, Josipdol i Plaški u Karlovačkoj županiji. U okviru projekta planira se razminirati ukupno 17,1 km2 šuma i šumskog zemljišta, obnoviti 43,6 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste te provesti aktivnosti biološke obnove šuma i šumskog zemljišta na 210,65 ha, čime će se omogućiti strukturalni i gospodarski održiv razvoj i upravljanje šumama, odnosno promicanje usluga šumskih ekosustava kroz obnovu, zaštitu i poboljšanje produktivnosti, stabilnosti i bioraznolikosti šuma.

Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok je MUP partner, a razdoblje provedbe projekta je od 2020. do 2023. godine. Procijenjena vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 231,77 milijuna kuna, a ugovorena vrijednost poslova razminiranja iznosi 184,76 milijuna kuna.

U okviru projekta u 2021. godini iz MSP-a je isključena površina od 3,1 km2, a tijekom 2022. godine, planira se završetak razminiranja te isključenje preostalih 14 km² šumskog područja.

Projekt Naturavita

U okviru projekta "Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita" u 2022. godini planirano je 6 edukativnih interaktivnih predstava o opasnostima od mina za djecu te sudjelovanje u edukaciji školaraca u Edukacijskom centru Podravlje i promotivnim aktivnostima u organizaciji Hrvatskih šuma d.o.o.

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Sredstva za financiranje poslova razminiranja planirana su i novom programskom razdoblju EU. U sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., u okviru posebnog cilja „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“, planirano je oko 110 milijuna eura bespovratnih EU sredstva namijenjenih razminiranju, odnosno ukupno oko 126,5 milijuna eura, uključujući i nacionalno sufinanciranje.

Projektnim prijedlogom „Razminiranje šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj“ predviđeno je razminiranje ukupno 89,8 km2 MSP-a a izrada svih idejnih planova razminiranja je dovršena.

S obzirom na to da se odobrenje Programa Konkurentnost i kohezija očekuje u prvoj polovici 2022. godine, odobrenje idejnih planova razminiranja za financiranje iz ESI fondova za razdoblje 2021.-2027. i provođenje postupka javne nabave planira se također u prvoj polovici 2022. godine, a početak poslova razminiranja očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.

Suradnja s međunarodnim subjektima u humanitarnom razminiranju

  - Nacionalna izvješća prema međunarodnim konvencijama

MUP je u predviđenim rokovima pripremio prijedloge godišnjih izvješća za 2021. godinu prema međunarodnim konvencijama iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja):

- Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (APLC)

- Konvencija o kazetnom streljivu (CCM)

- Konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim (izaziva velike traumatske učinke) ili je neselektivnog djelovanja - Izmijenjeni Protokol II i Protokol V  (CCW).

Izvješća se podnose tijelima konvencija putem Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi.

Provođenje Švicarsko – hrvatskog programa suradnje

Temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji se provodi u razdoblju 2016.–2024., u provedbi je i projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“.

Početna vrijednost projekta iznosila je 3.530.000 CHF, od čega je 2.814.000 CHF namijenjeno razminiranju, dok je ostatak od 716.000 CHF namijenjen za aktivnosti vezane uz društveno-gospodarsku komponentu projekta.

U studenom 2021. godine potpisan je Dodatak br. 1 Sporazumu projekta vezan za realokaciju sredstava u okviru Švicarskog-hrvatskog programa suradnje, prema kojoj se na projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ preusmjerava dodatnih 1.009.062,94 CHF. Sredstva osigurana ovim dodatkom iskoristit će se za razminiranje prema idejnom planu „G.J. Kotar šuma – Stari gaj, 2. dio“ površine 746.843 m2.

Tijekom 2022. godine MUP planira tiskati brošuru „Prava i mogućnosti osoba s invaliditeteom“ koja će se dostaviti svim anketiranim minskim žrtvama. Planiran je i završetak aktivnosti pružanja usluge pripreme i provedbe programa podrške u području psihosocijalne, edukativne i savjetodoavne pomoći evidentiranim minskim žrtvama i članovima njihovih obitelji.

Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju

MUP, u suradnji s partnerima, u 2022. godini nastavlja suradnju s relevantnim međunarodnim dionicima u protuminskom djelovanju, poglavito partnerima s kojima već postoje potpisani Memorandumi/Izjave o suradnji. Na taj način nastojat će se dodatno pozicionirati stečene kompetencije u protuminskom djelovanju u smislu hrvatskog izvoznog proizvoda.

Održavanje sastanaka i konferencija, članstvo u tijelima međunarodnih organizacija

U skladu s epidemiološkim mjerama planira se sudjelovanje na sastancima država članica i suradnja s implementacijskim tijelima ratificiranih međunarodnih ugovora iz područja kontrole konvencionalnog oružja, na sastancima tijela međunarodnih organizacija:

| R. br. | Aktivnost | Nositelj | Vrijeme održavanja | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25. međunarodni sastanak direktora nacionalnih protuminskih centara | MUP | lipanj 2022. |  |
|  | Polugodišnji sastanak država članica Ottawske konvencije | MUP | lipanj 2022. |  |
|  | 10. sastanak država članica Konvencije o kazetnom streljivu (CCM) | MUP | rujan 2022. | RH je ispunila svoje obveze prema čl 3. i 4. Konvencije o kazetnom streljivu (uništavanje skladišta i čišćenja područja onečišćenog kazetnim streljivom) |
|  | 20. sastanak država članica Ottawske konvencije | MUP | studeni 2022. |  |
|  | 16. godišnja konferencija Konvencije o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim (izaziva velike traumatske učinke) ili je neselektivnog djelovanja (CCW) | MUP/ MORH | studeni 2022. | Prema pozivu |
|  | ITF (Enhancing Human Security) sudjelovanje u Upravnom odboru | MUP |  | Prema pozivu |
|  | Međunarodni simpozij „Protuminsko djelovanje 2022“ | MUP/ CTRO |  | Ovisno o epidemiološkoj situaciji |
|  | UNMAS sastanak; Služba Ujedinjenih naroda za uklanjanje mina - Rewiev board | MUP |  | Prema pozivu |

Tablica 4-1. Pregled sastanaka i aktivnosti na polju međunarodne suradnje

Ostale aktivnosti

MUP će nastaviti suradnju s veleposlanstvima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim i regionalnim organizacijama, nevladinim organizacijama te pojedincima u okviru protuminskog djelovanja radi promoviranja hrvatskog sustava protuminskog djelovanja te hrvatskog znanja, iskustva i opreme međunarodnoj zajednici.

Provođenje inspekcijskih nadzora

Rad i postupanje Inspekcije za protuminsko djelovanje MUP-a (u daljnjem tekstu: Inspekcija) proizlaze iz Zakona.

Temeljna zadaća inspekcijskih nadzora tijekom 2022. godine je preventivno djelovanje radi osiguravanja uvjeta za obavljanje poslova razminiranja na siguran način za izvršitelje poslova, ali i s potrebnom razinom kvalitete koja će, nakon što se razminirane površine isključe iz minski sumnjivog područja, garantirati korisnicima sigurno korištenje razminiranog prostora.

Aktivnosti Inspekcije usmjerene su na praćenje i nadzor nad provođenjem odredbi Zakona i provedbenih propisa koji uređuju područje iz nadležnosti Inspekcije, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i okoliša te održavanja sigurnosnog stanja na prihvatljivoj razini. U obavljanju ove zadaće Inspekcija će pokretati i voditi inspekcijske i upravne postupke, pri čemu će se strogo voditi računa o osiguranju učinkovitosti u ostvarenju javnog interesa, kao i ekonomičnosti postupanja.

S tim u vezi, Inspekcija će dosljedno nadzirati provedbu zakona i propisa koji uređuju područje protuminskog djelovanja, a posebnu pozornost će posvetiti svim segmentima obavljanja poslova prema projektima koji se financiraju iz ESI fondova (projekt Karlovac Karst). Inspekcija će obavljati inspekcijski nadzor nad radom ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika prilikom obavljanja poslova razminiranja na radilištima razminiranja, ali će nadzirati rad ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika i u njihovim sjedištima radi poštivanja odredbi Zakona, kao i odredbi povezanih s odredbama propisa iz nadležnosti drugih tijela državne uprave, npr. propisa kojima su regulirani radno-pravni odnosi (ugovori o radu, staž osiguranja u povećanom trajanju, police osiguranja i sl.). Temeljem obavljenih inspekcijskih nadzora, ukoliko se utvrde nepravilnosti, Inspekcija će podnositi prekršajne naloge i voditi prekršajne postupke sukladno odredbama Prekršajnog zakona. Također, ukoliko se u inspekcijskim nadzorima rada ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika, kako na radilištima razminiranja, tako i u sjedištima istih, utvrde nepravilnosti s elementima kaznenih djela, Inspekcija će izvijestiti Upravu policije o možebitnom kaznenom djelu.

Zaključno, sukladno ciljevima koji su postavljeni pred Inspekciju u planiranom razdoblju, temeljna zadaća će biti preventivno djelovanje radi osiguranja sigurnog rada pirotehničara i drugih djelatnika na poslovima humanitarnog razminiranja te postizanja tražene visoke razine kvalitete obavljenih poslova razminiranja, koja će korisnicima razminiranog prostora garantirati sigurno korištenje.

Financiranje plana

Za provedbu predmetnog Plana u 2022. godini u okviru Razdjela 040, Glave 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova, programa 2604 Protuminsko djelovanje planirano je ukupno 227.598.220,00 kuna.

| 040 Ministarstvo unutarnjih poslova |
| --- |
| Aktivnost | Opis | 2022. godina |
|  |  | kn |
| 2604 | Protuminsko djelovanje | 227.598.220,00 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 210.000.000,00 |
|  | 11 | Opći prihodi i primici | 160.000.000,00 |
|  | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000.000,00 |
| T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. Potprojekti Naturavita, Fearless Velebit i Karlovac Karst (T672040.006) | 17.598.220,00 |
|  | 12 | Sredstva učešća pomoći | 11.837.539,00 |
|  | 562 | Kohezijski fond (KF) | 5.760.681,00 |

Tablica 8-1. Pregled financijskih sredstava za protuminsko djelovanje po aktivnostima za 2022. godinu

Navedena financijska sredstva bit će uvećana sredstvima planiranim kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., nakon usvajanja Sporazuma o partnerstvu i Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027..

Dodatno, sredstva za razminiranje područja prema planu „Skladišni prostor unutar VSK Čerkezovac“ u iznosu 1.266.956,88 kuna osigurat će Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

Zaključak

U 2022. godini planira se isključenje područja površine 55,9 km2 iz MSP-a uz potpuno uklanjanja MSP-a u Požeško-slavonskoj županiji.

Poslovi razminiranja, tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida planirani su na površini od cca 50 km2 , a poslovi općeg izvida na 18,7 km2.

Za protuminsko djelovanje u 2022. godini ukupno je, u vrijeme izrade ovog Plana, iz svih izvora financiranja planirano i osigurano 227.598.220,00 kuna.

Nastavlja se sustavno razminiranje gospodarskih šuma na području Karlovačke, Ličko-senjske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije. Za razminiranje ovih površina osigurana su sredstva iz državnog proračuna s pozicije doprinosa za korištenje općekorisnih funkcija šuma u iznosu od 50.000.000,00 kuna.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u 2022. godini planiran je završetak poslova razminiranja prema projektu Karlovac Karst kojim će se omogućiti upravljanje šumama i šumskim ekosustavom u zaštićenim Natura 2000 područjima Karlovačke županije.

U sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., u okviru posebnog cilja „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“, planirano je cca. 110 milijuna eura bespovratnih EU sredstva namijenjenih razminiranju, odnosno ukupno oko 126,5 milijuna eura, uključujući i nacionalno sufinanciranje. S obzirom na to da se odobrenje Programa Konkurentnost i kohezija očekuje u prvoj polovici 2022. godine, odobrenje idejnih planova razminiranja za financiranje iz ESI fondova za razdoblje 2021.-2027. i provođenje postupka javne nabave planira se također u prvoj polovici 2022. godine, a početak poslova razminiranja očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.

Tijekom 2022. godine, MUP planira opći izvid, dopunski opći izvid i tehnički izvid, poglavito u cilju smanjenja MSP-a i prikupljanja kvalitetnijih pokazatelja minske zagađenosti čime će neposredno doprinijeti bržem i racionalnijem rješavanju minskog problema Republike Hrvatske te također nastaviti i s održavanjem sustava obilježenosti MSP-a.

Planom je predviđeno provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova kroz 102 aktivnosti u 26 jedinica lokalne samouprave unutar svih minski zagađenih županija.

Planira se poseban preventivni angažman Inspekcije radi osiguravanja sigurnog rada pirotehničara i kvalitete obavljanja poslova razminiranja koja će, nakon njihovog završetka, jamčiti sigurno korištenje razminiranih površina.

POSEBNI DIO PLANA:

PLAN RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA

U 2022. GODINI

- UVOD

Poslovi razminiranja u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15, 118/18 i 98/19) koji poslovima protuminskog djelovanja smatra i poslove razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koje obavlja za to osposobljena i opremljena postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Osnova za protuminsko djelovanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske je Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koji se donosi za jednogodišnje razdoblje.

RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina provodi Pionirska satnija Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske koja je opremljena za poslove razminiranja. Pripadnici Pionirske satnije Inženjerijske pukovnije osposobljeni su za izvršavanje zadaća razminiranja.

Postrojba izvršava zadaću samostalno i uz logističku potporu nadležnih ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske na području izvođenja radova. Stručni nadzor tijekom izvršenja zadaće organizira se i provodi na razini satnije i stručnih djelatnika nadređenoga zapovjedništva. Završni nadzor kvalitete odrađenog posla provodi postrojba samostalno, a potvrdu/izjavu o razminiranosti pregledanog zemljišta/područja prema pravilima struke i u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju i Pravilnikom o obavljanju poslova razminiranja potpisuje zapovjednik postrojbe.

CILJEVI PROTUMINSKOG DJELOVANJA U ORUŽANIM  SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Ciljevi uspješnog funkcioniranja organizacije protuminskog djelovanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske su:

razminiranje u perspektivnim vojnim lokacijama i građevinama

u potpunosti ukloniti minsku opasnost u vojnim lokacijama i građevinama u urbanim cjelinama, u objektima za smještaj pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, skladištima ubojnih sredstava, područjima izvođenja vježbi na vojnim poligonima posebno na područjima života i rada pripadnika na njima te za potrebe obnove i izgradnje infrastrukture

obilježenost miniranih i minski sumnjivih područja održavati u svim fazama rada u planskom razdoblju kao upozorenje i jasnu granicu između sigurne i minirane ili sumnjive površine

programima edukacije obuhvatiti pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske koji žive i/ili rade u okruženju vojne lokacije s miniranim i/ili minski sumnjivim područjima

pozicionirati i promovirati vojni sustav protuminskog djelovanja kao samostalni podsustav nacionalnog sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.

STRUKTURA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA

U 2022. godini planirana je provedba tri zadaće razminiranja, uključujući zadaće tehničkog izvida, površine od 402 500 m2 minski sumnjivog prostora na vojnim lokacijama:

vojni poligon „Eugen Kvaternik“ u Slunju površine od 140 000 m2 minski sumnjivog prostora

inženjerijski poligon „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“ Cerovac (Karlovac) površine od 112 500 m2 minski sumnjivog prostora

vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ Zemunik Donji površine od 150 000 m2 minski sumnjivog prostora.

Na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ Slunj planirano je i razminiranje minski sumnjivog područja do lokacije zvane „Tržičke šikare“ ili „Timina dolina“.

U Planu razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina nalazi se i zadaća obilježavanja minski sumnjivog područja i zadaća općeg izvida i izrade projekta razminiranja na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju na područje Tobolić.

PRIORITETI RAZMINIRANJA

Prioriteti razminiranja određeni su po razdobljima u skladu s klimatskim i vremenskim uvjetima u Republici Hrvatskoj i to:

u I. i IV. tromjesečju radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina izvodit će se pretežno na području vojarne „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem

u II. i III. tromjesečju  radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina izvodit će se pretežno na područjima vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ Slunj i inženjerijskog poligona „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“ Cerovac (Karlovac).

FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU OVOGA PLANA

Financijska sredstva za provedbu Plana razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina za 2022. osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu na razdjelu Ministarstva obrane, a obuhvaćaju izdatke za troškove razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina.

Za provedbu razminiranja, uključujući i zadaće obilježavanja minsko sumnjivih područja perspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina za 2022. godinu planirano je 4.413.449,72 kune.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, __________ 2022.

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković