VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 2. veljače 2023.

__________________________________________________________________________

| Predlagatelj: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

| Predmet: | Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026., za sklapanje ugovora o javnoj nabavi izvođenja građevinskih radova na projektu „Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu“ |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

Prijedlog

Na temelju članka 48. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), a u vezi s člankom 23. stavkom 6. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu („Narodne novine“, broj 145/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj                  2023. donijela

O D L U K U

o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026., za sklapanje ugovora o javnoj nabavi izvođenja građevinskih radova na projektu „Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene

u gospodarstvu i društvu“

I.

Daje se suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026., za sklapanje ugovora o javnoj nabavi izvođenja građevinskih radova na projektu „Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu“, u ukupnom iznosu od 55.973.212,51 eura s PDV-om, i to po godinama i iznosima kako slijedi:

| Godina | Iznos |
| --- | --- |
| 2024. | 25.045.600,32 eura |
| 2025. | 27.763.205,26 eura |
| 2026. | 3.164.406,93 eura. |

II.

Za provedbu ove Odluke sredstva za 2024. i 2025. godinu osigurana su u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Narodne novine“, broj 145/22.). Sredstva za 2026. osigurat će se u okviru limita ukupnih rashoda na razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2026.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

O B R A Z L O Ž E NJ E

Projekt „Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP)“ (nadalje: O-ZIP) je veliki infrastrukturni projekt čiji je glavni cilj razviti multidisciplinarnu okolinu za istraživanje i razvoj, što će Institutu Ruđer Bošković (nadalje: IRB) omogućiti da uspješno parira najboljim europskim istraživačkim organizacijama u kontekstu opsega i kvalitete istraživanja te će doprinijeti razvoju održive mreže partnera iz znanstvene zajednice te industrije, što će ojačati partnerstva u nacionalnom sustavu istraživanja i inovacija temeljena na principu 'triple helix'. Provedbom projekta potaknut će se razvoj konkurentnog gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama te svim zainteresiranim istraživačima i institucijama omogućiti učinkovitije rješavanje društvenih izazova (posebno u područjima zdravlja, hrane i okoliša), poticanje kolaborativnog istraživanja i komercijalizacije rezultata istraživanja kroz suradnju sektora obrazovanja, znanosti i industrije te transfer tehnologije, čime će se dugoročno doprinijeti konkurentnosti industrijskog sektora. Projekt O-ZIP je zamišljen kao odgovor na specifične potrebe IRB-a, ali i cjelokupnog hrvatskog inovacijskog sustava, koje su identificirane temeljem sveobuhvatne analize mogućnosti i potreba, uzimajući u obzir potrebe gospodarstva te europske i nacionalne prioritete i izazove. Provedbom projekta stvorit će se četiri “istraživačke infrastrukturne platforme”. Platforme predstavljaju funkcionalne jedinice organizirane u multidisciplinarnom okruženju s ciljem pružanja podrške hrvatskim prioritetnim sektorima: zdravstvu, biotehnologiji, održivom okruženju i inženjeringu koji će služiti za istraživanje, primjenu i prijenos znanja i tehnologija. Projekt O-ZIP obuhvaća infrastrukturne investicije s ciljem izgradnje i modernizacije istraživačkih objekata Instituta Ruđer Bošković, kao i ulaganja u kapitalnu opremu povezane s predviđenom organizacijskom reformom.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: MZO) financira provedbu Velikog projekta O-ZIP. Zbog kompleksnosti provedbe, projekt O-ZIP je predviđen za faziranje, odnosno predviđeno je da druga faza aktivnosti projekta bude provedena u okviru Programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“

Institut Ruđer Bošković u lipnju 2021. godine je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave za nabavu izvođenja građevinskih radova s procijenjenim iznosom nabave od 289.524.138,51 HRK bez PDV-a za lokaciju u Gradu Zagrebu. Dana 10. svibnja 2022. godine Institut je pristupio otvaranju ponuda, gdje su na natječaj pristigle 3 ponude, sve iznad procijenjenog iznosa nabave. Tijekom postupka ocjene ponude, utvrđeno je kako cijena ekonomski najpovoljnije ponude iznosi 457.114.767,90 HRK bez PDV-a odnosno 60.669.555,76 EUR bez PDV-a (571.393.459,88 HRK s PDV-om odnosno 75.836.944,70 EUR sa PDV-om) tj. da ista nadilazi procijenjenu vrijednost nabave za 167.590.629,39 HRK bez PDV-a odnosno 22.243,099,00 EUR bez PDV-a. Veća cijena ponude od procijenjenog iznosa nabave rezultat je globalnog poremećaja na tržištu građevinskih materijala i proizvoda, krize radne snage u građevinskom sektoru i opće inflacije. Dana 20. rujna 2022. godine Institut Ruđer Bošković je donio Odluko o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude.

Za provedbu projekta O-ZIP, kao Velikog projekta je započela procedura višefazne provedbe odnosno faziranja dijela aktivnosti u financijsko razdoblje Programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“ te je dogovorena suradnja sa savjetodavnom službom JASPERS.

U Programu „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“ predviđena je aktivnost financiranja druge faze Velikog projekta O-ZIP:

- Izgradnja strateške infrastrukture za uspostavu multidisciplinarnih platformi za provođenje vrhunskih kolaborativnih istraživanja i inovativne primjene u gospodarstvu i društvu. Multidisciplinarne istraživačke platforme, odgovor su na potrebu jačanja istraživačke infrastrukture identificirane u S3, a predvodit će istraživačka nastojanja u S3 prioritetnim područjima i istraživačkim temama u kojima je prepoznata postojeća sposobnost hrvatske znanosti i buduće prilike za gospodarstvo. Infrastrukturne platforme djelovati će kao funkcionalne cjeline organizirane u multidisciplinarnom okruženju, a fokusirati će se na povezivanje aktivnosti vodećih hrvatskih znanstvenika s Europskim istraživačkim prostorom te s poslovnim sektorom.

Projekt O-ZIP financiran je iz sredstava Europske unije u visini od 85% vrijednosti Projekta te iz sredstava državnog proračuna, izvora 12 Sredstva učešća za pomoći u visini od 15% vrijednosti Projekta.

Predmetna nabava podrazumijeva preuzimanje obveze iz ugovora koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama. Predviđeno trajanje građevinskih radova koji su predmet nabave je 48 mjeseci, uz mogućnost daljnjeg produženja tog roka.

Projekcija investicije po godinama za građevinske radove korisnika Instituta Ruđer Bošković sadrži iznose obveza po godinama za izvođenje radova, kako slijedi.

| 2023. | 19.863.732,19 eura |
| --- | --- |
| 2024. | 25.045.600,32 eura |
| 2025. | 27.763.205.26 eura |
| 2026. | 3.164.406,93 eura |
| UKUPNO: | 75.836.944,70 eura |

Za provedbu ove Odluke sredstva za 2023., 2024. i 2025. godinu osigurana u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj: 145/22). Sredstva za 2026. godinu osigurat će se u okviru limita ukupnih rashoda razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja.