REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

IZVJEŠĆE O RADU I RAZVOJU DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

lipanj 2024.
Sadržaj

1.	Uvod	5

2.	SUSTAV e-GRAĐANI	7

3.	SUSTAV e-PRISTOJBE (SeP) I SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA PUTEM PLATNIH KARTICA (SNJD)	9

4.	PROJEKT EKSTERNALIZACIJA NIAS USLUGA ELEKTRONIČKE IDENTIFIKACIJE KORISNIKA ZA POTREBE GOSPODARSTVA I CIVILNOG DRUŠTVA	11

5.	e-SAVJETOVANJA	11

6.	USPOSTAVA PLATFORME S ELEKTRONIČKIM USLUGAMA ZA e/m-POTPIS i e/m-PEČAT	12

7.	USPOSTAVA CENTRA DIJELJENIH USLUGA (CDU)	13

7.1.	METAREGISTAR	14

7.2.	DRŽAVNA SABIRNICA	14

8.	PLATFORMA FONDOVI EU	15

9.	e-UPISI – INFORMATIZACIJA PROCESA I USPOSTAVA CJELOVITE ELEKTRONIČKE USLUGE UPISA U ODGOJNE I OBRAZOVNE USTANOVE (e-Upisi)	16

10.	ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA I USLUGE POVJERENJA	17

11.	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE	19

12.	PORTAL OTVORENIH PODATAKA	19

13.	MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	20

13.1.	HITRONet	21

13.2.	CARNET	21

14.	JAVNI REGISTAR ZA KOORDINACIJU PROJEKATA IZGRADNJE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE (Registar ProDII)	21

15.	VIJEĆE ZA DRŽAVNU INFORMACIJSKU INFRASTRUKTURU	22

16.	NACIONALNO VIJEĆE ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU	22

17.	KIBERNETIČKA SIGURNOST	23

18.	NACRT PRIJEDLOGA PROGRAM POLITIKE „PUT U DIGITALNO DESETLJEĆE 2030.“	24

19.	OECD – ODBOR ZA POLITIKU DIGITALNOG GOSPODARSTVA	25

20.	USPOSTAVA INTEGRALNOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE SLUŽBENOM DOKUMENTACIJOM REPUBLIKE HRVATSKE	25

21.	STANDARDIZACIJA RAZVOJA e-USLUGA (e.Standardi)	26

22.	NACIONALNA PLATFORMA ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE – NLTP	27

23.	e-SUDSKI REGISTAR – FAZA 2	28

24.	UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	28

25.	SUSTAV OBRTNOG REGISTRA	29

26.	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA – REGISTAR POTPORA	29

27.	eLIJEKOVI	29

28.	eHZZO – izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje	31

29.	USPOSTAVA e-REGISTRA ZGRADA	32

30.	DIGITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE	33

31.	HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM – eTURIZAM	33

32.	INTEGRIRANI INFORMACIJSKI SUSTAV MHB	34

33.	USPOSTAVA MEHANIZAMA KOORDINACIJE ZA OSIGURANJE KOHERENTNOG RAZVOJA E-UPRAVE	35

34.	OPTIMIZACIJA SUSTAVA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	36

35.	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA (ISPU) I NJEGOVI MODULI (KK.02.2.1.01.0020)	37

36.	NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI	39

36.1.	STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOSPODARSTVA (C2.3. R1)	41

36.2.	UNAPRJEĐENJE INTEROPERABILNOSTI INFORMACIJSKIH SUSTAVA (C2.3. R2)	42

36.2.1	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI (C2.3. R2-I1)	42

36.2.2	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE (C2.3. R2-I2)	43

36.3.	MODERNIZACIJA I DALJNJI RAZVOJ DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE KAO OSNOVE ZA SIGURNU I FINANCIJSKI UČINKOVITU INTERAKCIJU TIJELA JAVNE UPRAVE (C2.3. R3)	44

36.3.1	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA (C2.3. R3-I1)	44

36.3.2	JAČANJE KAPACITETA POLICIJE ZA SUZBIJANJE KIBERNETIČKOG KRIMINALITETA (C2.3. R3-I2)	45

36.3.3	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE (C2.3. R3-I3)	46

36.3.4	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH (C2.3. R3-I4)	47

36.3.5	PROJEKT UVOĐENJA DIGITALNE OSOBNE ISKAZNICE (C2.3. R3-I5)	47

36.3.6	ULAGANJA U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE (C2.3. R3-I6)	48

36.3.7	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU (C2.3. R3-I7)	49

36.3.8	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME (C2.3. R3-I8)	50

36.3.9	USPOSTAVA NOVE PLATFORME ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE RH (C2.3. R3-I9)	51

36.3.10	DIGITALIZACIJA I INFORMATIZACIJA HZZ-A (eHZZ) (C2.3. R3-I10)	52

36.3.11	MODERNIZACIJA IKT PODRŠKE HZMO-A (eHZMO) (C2.3. R3-I11)	54

36.3.12	DIGITALIZACIJA ARHIVE HZMO-A (eARHIVA) (C2.3. R3-I12)	54

36.3.13	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POREZNE UPRAVE (C2.3. R3-I13)	55

36.3.14	IMPLEMENTACIJA SUSTAVA BEZGOTOVINSKOG PLAĆANJA U GOSPODARSTVU PUTEM ERAČUNA S INTEGRIRANOM E-ARHIVOM I AKTIVNIM POREZNIM KNJIGOVODSTVOM (C2.3. R3-I14)	56

36.3.15	USPOSTAVA APLIKATIVNIH RJEŠENJA U TURIZMU S CILJEM ADMINISTRATIVNOG RASTEREĆENJA PODUZETNIKA TE TRANSFORMACIJE MODELA TURIZMA KA ODRŽIVOSTI (C2.3. R3-I15)	57

36.3.16	DIGITALIZACIJA PROCESA U SPORTU I REKREACIJI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI (C2.3. R3-I16)	58

36.3.17	CENTRALIZIRANI SUSTAV SELEKCIJE (C2.2. R1-I1)	58

36.3.18	E-DRŽAVNI STRUČNI ISPIT (C2.2. R1-I2)	59

36.4.	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA PLAĆA U DRŽAVNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA, SUSTAVA HRM-A I COP-A (C2.2. R2-I1)	59

36.5.	UVOĐENJE MODELA ZA HIBRIDNI PRISTUP RADNOM MJESTU – „SMARTWORKING“ (C2.2. R2-I2)	60

36.6.	USPOSTAVA DIGITALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA JAVNE UPRAVE IZRADOM SUSTAVA KONZERVATORSKIH PODLOGA (C2.2. R3-I1)	61

36.7.	UNAPRJEĐENJE DIGITALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA JAVNOG SEKTORA RAZVOJEM NACIONALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA I JAČANJEM NACIONALNE MREŽE ARHIVA (C2.2. R3-I2)	62

36.8.	DALJNJA OPTIMIZACIJA I DECENTRALIZACIJA JLP(R)S PUTEM POTPORE FUNKCIONALNOM SPAJANJU (C2.2. R4-I1)	63

37.	ZAKLJUČAK	63

38.	TABLIČNI PRIKAZ UTROŠENIH SREDSTAVA ZA ISKAZANE STAVKE IZVJEŠĆA O RADU I RAZVOJU DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI	66

Uvod

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu državne uprave („Narodne novine“, br. 57/24) koji je stupio na snagu 17. svibnja 2024. godine Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (u daljnjem tekstu: MPUDT) preuzelo je sve poslove, prava i obveze Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (u daljnjem tekstu: SDURDD) kao njegov pravni sljednik te je slijedom članka 19. stavka 1 dužno podnijeti matičnom odboru Hrvatskog sabora i Vladi Republike Hrvatske Izvješće o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2023. godinu.

Digitalna stvarnost omogućava redefiniranje odnosa između Vlade, građana, lokalne samouprave i nevladinih organizacija prema snažnijem partnerstvu, što dovodi do transformacije državnog modela u „otvorenu javnu upravu“, koja može u većoj mjeri uključiti građane kao ravnopravne partnere u procese donošenja odluka korištenjem njihovih znanja i vještina. Iz navedenog razloga provodili su se projekti proizašli iz ciljeva Strategije e-Hrvatska 2020. Strateško planiranje kao i fokus na digitalizaciji različitih procesa unutar tijela državne uprave oslanja se na rezultate istraživanja koja prate digitalni napredak, a koja provodi Europska komisija na godišnjoj razini. Prema istraživanju eGovernment Benchmark za 2023. godinu, zrelost hrvatske e-uprave nalazi se na 23. mjestu u Europi (od 35 zemalja). Najviše smo napredovali u mobilnosti građana (+5,2), a najveći prostor za napredak je u ključnim komponentama (-12,7). Također, od 2023. i u skladu s programom politike za digitalno desetljeće do 2030., Indeks gospodarske i društvene digitalizacije (u daljnjem tekstu: DESI) je sada integriran u izvješće o stanju digitalnog desetljeća i upotrebljava se za praćenje napretka u ostvarenju digitalnih ciljeva te nije koncipirano kao rangiranje. Prema izvješću za 2023. Hrvatska pokazuje snažne rezultate glede postizanja ciljeva digitalnog desetljeća povezanih s digitalnim vještinama. Hrvatska ima oko 63% stanovništva koje posjeduje barem osnovne digitalne vještine naspram prosjeka EU-a od 54%. Glede posjedovanja „barem osnovnih vještina stvaranja digitalnog sadržaja” od ovih 63% s osnovnim digitalnim vještinama smo na 81% u usporedbi sa 66% na razini EU-a. Nadalje, pojedinci s iznadprosječnim digitalnim vještinama” čine u Hrvatskoj 31% stanovništva naspram prosjeka EU-a od 26%. Slično tome, Hrvatska ostvaruje dobre rezultate i glede školovanja stručnjaka pa postotak osoba s diplomom iz područja IKT-a iznosi 4,8% što je iznad prosjeka EU-a od 4,2%.

U pogledu digitalne infrastrukture, Hrvatska napreduje i nastavlja recentan trend stalnog porasta, pri čemu ima pokrivenost VHCN (eng. Very High Capacity Networks) 61% naspram EU prosjeka od 73 % a zabilježen je znatan porast pokriveno 5G koji je sada 82%, dakle iznad prosjeka EU-a (81%). U okviru trećeg cilja – digitalizacija poduzeća, Hrvatska je 2022. ostvarila nešto više od prosjeka EU-a, među ostalim glede prihvaćanja naprednih tehnologija, no i dalje postoji neiskorišteni potencijal za poboljšanje digitalnog intenziteta MSP-ova. U razvoju digitalnih javnih usluga, Hrvatska zaostaje, posebice u onim uslugama namijenjenima poduzećima (67% naspram 84% prosjeka EU-a) i u ukupnoj modernizaciji svojih javnih usluga inovativnim digitalnim rješenjima. Unatoč tome, Hrvatska ostvaruje dobre rezultate u pristupanju elektroničkim zdravstvenim evidencijama, s ocjenom 86% u usporedbi s 72% na razini EU.

S obzirom na uglavnom prosječan položaj u okružju zemalja Europske unije, valja poduzeti nove korake na putu ka poboljšanju procesa digitalizacije, kao i digitalne transformacije u Republici Hrvatskoj. Temeljni korak je donošenje novog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi, s obzirom na to da je aktualni Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi („Narodne novine“, br. 92/14), u daljnjem tekstu: Zakon o DII. Vlada Republike Hrvatske odlučno se zalaže i stvara pretpostavke za dosljedno provođenje vizije moderne javne uprave u kojoj je upotreba moderne informatičko-komunikacijske tehnologije jedna od glavnih sastavnica efikasne državne uprave. Stoga je upravo jačanje digitalne infrastrukture ključno u snažnijem oporavku društava, gospodarstva i javne uprave Republike Hrvatske.

Iskustva stečena na razvoju, uspostavi te korištenju sustava, komponenti i servisa državne informacijske infrastrukture, kao i iskustva u radu kroz primjenu postojećeg Zakona, s obzirom na opseg planiranih poboljšanja, ukazuju na potrebu za donošenjem novog Zakona. Na tu potrebu ukazuju i potiču i promjene drugih zakona postojećeg pravnog okvira Republike Hrvatske, kao što je i ranije navedeni Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09, 110/21) u daljnjem tekstu: ZUP, koji u svom djelokrugu sve više ukazuju na obvezatnost primjene sustava državne informacijske infrastrukture. Stoga državna informacijska infrastruktura mora biti modernizirana, preciznije definirana, s jasnim i nedvosmislenim zakonskim odredbama u okviru kojih će sustav državne informacijske infrastrukture biti u mogućnosti podnijeti zahtjeve moderne javne uprave. To se prvenstveno odnosi na povećani opseg komponenti i sustava državne informacijske infrastrukture, na povećan opseg obveznika u primjeni kao i drugih mogućih korisnika, načine korištenja državne informacijske infrastrukture s obzirom na kategoriju korisnika, mogućnosti primjene i korištenja od strane lokalne i regionalne samouprave i drugih osoba s javnim ovlastima, uz omogućavanje korištenja dijela servisa državne informacijske infrastrukture i od strane privatnog sektora uz naplatu ili bez nje. Nacrt prijedloga novog zakona u završnoj je fazi te se očekuje njegovo donošenje tijekom 2024. godine.

Na europskoj razini se od 2022. radi na ostvarivanju ciljeva iz Europske strategije za podatke. Opći cilj Europske strategije za podatke je stvaranje više podataka dostupnih za korištenje, te postavljanje pravila o tome tko može koristiti i pristupiti kojim podacima u koje svrhe u svim gospodarskim sektorima u EU. Prednosti novog regulatornog režima uključuju sve veću razmjenu podataka i mogućnost smanjenja gatekeeper platformi, kao i potencijalne nove metode za tvrtke za informiranje kupaca i osiguravanje održivog operativnog modela. Jedan od zakona koji te ciljeve treba provesti je i Zakon o upravljanju podacima (u daljnjem tekstu: DGA) čiji je cilj učiniti dostupnim više podataka reguliranjem ponovne upotrebe podataka u javnom vlasništvu/zaštićenih podataka. SDURDD je preuzeo obvezu transponiranja tog akta - prema planu zakonodavnih aktivnosti do kraja drugog kvartala 2024. godine.

Novom Strategijom digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine Republika Hrvatska slijedi „Digitalni kompas“ razvoja Europske unije  u narednom digitalnom desetljeću - vizija Europe kojom se nastoji omogućiti poduzećima i građanima da iskoriste održiviju i prosperitetniju digitalnu budućnost, a kojoj je na prvom mjestu čovjek. „Digitalni kompas“ čine četiri glavne točke: digitalna vještine, sigurna i održiva digitalna infrastruktura, digitalna transformacija poduzeća i digitalizacija javnih usluga. Kako bi ciljevi strategije bili postignuti, u tijeku je provedba Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (u daljnjem tekstu: NPOO) s reformama i ulaganjima povezanim sa svim dimenzijama indeksa gospodarske i društvene digitalizacije, a što bi trebalo donijeti važnu promjenu i priliku da digitalizacija dobije zamah u cijeloj Hrvatskoj.

U nastavku je dan presjek aktivnosti i razvoja po pojedinim komponentama državne informacijske infrastrukture.

SUSTAV e-GRAĐANI

Vlada Republike Hrvatske je dana 25. travnja 2013. donijela Odluku o pokretanju projekta e-Građani („Narodne novine“, br. 52/13, 31/14 i 44/16) koji se od tada nadograđivao, doživljavao svoje redizajne prema zahtjevima svojih korisnika. Zakonom o DII, sustav e-Građani je definiran kao dio državnog informacijskog sustava koji čine: sustav središnjeg državnog portala (Gov.hr), Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (u daljnjem tekstu: NIAS) i sustav korisničkog pretinca (Sustav KP).

Središnji državni portal je online mjesto na kojem država građanima pruža e-usluge i informacije na jednom mjestu. Portal je sadržajno podijeljen u 6 cjelina u kojima se mogu pronaći razne informacije kao i katalog usluga koje su javno dostupne građanima bilo da se radi o fizičkim osoba ili poslovnim subjektima.  e-Informacije na portalu e-Građani trenutno sadrže 553 objavljena članka u 12 tematskih cjelina, za čiji sadržaj tijelo nadležno za poslove e-hrvatske koordinira s 42 tijela državne uprave. Članci se ažuriraju svaka 3 mjeseca i po potrebi češće, a propisi koji su povezani uz članke su ažurni, kao i povezane informacije i usluge. U zadnjem kvartalu 2023. godine započete su aktivnosti prijedloga redizajna portala e-Građani koji treba postati bolji alat informiranosti za rješavanje životnih situacija i aktivna podrška u životu građana, a temeljit se na bitnim i najučestalijim životnim/poslovnim situacijama u kojima građani/poduzetnici koriste usluge državnih tijela.

Za pristup e-uslugama koje su dostupne na portalu e-Građani u kategoriji Kataloga usluga koristi se NIAS. NIAS je dio sustava e-Građani koji služi za sigurnu i pouzdanu identifikaciju i autentifikaciju građana, koji putem odgovarajuće vjerodajnice – sredstva za dokazivanje elektroničkog identiteta, pristupaju javnim elektroničkim uslugama. Građani mogu pristupiti putem jedne od 27 vjerodajnica s popisa prihvaćenih vjerodajnica unutar NIAS-a.  U 2023. godini 1,86 mil. građana prijavilo se 167.147.977 puta na usluge dostupne putem NIAS-a. Najviše građana koristi sustav e-Građani u Gradu Zagrebu (njih 26%) zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji (njih 10,35%). Na kraju 2023. godine na portalu e-Građani bilo je dostupno ukupno 104 e-usluge.  Kako su neke usluge doživjele svoj redizajn, nekoliko postojećih usluga se povezalo u jednu kako bi korisnik unutar jedne e-usluge i unutar istog životnog područja rješavao svoju potrebu ili problem (npr. usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo) tako da unutar tih 104 usluga nalaze se i one koje su integrirane u jednu cjelovitu. Od 104 usluge na portalu e-Građani, koliko ih je bilo krajem 2023. godine, poslovni subjekti mogu koristiti njih 19 (tijekom 2023. godine integrirano je novih 5 poslovnih usluga).

Nove elektroničke usluge implementirane u sustav e-Građani tijekom 2023. godine su:

- e-Upravni postupak

- e-Pristojbe

- Ostvarivanje prava u sustavu sporta

- Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

- Registracija žiga i industrijskog dizajna

- Prijava patenta i uporabnog modela

- START Plus

- Regulirane profesije iz nadležnosti Ravnateljstva civilne zaštite

- eTurizam.

U uslugama namijenjenima poslovnim subjektima, iz 5 registara spojenih na e-Zastupanja kao pružatelji atributa moguće je dobiti pregled zakonski ovlaštenih osoba za zastupanje poslovnih subjekata. Također, za poslovne je subjekte omogućena da ovlaštena osoba (e-opunomoćitelj) delegira autorizacijska prava i/ili prava pristupa na odabrane e-usluge na druge korisnike.

U uslugama koje roditelji mogu koristiti u ime malodobne djece, pomoću sustava e-Ovlaštenja omogućena je elektronička identifikacija zakonskih zastupnika, u ovom slučaju roditelja. Tijekom 2023. godine na portalu e-Građani dostupno je 13 usluga koje roditelji mogu koristiti u ime malodobnog djeteta.

Osim usluga koje su javno dostupne na portalu e-Građani dio sustava e-Građani čine i usluge koje se pružaju između tijela javne vlasti (G2G) kao i usluge u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U 2023. godini integrirano je takvih 21 usluga što u konačnici s uslugama koje su dostupne na portalu e-Građani, unutar cjelokupnog sustavu e-Građani čini 192 usluge.

Sustav ima ukupno 1,86 milijuna korisnika (e-Građana), što predstavlja rast od 8,62% u odnosu na 2022. godinu. Od početnih 14 e-usluga, koliko ih je u sustavu bilo uključeno 2014. godine, sustav e-Građani kontinuirano se proširuje uključivanjem novih e-usluga tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Veći je dio postojećih elektroničkih usluga u sustavu nastao digitalizacijom parcijalnih dijelova određenog postupka ili šalterskog dijela pružanja postojeće javne usluge. Stoga, daljnja digitalizacija javnih usluga zahtijeva pripremu resora za agilan način rada, uspostavu timova kako je predviđeno u Standardu razvoja javnih e-usluga, kako bi buduće usluge rješavale životne situacije korisnika, a usto bile i visoko personalizirane. To podrazumijeva da se kod kreiranja nove usluge prvo krene od potreba korisnika (a ne od institucionalne potrebe) i mapira željeno korisničko iskustvo. Kao posljedica navedenoga, za očekivati je da će doći do smanjenja ukupnog broja javnih digitalnih usluga u sustavu e-Građani.  Preduvjet za ovakvu vrstu digitalnih usluga jest, naravno, spajanje svih baza podataka te temeljnih registara na sabirnicu, tzv. Government Service Bus (u daljnjem tekstu: GSB).

Strategijom digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine zadana je daljnja digitalizacija javnih usluga u sklopu sustava e-Građani kao jedna od ključnih strateških smjernica transformacije javne uprave. Cilj je digitalizirati sve ključne javne usluge koje rješavaju cjelovite životne situacije, što će predstavljati strateški smjer budućeg razvoja e-usluga. 2022. godine započela je provedba investicija iz NPOO-a koji će rezultirati uvođenjem mobilne usluge (m-Građani) i uspostavom jedinstvenog kontakt centar za podršku korisnicima.

Treća komponenta sustava e-Građani je korisnički pretinac (u daljnjem tekstu: KP) koji omogućava slanje i zaprimanje e-poruka od strane tijela javne vlasti prema građanima. Tijekom 2023. godine građani su u korisnički pretinac mogli zaprimati 125 vrsta personaliziranih poruka, a u službi pošiljatelja poruka bilo je uključeno 38 tijela i institucija koje su poslale 33.954.151 poruku.

U sklopu projekta e-Poslovanje razvijen je novi KP čije su funkcionalnosti usklađene s izmjenama ZUP-a za desktop verziju usluge kao i mobilnu aplikaciju. Pored obavijesti i informacija, e-poruke u dorađenom korisničkom pretincu mogu sadržavati i službene akte u privitku, odnosno omogućena je „potvrda primitka” za e-poruke s pravnim učinkom (elektroničkim potpisom ili jednostavnim klikom “potvrde” o zaprimanju e-poruke i privitka). Pošiljatelju i primatelju e-poruke omogućeno je računanje zakonskih rokova sukladno ZUP-u i drugim propisima.

Novi je KP tijekom 2023. godine prolazio kroz faze manjih dorada kako bi bio što spremniji za produkcijsku okolinu i javno korištenje.

U 2023. za e-Poslovanje je utrošeno 344.878,29 EUR, dok je za NIAS i KP utrošeno 2.575.083,00 EUR što ukupno iznosi 2.919.961,29 EUR s PDV-om.

SUSTAV e-PRISTOJBE (SeP) I SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA PUTEM PLATNIH KARTICA (SNJD)

Uspješnom provedbom Projekta e-Pristojbe koji je završio 26.12.2022., koji je sufinanciran putem Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 godine, uspostavljen je središnji Sustav e-Pristojbe (u daljnjem tekstu: SeP), kao zajednička dijeljena usluga u okviru državne informacijske infrastrukture (u daljnjem tekstu: DII) za elektroničku naplatu pristojbi i naknada u postupcima za koje je takvo plaćanje propisano. Sustav SeP je dodatno prilagođen radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj čime je s 1.1.2023. omogućen uspješan prelazak plaćanja s HRK na EUR, uz dvojno iskazivanje cijena pristojbi i naknada, prema novoj Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi.

SeP-om je omogućeno bezgotovinsko kartično plaćanje upravnih te drugih vrsta pristojbi i naknada za korisnike javnih e-usluga koje se pružaju putem sustava e-Građani ili putem POS uređaja na mjestu pružanja usluga, odnosno na šalterima javnopravnih tijela. Dodatno,  osim plaćanja putem POS uređaja na mjestu pružanja usluga, pristojbenim obveznicima stoji na raspolaganju i mogućnost online kartičnog plaćanja pristojbe i/ili naknade unaprijed, što za određene javne usluge korisnici mogu učiniti putem usluge e-Pristojbe u sustavu e-Građani, pri čemu korisnik osim usluge odabire i konkretno mjesto pružanja te usluge.

Tijelima i institucijama omogućena je potpuna digitalizacija i onih usluga u kojima je propisano plaćanje različitih pristojbi i naknada, zbog čega do sada takve usluge nisu mogle biti digitalizirane dok je korisnicima javnih usluga omogućeno široko prihvaćeno bezgotovinsko plaćanje karticama. Pritom korisnici plaćaju kroz jednu platnu transakciju zbirni iznos propisane pristojbe i naknade uz izbor neke od mnogobrojnih bankovnih kartica uključenih u Sustav za naplatu javnih davanja (u daljnjem tekstu: SNJD) putem platnih kartica, bilo da se plaćanje odvija online putem IPG-a (eng. Internet Payment Gateway) unutar neke od e-usluga, bilo putem uredskih ili mobilnih POS uređaja (eng. Electronic Funds Transfer at Point of Sale) neposredno na mjestu pružanja same usluge.

Na sustav SeP je osim velikog broja usluga državne uprave koje su bile spojene u okviru projekta i za koje se pristojbe naplaćuju putem POS uređaja na mjestu pružanja tih usluga u županijama za preuzete poslove državne uprave, uključen i veći broj usluga iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova koje obuhvaćaju izdavanje osobnih dokumenata na šalterima u svim Policijskim upravama i postajama u Republici Hrvatskoj, kao i usluge nautičkog turizma i sigurnosti pomorskog prometa iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje se pružaju u Lučkim kapetanijama, zatim usluga ovjere službenog potpisa i pečata na ispravi u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Također je na sustav SeP integrirano i 12 u cijelosti digitaliziranih e-usluga koje su uključene u sustav e-Građani za koje se pristojbe i naknade plaćaju online putem, kao što su: e-Prijava vjenčanja, e-Prijava životnog partnerstva, eNautika, Otočna iskaznica, e-Zahtjev za izdavanje ePutovnice, e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, e-Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi, Prijava industrijskog vlasništva, eTurizam, Registracija žiga i industrijskog dizajna, START Plus, kao i usluga ZIS OSS - Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, koja zapravo spada u područje sudskih pristojbi.

Osim upravnih pristojbi, sustav e-Pristojbe omogućuje bezgotovinsku naplatu drugih vrsta pristojbi i naknada, kao što su sudske pristojbe te naknade iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva. Preduvjet za njihovo uključivanje na SeP je prethodno usklađivanje zakonskih propisa u kojima se uređuju te vrste pristojbi i naknada, kao što je to napravljeno za sudske pristojbe. SDURDD je kao Korisnik bespovratnih EU sredstava kroz projekt u kojem je uspostavljen SeP, osigurao održivost rada sustava i nakon završetka projekta, za što su osigurana potrebna financijska sredstva u državnom proračunu RH za 2023. godinu.

SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA PUTEM PLATNIH KARTICA

SeP i SNJD međusobno su povezani te čine jednu funkcionalnu cjelinu u okviru državne informacijske infrastrukture. SNJD omogućuje se kartična naplata putem mobilnih i uredskih POS uređaja za različite novčane i mandatne kazne te druga javna davanja u korist proračuna Republike Hrvatske sukladno propisima. SNJD uspostavljen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske još 2012. godine („Narodne novine“, br. 51/12), a novom Odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/19) ovaj sustav je proširen tako što je omogućena njegova primjena i za naplatu prihoda koji se uplaćuju sukladno provedbenom propisu o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

U 2023. godini je putem SNJD i SeP-a provedeno ukupno 474.466 transakcija, što je porast u broju transakcija u odnosu na 2022. godinu kada je ukupan broj provedenih transakcija bio 96.453. Ukupan iznos naplaćenih pristojbi i naknada putem SeP-a i SNJD u 2023. godini iznosio je 11.275.620,54 EUR, što je povećanje u odnosu na 2022. godinu kada je ukupan iznos naplaćenih pristojbi i naknada bio 2.372.355,00 EUR. U 2023. godini putem SeP-a 212.336 korisnika (građana i poslovnih subjekata) platilo je pristojbu/naknadu.

Do velikih povećanja broja korisnika, broja transakcija i iznosa plaćenih transakcija je došlo kod usluga Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, Strane jahte, eNautika i Ministarstva unutarnjih poslova. Od 10. veljače 2023. svi prijedlozi zemljišnoknjižnom sudu podnose se elektronički, putem javnih bilježnika ili odvjetnika kao ovlaštenih korisnika informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda, a nadležno državno odvjetništvo samostalno podnosi prijedlog za upis elektroničkim putem, sukladno članku 105. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/19 i 128/22), te se i samim time pristojbe plaćaju kroz SeP, dok je kod usluga Strane jahte i eNautika došlo do povećanja broja transakcija.

Ukupno utrošena sredstva tijekom 2023. godine za SeP i SNJD iznose 2.009.183,66  EUR.

PROJEKT EKSTERNALIZACIJA NIAS USLUGA ELEKTRONIČKE IDENTIFIKACIJE KORISNIKA ZA POTREBE GOSPODARSTVA I CIVILNOG DRUŠTVA

U sklopu provedbe novog Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. u okviru Cilja politike 1 – „Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezanosti u području IKT-a“ i Specifičnog cilja 1.(ii) „Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti“, SDURDD je tijekom 2023. godine u suradnji s Financijskom agencijom (u daljnjem tekstu: FINA) i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (u daljnjem tekstu: APIS IT), kao pružateljima dijeljenih usluga državne informacijske infrastrukture i projektnim partnerima, izradio projektni sažetak s glavnim aktivnostima i proračunom projekta “Eksternalizacija NIAS usluga elektroničke identifikacije korisnika za potrebe gospodarstva i civilnog društva”, na osnovu čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u prosincu 2023. godine objavilo Poziv na dostavu projektnog prijedloga – izravna dodjela.

Istovremeno s izradom projektne dokumentacije za ovaj projekt, SDURDD je kao nadležno tijelo i stručni nositelj Zakona o DII, pokrenuo tijekom 2023. godine proceduru oko izrade Nacrta prijedloga novog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi, između ostaloga upravo s ciljem omogućavanja korištenja pojedinih servisa državne informacijske infrastrukture (NIAS za elektroničku identifikaciju) i od strane privatnog i civilnog sektora.

Donošenje novog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi (u daljnjem tekstu: ZoDII) s odredbama koje će omogućiti korištenje sustava NIAS za potrebe subjekata iz gospodarstva i organizacija civilnog društva, stoga je preduvjet za dostavu ovoga projektnog prijedloga, odnosno za podnošenje prijave na objavljeni poziv što je planirano u 2024. godini.

SDURDD će po donošenju novog ZoDII obavijestiti Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te će promptno dostaviti pripremljeni projektni prijedlog, nakon čega se u 2024. godini očekuje sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i početak provedbe ovoga trogodišnjeg projekta čija je procijenjena vrijednost 3,529 mil. EUR, od čega su 3 mil. EUR bespovratna europska sredstva.

e-SAVJETOVANJA

Središnji portal e-Savjetovanja pridonosi kvalitetnijoj suradnji javne uprave s građanima i drugim dionicima u procesu oblikovanja javnih politika. Višegodišnja praksa korištenja sustava ukazala je na potrebu tehničkog i sadržajnog unaprjeđenja portala, uključujući proširenje sustava na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pojednostavljenje rada u aplikaciji za korisnike i za nadležne službenike u tijelima državne uprave te nadgradnju, proširenje i širu primjenu funkcionalnosti sustava. Tijekom 2023. godine provedeno je 822 savjetovanja s javnošću putem Portala, a broj fizičkih i pravnih osoba koje su dostavile komentar ukupno je 6441.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekt e-Savjetovanja - proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću, kodnog broja: UP.04.1.1.39.0001, potpisan je 16. kolovoza 2021. godine,   predviđenog trajanja projekta od 24 mjeseca, od kolovoza 2021. godine, pa do kolovoza 2023. godine. Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi 497.708,28 EUR. Projektni je partner u realizaciji ovoga projekta Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: UZZ).

U sklopu projekta, provedeni su pilot projekti u nekoliko jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, uspostavom internetskog sustava za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini koji slijedi rezultate ostvarene uspostavom e-Savjetovanja na nacionalnoj razini. Uspostava sustava za provedbu savjetovanja za lokalne i područne (regionalne) jedinice koji će biti integriran u postojeći sustav e-Savjetovanja će osigurati mogućnost područnim (regionalnim) i lokalnim jedinicama da tamo objavljuju svoja savjetovanja, te se u budućnosti očekuje da sva online savjetovanja sa svih razina budu dostupna građanima na jednom mjestu i na temelju registracije u jedan sustav.

U svrhu što većeg korištenja i primjene sustava e-Savjetovanja, u sklopu projekta provedena je edukacija ciljane skupine korisnika s ciljem povećavanja razina informiranosti o svim funkcionalnostima, mogućnostima i koristima sustava među tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Do kraja 2023. godine sustav je unaprijeđen i nadograđen a projekt je dovršen. Kroz projekt su izvršeni svi pokazatelji. Odrađeno je 8 radionica s 400 polaznika.  Trajno je dostupan online tečaj kojem se pristupa na web stranici e-Savjetovanja.

Troškovi za proširenje portala e-Savjetovanja 2023. godine iznosili su  500.958,91 EUR.

USPOSTAVA PLATFORME S ELEKTRONIČKIM USLUGAMA ZA e/m-POTPIS i e/m-PEČAT

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ugovor kodnog broja UP.04.1.1.17.0001 potpisan je 20. studenog 2018. godine, s trajanjem projekta od 52 mjeseca, od studenog 2018. godine do ožujka 2023. godine. Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi 2.981.737,52 EUR.

Projekt Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m-Pečat pridonio je povećanju učinkovitosti komunikacije unutar sustava državne i javne uprave te načinu pružanja elektroničkih usluga i njihovoj interakciji s građanima i poslovnim subjektima, kao korisnicima javnih usluga. Razvijena je i uspostavljena platforma s elektroničkim uslugama za proces elektroničkog i mobilnog potpisivanja, elektroničkog i mobilnog pečatiranja te provjeru valjanosti elektroničkog potpisa odnosno pečata, koji se koristi u elektroničkim javnim uslugama i  dostupna je sudionicima u okviru elektroničkog poslovanja tijela državne i javne uprave. Ovom platformom omogućeno je elektroničko potpisivanje i ovjera elektroničkim pečatom raznih dokumenata. Uspostavljena je kao zajednički dijeljeni servis javne uprave.

Tijekom 2023. godine provedene su sve aktivnosti utvrđene projektnim planom te su izrađeni i isporučeni svi predviđeni moduli platforme. Nakon završetka projekta platforma se kontinuirano koristi i održava. Na platformu su završno s 31. prosincem 2023. godine spojeno ukupno 1068 informacijskih sustava javnopravnih tijela.

Troškovi su u 2023. godini iznosili 359.144,08 EUR.

USPOSTAVA CENTRA DIJELJENIH USLUGA (CDU)

Na temelju Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (“Narodne novine”, br. 60/17) u daljnjem tekstu: Uredba, utvrđena je uspostava, financiranje i vlasništvo, upravljanje i razvoj, obveze i uvjeti korištenja Centra dijeljenih usluga (u daljnjem tekstu: CDU). Projekt “Uspostava Centra dijeljenih usluga” uspješno je završen s 31. prosincem 2023.godine. Bespovratna sredstva u iznosu od 40.698.741,64 EUR osigurana su iz Europskoga fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 20. svibnja 2019. godine., a razdoblje provedbe je bilo 120 mjeseci, tj. od 1.1.2014. – 31.12.2023. godine CDU službeno je pušten u rad 25. studenoga 2019. godine te danas ima više od 655 korisnika. Projektni  partner u realizaciji bio je APIS IT.

Projektom je ispunjen definirani cilj te je više od 300 institucija integrirano u državni oblak. Ostvareno je objedinjavanje i racionalizacija državne informacijske infrastrukture te ujednačavanje postupanja tijela javnih sektora i pružanja dijeljenih usluga tijelima javnog sektora. CDU-om je objedinjena državna informacijska infrastruktura na načelima dijeljenih usluga te je operativno uspostavljena tehnička infrastruktura za korištenje usluga za potrebe tijela javnog sektora: SaaS (eng. Software-as-a-Service), IaaS (eng. Infrastructure-as-a-Service), PaaS (eng. Platform-as-a-Service) , FaaS (eng. Facility-as-a-Service)  i CaaS (eng. Consultant-as-a-Service). Uspostavljeno  je središnje upravljanje i konsolidacija državne informacijske infrastrukture, podataka, zahtjeva, operacija i horizontalnih procesa javne uprave u svrhu unaprjeđenja transparentnosti, odgovornosti te učinkovitosti javne uprave. Projektom „Uspostava Centra dijeljenih usluga“ povećao se broj državnih tijela koji su postali korisnici CDU platforme te se povećao broj implementiranih sustava u CDU koji omogućuju rad platforme za međupovezanost i interoperabilnost i to 36 različita registra. Projektom je također doprinijeto  ispunjenju  cilja o dostupnosti 16 e-usluga do 2023. godine. (e-Pravosuđe, Zajednički informacijski sustav katastra i zemljišnih knjiga, e-Katastar infrastrukture specifičnog cilja, e-Katastar zgrada, e-Upravljanje, planiranje i korištenje prostornih podataka i zaštita okoliša, e-Poslovanje, e-Obrazovanje, e-Kultura, e-Zdravstvo, e-Uključivost, eTurizam, e-Porezna, e-Carina, e-Mirovinsko, e-Poljoprivreda, e-Pomorstvo).

Nadalje, povećana je kvaliteta i sigurnost IT usluga za institucije. CDU sustav je centraliziran te dostiže visoku razinu sigurnosti, odnosno osigurana je veća dostupnost i pouzdanost integriranih IKT sustava.

Sukladno članku 4. Uredbe, usluge CDU-a uspostavljaju se tehničkom infrastrukturom financiranom javnim sredstvima.  Imovina CDU-a nabavljena javnim sredstvima vlasništvo je Republike Hrvatske kojim upravlja državno tijelo nadležno za poslove  koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave. Pružatelji usluga CDU naplaćuju svoje usluge koje pružaju korisnicima državnog proračuna.

Na temelju Uredbe imenovan je Upravljački odbor CDU-a kojeg čine  predstavnici središnjeg državnog tijela nadležnog za poslove e-Hrvatske, tadašnji SDURDD i imenovani predstavnici Pružatelja usluga CDU-a (APIS IT, FINA, Agencija za komercijalnu djelatnost - AKD, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET). Upravljački odbor CDU-a priprema Godišnji plan rada, razvoja i integracije Dijeljenih usluga te Katalog i Cjenik usluga.

Sveukupno su održane četiri sjednice Upravljačkog odbora CDU-a. Na posljednjoj četvrtoj sjednici usvojen je Plan rada za 2024. godinu, Katalog te Cjenik usluga. Sve usluge CDU-a pojedinačno se određuju Katalogom usluga, a cijene usluga CDU-a se formiraju na načelima transparentnosti utemeljenim na stvarnim troškovima.

Krajem 2023. godine, od preostalih sredstava iz projekta, provedena je nabava dodatnog hardvera i softvera čime se procjenjuje da su zadovoljene potrebe za resursima za razdoblje od više od godinu dana.

Utrošena sredstva u 2023. godini iznosila su 22.703.959,02 EUR.

METAREGISTAR

Na temelju članaka 16. i 22. Zakona o DII, u ožujku 2015. godine uspostavljen je sustav Metaregistar.  Metaregistar je javno objavljen na mrežnim stranicama tadašnjeg SDURDD-a i predstavlja kolaboracijski alat za povezivanje i razvoj sustava javnih registara. Osim što se u njega unose svi postojeći načini i mogućnosti povezivanja registara i podataka, također osigurava i koordinaciju kod promjena u registarskom sustavu te pomaže u održavanju tzv. „referencijalnog integriteta“.

Metaregistar je javni registar državne informacijske infrastrukture koji služi za pružanje informacija potrebnih za povezivanje i upravljanje javnim registrima. Povezani informacijski sustavi traže koordinaciju u razvoju i mijenjanju postojećih registarskih sustava te se ta koordinacija može ostvariti putem Metaregistra. Postojeća platforma Metaregistra ima uspostavljene dvije okoline: produkcijska i edukacijska. Edukacijska služi za edukaciju novih djelatnika kao i dodatna testiranja aplikacije prije puštanja u rad novih funkcionalnosti u produkcijskoj okolini, u koju se unose registri i prateći podaci. Novom platformom Metaregistra želi se uspostaviti funkcionalnom ključna komponenta budućeg Portala Središnjeg sustava interoperabilnosti. Također, Metaregistar je migriran na infrastrukturu CDU-a.

Metaregistar je dograđen  novim funkcionalnostima. Primjerice upravljanje procesom predaje zahtjeva za integraciju na GSB. Za Metaregistar su izrađena nova sučelja za web servise kojima se Metaregistar integrira s Portalom Središnjeg sustava interoperabilnosti (jedan od zahtjeva iz NPOO-a  – investicija C2.3. R2-I1 Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti).

Tijekom 2023. godine provedene su edukacije za rad na novom Metaregistru sa službenicima iz 15 državnih tijela.

DRŽAVNA SABIRNICA

Državna sabirnica (engl. Government Service Bus, GSB), Središnja osnovica za sigurnu razmjenu podataka, 2023. godine ima integriranih 17 tijela/institucija, koje izlažu 36 registara i evidencija na GSB-u s ciljem osiguranja sigurne razmjene podataka među državnim tijelima i institucijama koje imaju zakonsko pravo razmjenjivati podatke s temeljenim i javnim registrima.

Na GSB se tijekom 2023. godine integriralo 65 novih tijela/institucija radi preuzimanja podataka iz javnih registara za svoje poslovne procese, što je ukupno 180 tijela koja pribavljaju podatke putem GSB-a. Integrirano je 80 web servisa/API-a na GSB za preuzimanje podataka.

Projekti e-Poljoprivreda, e-Plovilo, eOčevidnik, ZUPIT i eNotar najveći su korisnici integracija registara na GSB.

Tijekom 2023. godine putem GSB-a poslano je ukupno 178.506.507 poruka upita i jednaki je broj odgovora dostavljen tijelima/institucijama za dovršetak poslovnih procesa (produkcijska okolina), što čini razmjenu podataka 26 puta većom u odnosu na 2022. godinu.

Može se zaključiti da procesi integracije dokumentirani administrativnom procedurom te BPMN shemama na GSB koji su uspostavljeni 2021. godine daju rezultate. Godine 2022. proveden je postupak javne nabave za održavanje platforme GSB-a za naredne 3 godine. Trošak za 3 godine održavanja GSB-a iznosi 491.074,40 EUR.

PLATFORMA FONDOVI EU

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku da sustavi NPOO, Fondovi EU, kao i sustav eFondovi, postanu dio državne informacijske infrastrukture, s obzirom na to da sustavi predstavljaju kritičnu nacionalnu infrastrukturu, te u pravnom, tehničkom i operativnom smislu predstavljaju horizontalnu dijeljenu uslugu. Pritom je odlučeno da se daljnje nadogradnje i unaprjeđenja sustava za potrebe provedbe projekata iz različitih izvora financiranja (NPOO, višegodišnji financijski okvir, nacionalni i drugi izvori), razvijaju na jedinstvenoj zajedničkoj informatičkoj  platformi Fondovi EU koja se sastoji od više komponenti sustava koji predstavljaju različite programe. Svaki od programa/komponenti ima svoj IT sustav koji se održava, nadograđuje i unaprjeđuje sukladno zahtjevima tijela iz čijeg operativnog područja su ti programi. Svi dijelovi jedne Platforme Fondovi EU ustrojstveno pripadaju državnoj informacijskoj infrastrukturi kojom upravlja SDURDD.

Platformom Fondovi EU uspostavit će se sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU koji uključuje razvoj i održavanje programskog rješenja putem kojeg se razmjenjuju informacije između korisnika i tijela programa, a to su  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji se financiraju međunarodnim i nacionalnim sredstvima. Navedeno će se objediniti u formatu jedinstvene platforme na kojoj će se standardizirati sve procedure za praćenje i provedbu programa i projekata financiranih međunarodnim i nacionalnim sredstvima, na temelju sklopljenog Sporazuma o podršci u području održavanja i nadogradnje elektroničkih sustava

Vlada Republike Hrvatske je Odlukom obvezala SDURDD za uspostavu i provedbu migracije ovih sustava na jedinstveni upravljački model unutar državne informacijske infrastrukture. Dakle, sustavi eFondovi i NPOO Fondovi EU proglašeni su dijeljenom uslugom CDU-a te dijelom državne informacijske infrastrukture, a na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske.  SDURDD je sklopio Sporazum s FINA-om, kao jednim od pružatelja usluga CDU, za razvoj jedinstvene platforme za prijavu i praćenje provedbe projekata financiranih iz EU i nacionalnih fondova.

Platformu je potrebno razvijati sukladno načelima državne informacijske infrastrukture s obzirom na to da je neophodno osigurati dostupnost podataka iz javnih registara, omogućiti sustavnu implementaciju razvoja, osigurati sustavnu zaštitu i sigurnost podataka sukladno važećim propisima, istom upravljati jedinstveno od strane Vlade Republike Hrvatske na osnovi usuglašavanja potreba i prioriteta, osigurati njenu interoperabilnost i skalabilnost te racionalizirati izdatke za njenu izgradnju na razini svih tijela javnog sektora koja su uključena u korištenje ovakve platforme.

Nadalje, platformu će se dizajnirati na način da se može fazno nadograđivati i funkcionalno integrirati za potrebe programa različitih financijskih razdoblja, u nadležnosti različitih tijela, a korisnicima omogućiti uslugu koja pruža bolje korisničko iskustvo u smislu standardiziranih procesa, smanjenog opsega pripreme podataka, veće dostupnosti podataka iz registara te bolje informiranosti i komunikacije s nadležnom institucijom, odnosno uslugu u skladu sa Standardom razvoja javnih e-usluga u Republici Hrvatskoj. Upravo je u tijeku razvojni ciklus i nadogradnja Platforme,  u sklopu kojeg se uvažavaju svi dosadašnji inputi vezani za potrebu razvoja novih i nadogradnju postojećih funkcionalnosti, za potrebe svih uključenih tijela. Detaljno je razrađen plan za sljedećih 12 mjeseci razvoja Platforme te su angažirani svi raspoloživi resursi za što skoriju realizaciju nužnog razvoja.

Kroz narednih nekoliko mjeseci će se fazno isporučivati u produkciju nadogradnja postojećih i razvoj novih funkcionalnosti sustava, uz popratne korisničke upute (kako za krajnje korisnike, tako i za korisnike na strani institucija), a prioritetno će se rješavati sve kritičnosti postojećeg sustava. Paralelno se radi i na prijedlozima rješenja kojima bi se premostilo čekanje novih modula i funkcionalnosti.

Komponente platforme:

- Sustav   eKohezija – komponenta u pripremi - EU FONDOVI 2021. – 2027.

- Sustav NPOO fondovi EU  - NPOO 2021. – 2026– komponenat se održava i nadograđuje

- Sustav eFondovi – komponenta se održava

- FONDOVI FZOEU – komponenta u pripremi.

Troškovi u 2023. godini su iznosili 289.161,02 EUR.

e-UPISI – INFORMATIZACIJA PROCESA I USPOSTAVA CJELOVITE ELEKTRONIČKE USLUGE UPISA U ODGOJNE I OBRAZOVNE USTANOVE (e-Upisi)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ugovor kodnog broja UP.04.1.1.18.0001 potpisan je 12. ožujka 2019. godine, s trajanjem projekta od 48 mjeseci, od studenoga 2018. godine do ožujka 2023. godine. Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi 5.316.236,25 EUR.

Realizacijom projekta Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove (e-Upisi) građanima Republike Hrvatske pojednostavljen je upis i prijava u željenu ustanovu bez dodatnih administrativnih poslova tako što se  upotrebljavaju postojeći podaci iz temeljnih registara različitih tijela državne uprave. Isto tako, osigurana je uspostava kompleksne elektroničke usluge prema korisnicima odgojno-obrazovnih institucija koja obuhvaća upise u vrtiće, upise u osnovne i srednje škole i prijam u učeničke domove, prijavu i provedbu ispita državne mature te prijavu na visokoškolske ustanove odnosno evidenciju o obrazovnim programima odraslih i praćenje obrazovanja odraslih i evidenciju o ključnim podacima o školama, učenicima i djelatnicima u centralnoj evidenciji. Ovaj sustav omogućava krajnjim korisnicima korištenje javnih usluga upisa sa što manje dodatnih administrativnih obveza. Projektni partneri u realizaciji ovoga projekta su Ministarstvo znanosti i obrazovanja te CARNET.

Tijekom 2023. godine  putem ovoga sustava obavljeni su upisi u četiri modula (upisi u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, upisi u osnovne škole iz Zadarske županije, upisi u srednje škole i upisi u učeničke domove). Modul “Upisi u dječje vrtiće” sastavni je dio sustava e-Upisi. U pedagoškoj godini 2023/2024. održano je više redovnih upisnih rokova te naknadni upisni rokovi. U svim rokovima predano je više od 15 300 zahtjeva roditelja za upisom djece u više od 150 vrtića. Upisano je preko 14 000 djece u vrtiće putem sustava. Modul 'Nacionalni informacijski sustav upisa u osnovne škole' sastavni je dio sustava e-Upisi. U 2023. godini Centri potpore pružali su podršku za sustav elektroničkog upisa u osnovne škole za Zadarsku županiju.

Predano je 1706 zahtjeva za upis djece u svih 117 matičnih i područnih škola na području Zadarske županije. Centri potpore kontinuirano su brinuli o stabilnosti sustava, nadogradnjama te su kroz redovnu komunikaciju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i dobavljačima unaprjeđivali sustav kako bi za idući upisni rok bio spreman za korištenje svim županijama i školama u Hrvatskoj.

ISPUUD (Upisi u učeničke domove) ISPUUD je Informacijski sustav prijava i upisa u učeničke domove. U 2023. godini u učeničke domove putem sustava ISPUUD upisano je više od 1000 učenika u 60 učeničkih domova koji koriste sustav. Tijekom 2023. sustav je uredno održavan i nadograđivan prema potrebama Ministarstva znanosti i obrazovanja i CARNET-a.

NISPUSŠ je Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za prijavu i upise učenika u srednje škole. U 2023. godini u srednju školu putem NISPUSŠ sustava upisano je preko 41 000 učenika. Tijekom 2023. sustav je uredno održavan i nadograđivan prema potrebama Ministarstva znanosti i obrazovanja i CARNET-a.

Troškovi su 2023. godine iznosili  103.858,26 EUR na razdjelu SDURDD-a dok se iznos od  1.233.446,57 EUR odnosi na partnere u projektu (CARNET – 1.177.670,62 EUR i MZO –   55.775,95 EUR).

Ukupni iznos troškova tijekom 2023. godine iznosio je  1.337.304,83 EUR.

ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA I USLUGE POVJERENJA

SDURDD je po pitanju elektroničke identifikacije (Usluge povjerenja su prema Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba eIDAS) u nadležnosti tadašnjega Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja) -  zadržao fokus na reviziji Uredbe eIDAS.

Do 31. prosinca 2023. godine Republika Hrvatska se u potpunosti povezala s 24 države članice.  Ovisno o statusu povezanosti nacionalnih čvorova eIDAS  kao i notifikacije nacionalnih vjerodajnica svake od zemalja EU-a/EGP-a, omogućena je međusobna razmjena elektroničkih identiteta korisnika u prijavi i korištenju prekograničnih elektroničkih usluga. Naravno, na svakoj državi članici EU-a je da pripremi svoje elektroničke usluge za transgranično korištenje.

Nakon završenog javnog savjetovanja koje je pokrenula EK 2020. godine, o čemu je SDURDD izvijestio i pozvao javnost,  države članice krenule su u izradu predloženog i usuglašenog sigurnog europskog e-identiteta koji će biti pouzdan i moći će biti korišten bilo gdje u Europi za sve potrebe; od primjerice, plaćanja poreza do iznajmljivanja bicikla, pokrenute su aktivnosti na reviziji spomenute Uredbe eIDAS. SDURDD od rujna 2021. sudjeluje u radu  eIDAS Expert Group - Toolbox for the Implementation of the European Digital Identity Framework, radne skupine Europske komisije, koja treba omogućiti tehničke preduvjete za ispunjenje prethodno navedenih ciljeva revizije Uredbe eIDAS. U sklopu aktivnosti za rad na njima, SDURDD je oformio i Nacionalni ekspertni tim koji se sastoji od predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova (nadležni za eOI), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (nadležni za Usluge povjerenja iz eIDAS-a: elektronički potpis, elektronički pečat, e-Delivery, QWAC, vremenski žig, sukladno Zakonu o provedbi Uredbe eIDAS koji je na snazi), FINA-e (operativno vođenje NIAS-a te  prekoračenih eIDAS čvorova, Nacionalni audit tim za vjerodajnice). U Nacionalni ekspertni tim pridodani su u 2023. godini i predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Sveučilišnog računskog centra, Zavoda za sigurnost informacijskih sustava  (u daljnjem tekstu: ZSIS) i Ministarstva zdravstva.

Krajem 2023. postignut je konačni dogovor Europskog parlamenta i Vijeće EU-a na završnom trijalogu o Uredbi o uvođenju europske lisnice za digitalni identitet. Time je završen rad su zakonodavaca na provedbi rezultata privremenog političkog dogovora postignutog 29. lipnja 2023. o pravnom okviru za digitalni identitet EU-a, prvom pouzdanom i sigurnom okviru digitalnog identiteta za sve Europljane.

Uz javne usluge, velike internetske platforme (uključujući usluge kao što su Amazon, Booking.com ili Facebook) i privatne usluge koje su zakonski obvezne autentificirati svoje korisnike morat će prihvatiti EU lisnicu za prijavljivanje na njihove online usluge. Osim sigurne pohrane digitalnog identiteta, novčanik će korisnicima omogućiti otvaranje bankovnih računa, plaćanje i čuvanje digitalnih dokumenata, poput mobilne vozačke dozvole, liječničkog recepta, stručne potvrde ili putne karte. Novčanik će u potpunosti poštivati izbor korisnika hoće li dijeliti osobne podatke ili ne, nudit će najviši stupanj sigurnosti certificiran neovisno o istim standardima, a relevantni dijelovi njegovog koda bit će objavljeni otvorenog koda kako bi se isključila svaka mogućnost zlouporabe, nezakonitih praćenje, praćenje ili presretanje od strane vlada.

Države članice morat će svojim građanima osigurati novčanike EU digitalnog identiteta 24 mjeseca nakon donošenja provedbenih akata koji utvrđuju tehničke specifikacije za novčanik digitalnog identiteta EU i tehničke specifikacije za certifikaciju. Ovi provedbeni akti – koji će se usvojiti 6 i 12 mjeseci nakon usvajanja Uredbe – oslanjat će se na specifikacije razvijene kao dio EU Digital Identity Toolboxa. Očekuje se da će nova uredba biti donesena od strane Europskog parlamenta tijekom 2024.

Kao jedan od bitnijih događaja u području elektroničke identifikacije,  2022. godine započeli su i pregovori Hrvatske s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD), pri čemu se u Preporukama OECD-a ali i u pripremama budućih akata OECD-a, elektroničkoj identifikaciji daje zaseban prostor i promatrana je kao zasebna tema od velike važnosti. U 2023. godini SDURDD je uspješno prezentirao usklađenost (samoprocjenu) Republike Hrvatske s instrumentom  Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Electronic Authentication.

Prilikom sastanaka s OECD-om, istaknuto je da mogućnost korištenja infrastrukture koja je postavljena kroz projekte EU za prekograničnu elektroničku identifikaciju za pristup elektroničkim uslugama zemalja koje su van EU, treba aktualizirati na razini koja vodi i definira suradnju između EU i OECD-a.

UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE

Središnji registar državne imovine (u daljnjem tekstu: SRDI) uspostavljen je i vodi se sukladno Zakonu o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, br. 112/18)  koji je stupio na snagu 22. prosinca 2018. godine. Vizija vođenja registra jeste sustavno, koordinirano, optimalno, dugoročno i transparentno upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, temeljeno na načelima javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti, koje je u službi postizanja gospodarskih, infrastrukturnih i dugoročnih strateških ciljeva i zaštite nacionalnih interesa, sa svrhom očuvanja imovine i njezine važnosti za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Ideja je SRDI-a da na jednom centraliziranom mjestu imamo kompletan popis državne imovine, koje obveznici dostave moraju dostaviti, te redovito nadopunjavati.

Cilj je SRDI-a stvoriti uvjete i izraditi sustav koji će osigurati kvalitetno vođenje evidencije državne imovine, na temelju propisa i ključnih dokumenata Republike Hrvatske.

Postojeći Registar državne imovine bilo je potrebno nadograditi na moderan i dinamičan način, te je 15. lipnja 2020. godine potpisan Ugovor kodnog broja UP.04.1.1.27.0002 za projekt Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine, s trajanjem projekta od 36 mjeseci, od lipnja 2020. godine do lipnja 2023. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi 1.461.278,12 EUR.

U 2023. godini, realizirane je nabava Nadogradnje Registra državne imovine u iznosu od 958.530,76 EUR, nabava Edukacije obveznika dostave i unosa podataka u iznosu od 101.171,88 EUR, također realizirane su preostale aktivnosti iz nabave promidžbe i vidljivosti projekta u iznosu od 57.102,33 EUR i stavke iz nabave Administrativnog upravljanja projektom u iznosu od 41.164,80 EUR.

Ukupno utrošena sredstva za Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državnom imovinom u 2023. godini, iznose 1.205.469,10 EUR.

PORTAL OTVORENIH PODATAKA

U ožujku 2015. godine uspostavljen je Portal otvorenih podataka (data.gov.hr) koji omogućava pristup podacima koje objavljuju tijela javne vlasti za ponovno korištenje u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Koncept otvorenih podataka polazi od shvaćanja da su podaci koje tijela javne vlasti prikupljaju u okviru svog djelokruga, a koji su javno dostupni s obzirom na to da im pristup nije ograničen na temelju zakonskih odredbi, zajedničko dobro svih dionika - uprave, građana, privatnog i civilnog sektora. Osiguravanjem njihove dostupnosti za korištenje u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, primjerice putem razvoja aplikacija, obrade i prerade podataka za znanstvena i druga istraživanja, povezivanja različitih baza podataka, stvara se znatna dodatna društvena i gospodarska vrijednost, iskorištavaju postojeći potencijali te jača transparentnost javnog sektora i smanjuje rizik od korupcije.

Portal predstavlja podatkovni čvor putem kojeg se prikupljaju, kategoriziraju i distribuiraju otvoreni podaci javnog sektora, za cilj ima poboljšati širenje javnih i otvorenih podataka putem jedinstvenog mjesta te omogućiti izradu inovativnih nekomercijalnih i komercijalnih aplikacija koje bi te podatke koristile. Skupovi podataka na data.gov.hr portalu nalaze se u formatima kao što su CSV, JSON, XML te nešto manji broj u formatu XLS. Većina skupova otvorenih podataka na Portalu objavljena je u skladu s CC-BY Creative Commons licencijom otvorenih podataka.

Projekt Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data) provodi se od 2019. godine. Puštanjem u produkciju novog portala u svibnju 2021. godine, portal je tehnološki, vizualno i funkcionalno unaprijeđen.

U 2023. godini aktivnosti na projektu uključivale su pripremu za provedbu dva preostala elementa projekta: Obuka zaposlenika tijela državne i javne vlasti te Implementacija unaprijeđenog modela otvorenih podataka za odabrani skup institucija (minimalno 8). Obje aktivnosti izvršene su do kraja završetka projekta odnosno do 31.12.2023. Tijekom 2023. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu u organizaciji SDURDD-a, a u sklopu projekta 'Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)' održan je Datathon na kojem je sudjelovalo osam studentskih timova s devet idejnih rješenja iz društvenog, političkog, okolišnog i ekonomskog područja.

U 2023. u cilju povećanja kvalitete objave skupova otvorenih podataka prilagodili su se informacijski sustavi 8 tijela. Na taj način uspostavio se jedinstveni sinkronizacijski mehanizam za unaprjeđenje objave otvorenih podataka namijenjen institucijama koji objavljuju skupove podataka na Portalu otvorenih podataka RH.

Zaključno s krajem 2023. godine na portalu je objavljeno 2.613 skupova podataka od 483 izdavača, koji su potpuno slobodni za korištenje. Portal otvorenih podataka povezan je sa sustavom e-Građani te koristi nacionalni identifikacijski sustav za identificirani pristup Portalu.  Projekt je uspješno završen s danom 31.12.2023.

Za 2023. na aktivnosti projekta Open data utrošeno je 520.423,75 EUR.

MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE

HITRONet je računalno-komunikacijska mreža uspostavljena na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže javnopravnih tijela iz 2007. godine, na koju su priključena javnopravna tijela. Dana 31. prosinca 2023. spojeno je 509 lokacija javnopravnih tijela putem infrastrukture HITRONet. Pored lokacija spojenih putem HITRONet-a, dio lokacija javnopravnih tijela spojeno je na mrežu CARNET. Putem mreže HITRONet javnopravna tijela koriste 15 različitih usluga koje Europska komisija pruža državama članicama. Na mrežu HITRONet spojen je i CDU i to brzinom od 40 Gbps na središnji dio mreže.

Mreža CARNET privatna je mreža hrvatske akademske i znanstveno-istraživačke zajednice te ustanova iz sustava osnovnog i srednjeg školstva. Veza mreže CARNET prema internetu ostvarena je kroz projekt pan- europske istraživačke mreže GÉANT (2x 100Gbps). Veza prema drugim davateljima usluge interneta u Hrvatskoj ostvarena je kroz mjesto razmjene internetskog prometa u Hrvatskoj - CIX (20Gbps).

CARNET, na temelju sporazuma s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (nekadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i nekadašnje Ministarstvo rada i mirovinskog sustava), Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (nekadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Ministarstvom obrane RH i Ministarstvom unutarnjih poslova, spaja njihove lokacije na mrežu CARNET.

Ustanove se povezuju u mrežu CARNET prijenosnim vodovima različitih tehnologija i brzina, ovisno o postojećoj infrastrukturi pružatelja telekomunikacijskih usluga, potrebama ustanova, promjenama na tržištu i slično. CARNET trenutačno surađuje sa svim većim pružateljima telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Dana 31. prosinca 2023. na mrežu CARNET spojeno je:

- 3147 lokacija ustanova iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja

- 799 lokacija ustanova iz sustava Ministarstva zdravstva

- 281 lokacija ustanova iz sustava Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

- 8 lokacija ustanova iz sustava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

- 4 lokacije ustanova iz sustava Ministarstva obrane RH

- 2 lokacije ustanova iz Ministarstva unutarnjih poslova.

HITRONet

Isporučitelj sustava HITRONet sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske od 25. svibnja 2007. godine je FINA koja je i dostavila podatke o financijskom trošku za 2023. godinu u kojoj je izdala račun u iznosu od  2.181.304,51 EUR s PDV-om. Za održavanje središnjeg dijela mreže HITRONet plaćeno je 596.575,50 EUR. Razliku u iznosu od  1.584.729,01 EUR platilo je 43 druga korisnika (tijela javnog sektora) HITRONet mreže.

CARNET

CARNET je 2023. godine imao troškove povezanosti svih ustanova u iznosu od  4.268.536,84 EUR s PDV-om, a objedinjeno su knjiženi pod aktivnost A628011 -  Program telekomunikacijskih kapaciteta za mrežu CARNET.

JAVNI REGISTAR ZA KOORDINACIJU PROJEKATA IZGRADNJE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE (Registar ProDII)

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o DII, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture („Narodne novine“, br. 134/14), u daljnjem tekstu: Registar ProDII.

SDURDD je nadležno tijelo za upravljanje i vođenje Registra ProDII. Registar ProDII jedan je od alata u preuzimanju aktivnije uloge Republike Hrvatske u odnosu na projekte informacijsko-komunikacijske tehnologije (u daljnjem tekstu: IKT) u svrhu njihove racionalizacije te usmjeravanja razvoja i koordinacije svih poslova i projekata primjene državne informacijske infrastrukture, uz istovremeno povećanje kvalitete javnih usluga i onemogućavanje planiranja i provedbe istih ili istovrsnih projekata IKT-a u javnom sektoru. Za praćenje projekata, uključujući digitalizacijskih, a vezano na provedbu NPOO-a u međuvremenu su razvijeni i drugi suvremeniji sustavi za praćenje realizacije projekta eNPOO-a, te je u razdoblju koje slijedi potrebno razmotriti mogućnosti integracije različitih sustava radi jedinstvenog praćenja na nacionalnoj razini.

VIJEĆE ZA DRŽAVNU INFORMACIJSKU INFRASTRUKTURU

Na temelju članka 4. stavaka 1. Uredbe o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture, određeno je osnivanje Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu. Na prijedlog SDURDD-a, Vlada Republike Hrvatske donijela je 2018. godine Odluku o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu („Narodne novine“, br. 5/18).

Stupanjem na snagu Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju dana 23. veljače 2023. godine prestala je važiti Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu.

Na sjednici održanoj 30. lipnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu, Vijećem predsjeda čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove razvoja digitalnog društva, zadaće Vijeća su sljedeće: davanje preporuka za određivanje kriterija za pohranu podataka u podatkovne centre, davanje suglasnosti za Godišnji plan rada, razvoja i integracije dijeljenih usluga te prihvaćanje cjenika usluga i Katalog usluga CDU-a, odobravanje tehničkih standarda i način povezivanja na komponente središnjeg sustava interoperabilnosti te davanje mišljenja za odobravanje projekata državne informacijske infrastrukture.

27. srpnja 2023. godine održana je sjednica Vijeća, te je na navedenoj sjednici jednoglasno prihvaćen Poslovnik o radu Vijeća za državni informacijsku infrastrukturu, Katalog usluga CDU-a, Cjenik usluga iz Kataloga usluga CDU-a te Godišnji plan rada, razvoj i integracije dijeljenih usluga CDU-a.

NACIONALNO VIJEĆE ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU

Nacionalno vijeće za digitalnu transformaciju, u skladu s Odlukom o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju nadzire i prati provedbu Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, sustavno prati podatke o IKT projektima, analizira izvješća nadležnih tijela o provedbi Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine te ocjenjuje načine i rezultate provedbe, predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, potiče i usmjerava suradnju Hrvatskoga sabora te državnih i drugih tijela, kao i ostalih čimbenika zaduženih za provedbu Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, podnosi Hrvatskome saboru dvaput godišnje izvješće o svome radu.

Članovi Vijeća u 2023. bili su: predsjednik Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske, ministar vanjskih i europskih poslova, ministar gospodarstva i održivog razvoja, ministar obrane, ministar pravosuđa i uprave, ministrica turizma i sporta, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, ministrica poljoprivrede, ministar znanosti i obrazovanja, ministar financija, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ministrica kulture i medija, ministar zdravstva, državni tajnik SDURDD-a, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ravnatelj ZSIS-a, ravnatelj Sigurnosno obavještajne agencije, ravnatelj CARNET-a, predsjednik APIS IT-a, glavni direktor AKD-a, predsjednik Uprave FINA-e, predsjednik Uprave Odašiljači i veze d.o.o., predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, dva predstavnika HUP – Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti, dva predstavnika Udruženja za informacijske tehnologije Hrvatske gospodarske komore, dva predstavnika Udruge hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera, predstavnik Hrvatske obrtničke komore, dva predstavnika Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju, predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, predstavnik Hrvatske zajednice županija, predstavnik Hrvatske zajednice općina, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik Sveučilišta u Rijeci, predstavnik Sveučilišta u Osijeku, predstavnik Sveučilišta u Splitu, predstavnik Sveučilišta Sjever. Vijećem predsjedava predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje ga potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske kojeg on ovlasti.

Na redovnim sjednicama Nacionalnog vijeća razmatraju se izvješća nositelja provedbe Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine prema Akcijskom planu za 2023. godinu. Izvješća se prihvaćaju ili ne prihvaćaju, ocjenjuje se izvršenost mjera i je li  ista zadovoljavajuća, a članovi Nacionalnog vijeća u raspravama svojim primjedbama i sugestijama utječu na bolje izvršenje mjera za 2023. godinu.

Dana 6. lipnja 2023. godine održana je 1. sjednica Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju. Zaključak navedene sjednice bio je objava Nacrt prijedloga Program Politike „Put u digitalno desetljeće 2030“ na portalu e-savjetovanja te osnivanje radnih skupina nadležnih za pojedine teme.

KIBERNETIČKA SIGURNOST

Na snagu je stupila NIS2 Direktiva odnosno Direktiva o mjerama za zajedničku visoku razinu kibernetičke sigurnosti širom Unije, kao revizija Direktive iz 2016. godine. Rok za njenu transpoziciju u nacionalni zakonski pravni sustav jest 18. listopada 2024. godine, no Zakon o kibernetičkoj sigurnosti će biti donesen tijekom 2024. godine.

NIS2 Direktiva za razliku od prethodne sada za subjekte ima pravne osobe koje pružaju ključne usluge i koje moraju osigurati kontinuitet poslovanja primjenjujući metode upravljanja rizicima. Također je bolje uređeno izvješćivanje te intervencija u slučaju incidenata. SDURDD-u je posebno u zadaću stavljena nadležnost nad pravnim osobama koje pružaju usluge povjerenja.

Na snagu je stupila i CER Direktiva odnosno Direktiva o otpornosti kritičnih subjekata, koja je vezana uz NIS2 Direktivu i kojom je obuhvaćen znatan dio državne informacijske infrastrukture. Transpozicija se očekuje tijekom 2024. godine.

Uredba DORA, koja se bavi osiguranjem kontinuitet poslovanja i kibernetičkom otpornošću financijskog sektora također je stupila na snagu i kao vertikalni propis povezan je s NIS2 i CER direktivama, pa tako i sa ZoDII.

U 2023. godini je utrošeno 216,25 EUR.

NACRT PRIJEDLOGA PROGRAM POLITIKE „PUT U DIGITALNO DESETLJEĆE 2030.“

U okviru provedbe programa Put u digitalno desetljeće 2030, svaka država članica bila je dužna izraditi nacrt prijedloga Programa politike „Put u digitalno desetljeće 2030. (Roadmap), koji će definirati doprinos pojedine države u ostvarenju općih i digitalnih ciljeva digitalne transformacije koje je Europa zadala Programom i koji se imaju doseći do 2030. godine. Hrvatski Roadmap nastao je pod koordinacijskim vodstvom SDURDD-a kao rezultat suradnje, za tu svrhu osnovane radne skupine koja broji gotovo 40-ak članova iz mjerodavnih tijela državne uprave, akademske zajednice i zainteresiranih gospodarskih udruženja i njihovih članova (HUP; HGK). Dokument se oslanja na Strategiju digitalne Hrvatske 2032., EU Program Put u digitalno desetljeće 2030., važeće nacionalne planove te NPOO, a reviziji je podložan svake 2 godine. Prva revizija planirana je za studeni 2023. godine, a potom nakon 2 godine.

Hrvatski Roadmap sastoji se od 7 poglavlja, unutar kojih se obrađuju unaprijed definiranih 12 digitalnih i 11 općih ciljeva. Svakim ciljem - digitalnim i općim, država članica treba putem predloženih nacionalnih politika i detaljno raspisanih mjera kvantificirati svoj doprinos ciljnoj vrijednosti EU-a - uspješna digitalna transformacija EU do 2030. Roadmap sadrži i pregled  višedržavnih projekata – s naglaskom na European digital infrastructure consortium (EDIC) koji predstavljaju svojevrsno partnerstvo između triju država i privatnih dionika; zamišljeni su kao poluga za ostvarivanje ciljeva iz programa Put u digitalno desetljeće 2030. U okviru EDIC projekata države članice EU-a mogu udružiti resurse i blisko surađivati kako bi izgradile digitalne kapacitete koje bi same teško ostvarile.

SDURDD je u siječnju 2023. objavio javni poziv za podnošenje prijava u sklopu Programa politike „Put u digitalno desetljeće do 2030“, na koji su pristizale prijave predstavnika znanstvene i poslovne zajednice, tijela javne vlasti te EDIH-a. Do kraja 2023. Hrvatska je zaprimila prijave na temelju kojih se uključila u sudjelovanje osnivanja  osam EDIC projekata: Poljoprivredno-prehrambeni EDIC (EDIC on AgriFood), Blockchain, 1+mil. Genom, Povezana javna uprava (IMPACT EDIC), Jezični EDIC (ALT EDIC), Cyber Security Skills Academy, EDIC o lokalnim digitalnim blizancima (CitiVERSE) i European Cancer Imaging (EUCAIM).

Ukupno utrošena sredstva u 2023. godini su iznosila 31.125,00 EUR.

OECD – ODBOR ZA POLITIKU DIGITALNOG GOSPODARSTVA

U okviru poslova OECD-a SDURDD provodi aktivnosti iz nadležnosti Politike digitalnog gospodarstva u okviru koordinacije popunjavanja upitnika, sastanaka te ostalih aktivnosti za potrebe pristupanja Republike Hrvatske OECD-u.

U sklopu 92. plenarne sjednice OECD Odbora za politiku digitalnog gospodarstva u Parizu, održana je i rasprava o pristupanju nakon koje smo dobili kratkoročne i dugoročne preporuke. U skladu sa  zaprimljenim preporukama provodimo daljnje aktivnosti kako u svrhu implementiranja preporuka tako i  pripreme za sljedeću raspravu koja će s održati u 2024. godine.

USPOSTAVA INTEGRALNOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE SLUŽBENOM DOKUMENTACIJOM REPUBLIKE HRVATSKE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ugovor kodnog broja UP.04.1.1.05.0001 potpisan je 22. siječnja 2018. godine, s trajanjem projekta od 60 mjeseci, od siječnja 2018. godine do srpnja 2023. godine. Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi 1.706.301,01 EUR.

Na temelju Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. i Strategije e-Hrvatska 2020 te Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) i Zakona o ustrojstvu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave pokrenut je projekt Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske kojim se jača i potiče transparentnost u javnom upravljanju kroz  trajnu dostupnost i mogućnost ponovne uporabe javnih službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske svim zainteresiranim stranama pod jednakim uvjetima, nepristrano i besplatno. Specifični ciljevi projekta uključuju uspostavljanje integriranog sustava za upravljanje službenim dokumentima i podacima Republike Hrvatske sa semantičkom, morfološki osjetljivom tražilicom, unaprjeđenje znanja državnih i javnih službenika o obvezama koje proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama te kontinuirano usavršavanje službenika o njegovoj primjeni, obvezama i načinima njegova izvršavanja putem e-usluge Korisničkog pretinca za dostavu službenih dokumenata tijela javne vlasti.  Projekt Uspostave integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske trenutno je u završnoj fazi.

Razvoj sustava započeo je u prosincu 2020. godine s predviđenim datumom završetka 28. studenoga 2021. No, na provedbu projekta znatno je utjecala pandemija COVID-19. Zbog objektivnih razloga poput zdravstvenog stanja osoba direktno uključenih u rad na projektu, došlo je do izazova u određenim projektnim aktivnostima. Uz sve navedeno, iznimno dugi procesi nabave usluge upravljanja projektom te usluge razvoja i testiranja sustava za slanje i prikupljanje službenih dokumenata Republike Hrvatske, primorali su SDURDD da procijenjeno vrijeme razvoja sustava u postupku nabave vremenski značajno smanji.

Krajem 2022. godine došlo je do produljenja roka trajanja projekta čime je omogućeno realiziranje aktivnosti vezanih uz organizaciju i provedbu edukacija o novom sustavu upravljanja službenom dokumentacijom Republike Hrvatske te Zakona o pravu na pristup informacijama koje se provodilo putem online radionica. Preko 1000 službenika prošlo je edukacije. S obzirom na potrebnih 798 educiranih službenika broj službenika koji je educiran uvelike je premašio zadani cilj. Sve aktivnosti zacrtane u projektu uspješno su završene. Projekt je uspješno završen s danom 22.07.2023.

Ukupni trošak 2023. godine iznosio je 16.918,97 EUR.

STANDARDIZACIJA RAZVOJA e-USLUGA (e.Standardi)

U središtu rada javne uprave jest biti na usluzi građanima, poslovnim i znanstvenim subjektima. Pametne, cjelovite, standardizirane i sigurne elektroničke usluge, kojima su korisnici u središtu i koje su izrađene upravo za njihove životne potrebe, pružaju višu kvalitetu života svih građana, poslovnih i znanstvenih subjekata. Pripremom elektroničkih usluga, javna uprava postaje dostupna svima 24 sata dnevno svakoga dana u godini. Strategija javne uprave donosi mjeru koja se odnosi na standardizaciju elektroničkih usluga kao jednog od preduvjeta osiguranja lakšeg korištenja elektroničkih usluga te olakšavanja razvoja novih usluga u javnoj upravi.

Prepoznavanjem ovih obveza i potreba za sustavnim unaprjeđivanjem i standardizacijom digitalnih javnih usluga, SDURDD je osmislio projekt Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga, financiran sredstvima EU-a iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu projekta od 238.901,06 EUR, u kojem je nakon analize sadašnjeg stanja i najboljih praksi u Hrvatskoj, Europi i svijetu, osmislio i izradio smjernice razvoja elektroničkih usluga u Republike Hrvatske, tzv. e.Standardi. Ovim e.Standardima utvrđuju se aktivnosti i mjere kojima se osigurava jednoobraznost e-Usluga u Republici Hrvatskoj te minimalna razina kvalitete i pristupačnost. Opisani pristup i implementacija Standarda za razvoj e-usluga kroz platforme e-Građani i e-Poslovanje utječe na povećanje broja dostupnih e-usluga, te na sve veće uključivanje lokalne i područne (regionalne) samouprave s vlastitim elektroničkim uslugama. Navedena inicijativa prepoznata je i od Vlade Republike Hrvatske, kao alat i katalizator bitnih promjena, te su Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 21.04.2021. e.Standardi usvojeni kao obveza za sva tijela javnog sektora, dok će samu provedbu i nadzor provoditi SDURDD.

Nastavljajući na operativnom dijelu provođenja e.Standarda i osluškujući svoje korisnike koji rade na razvoju elektroničkih usluga, SDURDD je nastavio s digitalizacijom samog procesa e.Standarda putem EU projekta “Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga” u ukupnom iznosu projekta od 1.181.219,13 EUR, čiji je rezultat razvoj portala i informacijskog sustava provođenja e.Standarda, obuka državnih i javnih službenika koji rade na razvoju elektroničkih usluga i nadogradnja 3 e-Usluge putem e.Standarda, što doprinosi daljnjoj popularizaciji razvoja digitalnih vještina i uključivosti.

Projekt je tijekom 2023. godine nastavio s implementacijom, pripremom organizacije konferencija, izradom promidžbenih i edukativnih video materijala i edukativnih radionica, provedbom planiranih nabava, angažiranjem vanjskih stručnjaka i uspostavom preduvjeta za realizaciju zacrtanih ciljeva. Krajem 2023. godine projekt je završio i s time je osiguran temelj potpune digitalne transformacije razvoja e-Usluga u Republici Hrvatskoj.

Uspostavljen je portal e.Standardi sa svim bitnim informacijama o razvoju e-usluga, razvijena su standardizirana korisnička sučelja (grafički dizajn) kao i gradivni blokovi za razvoj e-usluga, razvijena pravila i smjernice za razvoj grafičkih sučelja, analizirane životne situacije i izrađen njihov registar, te na osnovu njega definirani prioriteti potreba građana i poslovnih subjekata u unaprjeđenju ili izradi novih e-usluga. Organizirana je i provedena edukacija 240 korisnika kao i službenika SDURDD-a čime je osigurana popularizacija, ali i institucionalno znanje korištenja digitalnog sustava e.Standardi.

U razvoju elektroničkih usluga jednako je tako važna komponenta kojom se bavi SDURDD, a to je razvoj i ciljani fokus na prekogranične e-Usluge. Sudjelovanjem u implementaciji Uredbe o jedinstvenom digitalnom pristupniku (eng. Single digital gateway) SDURDD, koji je nadležan kao nositelj implementacije u Republici Hrvatskoj, će osigurati da se pomoću nacionalnog OOTS (“Once only - Samo jednom”) konektora Republika Hrvatska priključi u jednakopravnu mrežu OOTS-a razmjene dokaze i tako sudjeluje na najbitnijem IT projektu EU. Ovim će biti omogućena razmjena dokaza za potrebe prekogranične suradnje ne samo državne razine već i lokalne kao i područne (regionalne) samouprave.

Ukupni trošak u 2023. godini iznosio je 985.052,00 EUR.

NACIONALNA PLATFORMA ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE – NLTP

CEF AT projekt Nacionalna platforma za jezične tehnologije (eng. National Languages Technology Portal - NLTP) započeo je u travnju 2021., a završio je 30. lipnja 2023. Hrvatska inačica, Nacionalna jezično-tehnološka platforma – HRVOJKA razvijena je u skladu s projektnim ciljevima i implementirana na infrastrukturi u CDU-a.

Cilj projekta je upotreba naprednih alata i rješenja za jezične tehnologije u svrhu pokretanja nacionalnih inačica platformi za jezične tehnologije utemeljene na UI, prvenstveno namijenjenih državnoj upravi i gospodarskoj zajednici u svim državama sudionicama projekta.

Nacionalna jezično-tehnološka platforma - HRVOJKA dostupna je na adresi: https://hrvojka.gov.hr i trenutno omogućuje:

- strojno prevođenje (eng. Machine Translation, MT) – prevođenje umetnutoga teksta ili prevođenje dokumenata, e-pošte, tablica, prezentacija i mrežnih stranica u stvarnom vremenu uz zadržavanje izvornog oblikovanja dokumenata

- strojno potpomognuto prevođenje (eng. Computer Assisted Translation, CAT) – profesionalno okruženje za prevođenje, pregled i završno uređivanje prijevoda uz uporabu prijevodnih memorija (eng. Translation Memory, TM), strojnoga prevođenja kao i pristup terminološkim izvorima

- prevoditelj mrežnoga sjedišta (eng. Website translator widget) – priključak koji omogućuje trenutačni prijevod mrežnih stranica na zahtjev korisnika na sve službene jezike EU-a i još neke za EU važne jezike.

Strojno prevođenje dostupno je uz određena ograničenja i za neregistrirane korisnike. Kreiranje korisničkog računa omogućava registriranim korisnicima korištenje CAT alata, ugradnju widgeta i korištenje API-ja za prijevod(e).

Korisnicima upravlja administrator putem admin sučelja za upravljanje korisničkim računima i pravima.

Koristi nastale provedbom projekta: omogućeno sigurno i besplatno korištenje alata za prevođenje državnoj upravi, SME i široj javnosti, smanjenje troškova prevođenja mrežnih stranica institucija ugradnjom prevoditelja mrežnih sjedišta. Dugoročno, važnost uvođenja Nacionalne jezične  platforme, osim praktične uporabe, je i u činjenici što je ona prvenstveno alat za jačanje uloge i uporabe hrvatskoga jezika u digitalnom okruženju i korak ka osiguravanje njegova opstanka tijekom digitalne tranzicije, te u podizanju svijesti o važnosti prikupljanja i pohranjivanja jezičnih izvora kao temelja daljnjeg razvoja jezičnih tehnologija za hrvatski jezik. Zahvaljujući modularnoj arhitekturi platforme, Platforma se može lako dalje razvijati i dopunjavati jezičnim alatima i uslugama jer je osnovna infrastruktura ovim projektom osigurana.

Nacionalna platforma za jezične tehnologije je višedržavni projekt u kojem je sudjelovalo pet država partnera: Hrvatska, Island, Malta, Estonija, Latvija.

Nositelji projekta u Republici Hrvatskoj: SDURDD (tehnička izvedba projekta) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (jezični izvori i promidžba).

Ukupni proračun projekta (za svih pet država partnera): 796.160,00 EUR; od čega je SDURDD-u odobren iznos od 62.060,00 EUR.

Ukupno utrošeno u 2023. godine je 15.260,75 EUR.

e-SUDSKI REGISTAR – FAZA 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kodni broj: KK.02.2.1.01.0019, potpisan je 2. svibnja 2020. godine, s trajanjem projekta od 42 mjeseca i 28 dana, odnosno od 2. svibnja 2020. godine do 30. studenoga 2023. godine. Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi 1.454.453,78 EUR.

Projektom „e-Sudski registar – faza 2“ implementirani su digitalni alati u poslovanje hrvatskih sudova kako bi građani EU/EGP-a iskoristili sve prednosti jedinstvenog tržišta kroz digitalizaciju najvažnijih administrativnih i sudskih postupaka. Cilj je nadogradnja Sudskog registra radi uvođenja novih e-usluga. Nadogradnjom se poboljšala i pojednostavila komunikacija gospodarskih subjekata sa sudovima.

Tijekom 2023. godine provedene su sve aktivnosti utvrđene projektnim planom. Nadograđen je sudski registar uvođenjem nove e-Usluge.

Troškovi su 2023. godine iznosili 1.021.534,97 EUR.

UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kodni broj: KK.02.2.1.01.0009., ugovor je potpisan 30. lipnja 2021. godine do 30. listopada 2022., s trajanjem projekta do 29. prosinca 2022.  Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi 2.910.064,37 EUR.

Cilj projekta je uspostava sustava za upravljanje zemljišnim podacima koji će osigurati učinkovitu razmjenu zemljišnih podataka putem elektroničkih usluga između tijela državne uprave (tadašnjeg Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave) kao pružatelja podataka (tj. servisa) te ostalih definiranih korisnika. Uspostava interoperabilnog sustava za upravljanje zemljišnim podacima osnovna je pretpostavka za ubrzavanje ekonomske aktivnosti u gospodarstvu.

Sve aktivnosti su isporučene u 2022. godini te u 2023. nije bilo utrošenih sredstava.

SUSTAV OBRTNOG REGISTRA

U sustavu Obrtnog registra, u izvještajnom razdoblju, uz osiguravanje kontinuirane tehničke i korisničke podrške, realizirane su i manje dorade aplikativnih rješenja te je iz proračunskih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja utrošeno 70.923,72 EUR (s PDV-om). Pristup Obrtnom registru svih IT sustava tijela javne vlasti (aktualnih korisnika - njih 30), migriran je s direktnog pristupa na pristup putem Državne sabirnice.

Dodatno je realiziran Projekt „Dorada modula eNaukovanje“ – uz povezivanje s e-Maticom Ministarstva znanosti i obrazovanja, putem Državne sabirnice te omogućavanje generiranja i ispisa dodataka svjedodžbi o naukovanju, što je financirano iz EU sredstava, u iznosu od 61.581,50 EUR s PDV-om.

Za navedene aktivnosti  u 2023. godini ukupno je utrošeno 132.505,22 EUR.

SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA – REGISTAR POTPORA

U okviru Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva-Registra potpora, u izvještajnom razdoblju, uz osiguravanje kontinuirane tehničke i korisničke podrške, realizirane su i manje dorade aplikativnih rješenja te je iz proračunskih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja utrošeno 40.546,80 EUR (s PDV-om).

Dodatno je realiziran Projekt „Online prijave na Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ – uz pristup korisnika/učenika putem AAI@EduHR (Srce) - povezivanje s e-Maticom Ministarstva znanosti i obrazovanja i sustavom Evidencija dohodaka i primitaka (EDIP) Ministarstva financija - Porezne uprave, putem GSB-a, što je financirano iz EU sredstava, u iznosu od 70.139,50 EUR s PDV-om.

Navedena povezivanja/integracije, za posljedicu imaju prestanak potrebe/obaveze dostavljanja dokumentacije/potvrda o dohocima i primicima fizičkih osoba, te o činjenicama vezanim uz upis učenika, kao i o postignutim rezultatima/ocjenama u dosadašnjem razdoblju.

Za navedene aktivnosti u 2023. godine ukupno je utrošeno 110.686,30 EUR.

eLIJEKOVI

Projekt eLijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima financiran je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., Ugovor kodnog broja KK.02.2.1.01.0011 potpisanog 13. lipnja 2019. godine, te Dodatak broj 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0011 potpisanog 20. lipnja 2022. godine, s trajanjem do 31. prosinca 2023. godine. Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi 2.231.278,36 EUR.

Svrha projekta je ostvariti integrirano upravljanje podacima o lijekovima na nacionalnoj razini kako bi se omogućila jednostavna i sigurna razmjena informacija o lijekovima među raznim dionicima zdravstvenog sustava, racionalizacija resursa, unaprijedila sigurnost primjene lijekova kroz podršku zdravstvenim djelatnicima u racionalnom propisivanju lijekova i prijavi nuspojava te kako bi se doprinijelo daljnjem unapređenju čitavog zdravstvenog sustava. Opseg projekta uključuje sve lijekove koji se nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu dobivanja odobrenja za stavljanje u promet i neovisno o tome financiraju li se ti lijekovi iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ili ne. Sustav eLijekovi će biti dostupan različitim dionicima zdravstvenog sustava te postavlja temelj za njegovo daljnje unaprjeđenje, kao i dopunu postojećih i razvoj novih e-usluga.

Projekt donosi koristi za sve dionike zdravstvenog sustava. Integrirani digitalni format informacija o lijekovima će pacijentima kroz e-Usluge omogućiti pojačanu uključenost u liječenje i razinu brige o vlastitom zdravlju. Funkcionalnosti koje su preduvjet razvoju e-Usluge imaju dodatne prednosti za ostale dionike zdravstvenog sustava kojima će na raspolaganju biti točni, pravovremeni, strukturirani i standardizirani podaci o lijeku. Sprječavanje interakcija lijekova izravno utječe na zdravstvene ishode i financijske uštede, a veći broj prepoznatih nuspojava omogućava optimizaciju primjene lijeka i time veću sigurnost pacijenta.

Projekt ima tri osnovna segmenta:

- stvaranje jedinstvene baze lijekova – Jedinstvena baza lijekova sustav je u kojem su za jedan lijek zabilježeni svi relevantni podaci iz sustava različitih sudionika koji prate životni vijek lijeka. Unaprijed definirani set podataka o lijeku, prema definiranim pravilima unose i redovito ažurira svaki od dionika sustava. HALMED i HZZO podatke u bazu prenosi iz svojih postojećih sustava i u domeni svojih nadležnosti, pazeći da su struktura i format podataka u skladu s primjenjivim RH i EU standardima. Takva jedinstvena baza lijekova bit će dostupna putem servisa i sučelja ostalim zdravstvenim informacijskim sustavima u RH

- uvođenje sustava za provjeru interakcija prilikom propisivanja lijekova – komercijalan sustav za provjeru interakcija bit će dostupan u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a odnosit će se na sve lijekove koje propisuju liječnici i izdaju ljekarnici. Sustav treba poslužiti kao potpora racionalnom propisivanju lijekova, a njegova primjena u svijetu povezuje se sa znatnim smanjenjem medikacijskih pogrešaka i nuspojava i troškovima za zdravstveni sustav

- razvoj funkcionalnosti izravnog prijavljivanja nuspojava iz CEZIH-a prema HALMED-u. Za građane će ista funkcionalnost biti razvijena unutar sustava e-Građani. Razvojem mehanizama za prijavu nuspojava direktno iz kliničkih sustava i platforme e-Građani znatno će se ubrzati i pojednostaviti proces prijava nuspojava i dodatno motivirati liječnike i pacijente na prijavu nuspojava. Kvalitetne prijave nuspojava pomažu boljoj karakterizaciji sigurnosnog profila lijeka, pomažu definiranju rizičnih faktora za nastanak nuspojava i sprječavanju budućih nuspojava.

e-Usluge:

- Građani – e-Usluge u sustavu e-Građani koje se razvijaju ovim projektom omogućit će:

  - Provjeru podataka o statusu lijeka na osnovnoj i dopunskoj listi HZZO-a za lijekove koje pacijent uzima ili ih je uzimao u posljednjih 6 mjeseci te će biti omogućeno da za lijekove u primjeni provjeri Uputu o lijeku u elektroničkom obliku

  - Pacijentu će biti omogućena i jednostavna prijava sumnje na nuspojavu lijeka

- Liječnici primarne zdravstvene zaštite i ljekarnici – provjera interakcija

- Svi građani Republike Hrvatske - pristup podacima o lijekovima na javnom dijelu sustava eLijekovi.

Projekt je 31.12.2023. godine završio, a sustav se tijekom siječnja 2024. godine, nakon završnih testiranja svih usluga pušta u rad korisnicima.

Troškovi su 2023. godine iznosili 868.227,49 EUR.

eHZZO – izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Projekt eHZZO – izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje financiran je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., Ugovor kodnog broja KK.02.2.1.01.0002 potpisan je 9. ožujka 2018. godine, te Dodatak broj 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0002 potpisan je 27. travnja 2022. godine, s trajanjem do 31. prosinca 2023. godine. Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi 15.223.969,74 EUR.

Projektom eHZZO razvijen je novi IT sustav čiji poslovni ciljevi su: omogućavanje lakše komunikacije prema vanjskim korisnicima, osiguravanje visoke dostupnosti podataka nužnih za poslovno upravljanje i izvješćivanje, omogućavanje digitalne razmjene podataka s nacionalnim i međunarodnim institucijama te interoperabilnost na svim razinama.

Kako bi postigao horizontalnu komunikaciju i koordinaciju s ostalim dionicima sustava javne uprave, u skladu s nastojanjima u okviru programa e-Uprava i komunikaciju s relevantnim vertikalnim dionicima zdravstvenog sustava, središnji IT sustav HZZO-a zamijenit će postojeći, čime se podržava ispunjenje sljedećih specifičnih ciljeva:

- učinkovito upravljanje financijskim sredstvima u sustavu zdravstvene zaštite

- učinkovita kontrola zakonitosti rada i izvršavanja ugovornih obveza

- nadzor nad ispostavom računa i naplatom

- automatizacija svih poslovnih procesa

- stvaranje platforma za upravljanje sustavom zdravstvene zaštite na temelju podataka dobivenih putem informacijskog sustava

- omogućavanje integracije sustava s drugim tijelima javne uprave u Hrvatskoj i E

- učinkovito upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

- razvoj novih eUsluga za građane.

HZZO već ima ponuđene e-usluge kroz platformu e-Građani, a također putem KP-a dostavlja e-poruke upućene e-građanima. Te iste usluge podržava i novi sustav (kroz migraciju podataka i osiguranje podrške postojećim funkcionalnostima), a osim postojećih usluga, novim  sustavom realizirane su dodatne nove usluge osiguranicima kao npr.  izbor doktora - e-usluga kojom se osiguranicima (građanima Republike Hrvatske) daje mogućnost podnošenja zahtjeva za promjenom liječnika primarne zdravstvene zaštite što predstavlja najčešći razlog dolaska na šalter HZZO-a.

Novim sustavom taj će se postupak provoditi putem web aplikacije koja će ujedno osigurati provedbu svih ostalih koraka, odnosno odobrenje HZZO-a i obavještavanje osiguranika i izabranog liječnika. Sukladno smjernicama EK, e-usluga je razvijena kao dvosmjerna komunikacija: interaktivno ispunjavanje formulara i prijava uz autentifikaciju. Ispunjavanjem formulara pokreće se pojedina usluga. Usluga je dostupna putem računala, mobilnog uređaja (putem Internet preglednika, ne zasebne aplikacije)  te izravno kod  službenika na šalteru.

Projekt je 31.12.2023. godine završio, a sustav se tijekom siječnja 2024. godine, nakon završnih testiranja svih usluga pustio u rad korisnicima. Zbog donošenja novog Pravilnika o načinu izbora doktora primarne zaštite,  eUsluga je započela s radom 22.01.2024. godine. U sklopu novog sustava, u prvih 5 dana korištenja, putem eUsluge za građane i zdravstvene djelatnike provedeno je 22% zahtjeva.

Troškovi su 2023. godine su iznosili 9.196.630,56 EUR.

USPOSTAVA e-REGISTRA ZGRADA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Ugovor kodnog broja KK.02.2.1.01.0010, od 15. travnja 2019. godine

te Dodatku br. 1 od 12. travnja 2021. godine. Razdoblje provedbe projekta je 45 mjeseci od 22. ožujka 2019. do 22. prosinac 2022. godine.

Projektom su provedene sve aktivnosti utvrđene projektnim planom: definiranje metodologije za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupljanje podataka o zgradama, uspostava informacijskog sustava za registar zgrada za Varaždinsku županiju, promidžba i vidljivost, te upravljanje projektom i administracija. Projektom “Uspostava e-Registra zgrada” uspostavljen je višenamjenski informacijski sustav za registar zgrada koji je osnova za uspostavljanje evidencije registra zgrada za područje cijele Republike Hrvatske te su prikupljeni podaci o zgradama za područje Varaždinske županije.

Uspješnim dovršetkom projekta osigurani su preduvjeti za nastavni inicijalni unos podataka za područje cijele Republike Hrvatske. Uspostavom Registar zgrada na području cijele RH omogućit će se evidentiranje podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada, čime će se stvoriti višenamjenska evidencija koja će služiti potrebama institucija i vlasnika nekretnina.

Ukupna vrijednost projekta sukladno Ugovoru iznosila je 1.592.673.70 EUR, dok su potraživani troškovi projekta iznosili 1.573.054.84 EUR-a.

Tijekom 2023. godine izvoditelj radova osigurao jamstveni rok za otklanjanje nedostataka pa slijedom toga nisu bila utrošena financijska sredstva.

DIGITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE

Projekt „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ sufinanciran je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Prioritetna os 2, Investicijski prioritet 2c, Specifični cilj 2c1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za predmetni Projekt sklopljen je 7. studenoga 2019. godine, a njegovo predviđeno trajanje je 46 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.573.624,51 EUR, prihvatljivi troškovi iznose 5.496.676,66 EUR, od čega se 85% odnosi na EU financiranje, a 15% na nacionalno financiranje.

Projektom se povećao pristup kulturnoj baštini u digitalnom obliku te je omogućena zaštita kulturne baštine sustavnom, standardiziranom i trajnom pohranom u digitalnom obliku na jednom mjestu. Kroz uspostavu informacijsko-komunikacijskog sustava i centralnog repozitorija, omogućen je jedinstven pristup i korištenje digitalizirane građe građanima, znanstvenicima, studentima, poslovnim subjektima te zajednici arhiva, knjižnica i muzeja, a potiče se i  korištenje digitalne kulturne baštine u područjima znanosti, obrazovanja i turizma.

Projekt provodi Ministarstvo kulture i medija u partnerstvu s Hrvatskim državnim arhivom, Hrvatskom radiotelevizijom, Muzejom za umjetnosti i obrt te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu.

Tijekom 2023. godine provedene su sve aktivnosti utvrđene projektnim planom, te su izrađeni i isporučeni svi predviđeni moduli. Uspostavljen je središnji sustav za pohranu, pristup, agregaciju i pretraživanje građe kulturne baštine na testnoj i produkcijskoj okolini. Razvijene su usluge trajne pohrane digitalne i digitalizirane građe, pristupa digitaliziranoj građi i pregleda građe, te usluga dostave obaveznog primjerka za nakladnike.

Sve projektne aktivnosti su završene, te je Završno izvješće projekta u iznosu od 5.212.980,47 EUR poslano 17. studenoga 2023. godine u SAFU.

Tijekom 2023. godine utrošeno je 2.029.920,42 EUR na navedeni projekt.

HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM – eTURIZAM

Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali sklopljeni su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 7.182.438,71 EUR. Razdoblje provedbe: 1/2014. – 12/2023.

Kroz projekt eTurizam kreiran je integrirani informacijski sustav e-usluga u turizmu kojem je cilj kroz digitalizaciju i optimizaciju povećati učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga, potaknuti daljnji razvoj turističkih i ugostiteljskih usluga u RH, ali i unaprijediti komunikaciju i poslovanje građana i poduzetnika s javnom upravom u turizmu.

Očekivani rezultati provedbe:

- poboljšana komunikacija građana i poduzetnika s javnom upravom u turizmu kroz skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva građana

- smanjenje troškova pružanja javnih usluga te smanjenje pogrešaka u pružanju istih

- povećana transparentnost javne uprave u turizmu kroz pružanje ažurnih turističkih informacija prema građanima i poduzetnicima u sektoru turizma.

Projekt je uspješno završen i ostvareni su svi ugovoreni pokazatelji. Aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija završile su 1. veljače 2023. godine, dok su aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali završile 31. prosinca 2023. godine. S obzirom na vrijeme završetka projekta ne postoje statistički pokazatelji koji bi se uspoređivali s 2022. godinom.

U okviru projekta razvijeno je i uspostavljeno te tijekom 2023. godine pušteno u produkciju osam elektroničkih usluga dostupnih građanima i poslovnim subjektima:

- Integrirani informacijski sustav elektroničkih usluga eTurizam koji se sastoji od sustava za registraciju obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja u turizmu - TuStart, središnjeg turističkog registra - Tu Registar te sustava za dodjelu dostupnih potpora u turizmu - TuRiznica

- Sustava za prijavu i odjavu gostiju - eVisitor

- Turističko-informacijskog portala - croatia.hr

- Mobilnih aplikacija za praćenje obrade zahtjeva upravnih i neupravnih postupaka te prijavu i odjavu gostiju te za odabrane prioritetne oblike turizma za promociju hrvatskog turizma te

- Središnjeg portala za podršku razvoju turizma – TuSpot.

Tijekom 2023. godine završene su sve projektne aktivnosti, a financijska sredstva utrošena tijekom 2023. godine iznose 953.161,98 EUR.

INTEGRIRANI INFORMACIJSKI SUSTAV MHB

Cilj projekta bio je obuhvatiti sve redovito ažurirane informacije o hrvatskim braniteljima te članovima njihovih obitelji na jednom mjestu, u jednoj bazi te omogućiti dostupnost javnih usluga krajnjim korisnicima, uključujući korisnike u udaljenim mjestima i na otocima, kao i olakšan pristup informacijama osobama s posebnim potrebama i ugroženim skupinama putem sustava e-Građani. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, u iznosu od 543.871,86 EUR, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sklopljen je 7. studenoga 2019. godine, a provedba projekta trajala je do 31. svibnja 2021. godine.

Djelatnicima Ministarstva hrvatskih branitelja omogućeno je učinkovito korištenje resursa obuhvaćanjem svih redovito ažuriranih informacija o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na jednom mjestu, u jednoj bazi te izradom jedinstvenog korisničkog sučelja. Izvršeno je objedinjavanje postojećih baza podataka u konsolidirani sustav te se izradilo jedinstveno korisničko sučelje. Stvorena je i dodatna korist za krajnje korisnike usluga Ministarstva kroz razvoj e-usluga, odnosno uspostavljen je sustav za upravljanje e-Zahtjevima Ministarstva, a koji je povezan sa sustavom NIAS. Pružatelj usluge izrade informacijskog sustava organizirao je radionice s ključnim djelatnicima pojedinih organizacijskih jedinica na kojima ih je obučavao i dao im smjernice za daljnji rad u novom sustavu, a djelatnici koji su završili edukaciju za rad u novom sustavu prenijeli su znanje ostalim djelatnicima Ministarstva te prenose znanje novim djelatnicima.

S obzirom na to da je projekt završen, u listopadu 2023. godine Posredničkom tijelu razine 2 dostavljeno je drugo izvješće nakon provedbe projekta.

U 2023. godini izvršene su usluge redovnog održavanja te usluga nadogradnje sustava radi usklađenja s Uredbom o uredskom poslovanju koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u srpnju 2021. godine. Za navedeno je utrošeno 146.000,00 EUR.

USPOSTAVA MEHANIZAMA KOORDINACIJE ZA OSIGURANJE KOHERENTNOG RAZVOJA E-UPRAVE

SDURDD je korisnik projekta „Uspostava mehanizma koordinacije osiguranje koherentnog razvoja e-Uprave“ koji je pokrenut u kolovozu 2021. godine. Projekt je financiran kroz Instrument tehničke potpore Europske unije, koji provodi OECD u suradnji s EU Komisijom (DG REFORM), čiji je cilj pružanje podrške Republici Hrvatskoj u osmišljavanju, razvoju i provedbi reformi u digitalnoj transformaciji hrvatskog javnog sektora.

Od ulaska u EU, Republika Hrvatska kontinuirano provodi digitalnu transformaciju te unaprjeđuje i promovira korištenje javnih e-usluga kako za građane tako i za gospodarstvo. Uspostavljen je regulatorni i institucionalni okvir, razvijen je alat za praćenje i izvješćivanje te postoji snažna politička poruka za važnost digitalizacije/digitalnu transformaciju. Ipak, prema relevantnim podacima (DESI Country Report for Croatia i e-Government Benchmark), Hrvatska još uvijek ima lošije rezultate u usporedbi s drugim državama članicama EU.

Nedostatak koordinacije između javnih tijela u provedbi politike e-uprave uzrokovao je rascjepkanost i disparitete u razvoju e-usluga. Izostanak koordiniranog djelovanja utjecao je ne samo na kvalitetu e-usluga građanima i poduzećima, već je doveo i do neučinkovitog korištenja javnih resursa. Digitalizacija javne uprave u Hrvatskoj trenutačno pati od silosnog pristupa, koji je uzrokovao preklapajuće strukture, digitalne barijere, administrativno opterećenje i neoptimalnu digitalnu interakciju unutar tijela državne uprave te između uprave i građana.

Promjenom institucionalnog okvira u srpnju 2020. godine, nadležnosti SDURDD-a su proširene ovlastima Uprave za e-Hrvatsku bivšeg Ministarstva uprave, čime je SDURDD postao jedinstveno tijelo državne uprave koje upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; koordinira politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, koordinira i sudjeluje u pripremi i prati provedbu strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije.

Realizacijom ovoga projekta „Uspostava mehanizma koordinacije osiguranje koherentnog razvoja e-Uprave“ osigurani su temelji potrebni za učinkovitu provedbu ove značajne prilagodbe.

Projekt se sastoji od dvije komponente:

- Uspostava funkcionalnog i učinkovitog modela upravljanja i koordinacije projekata digitalizacije i

- Uspostava interoperabilnog okvira s ciljem poboljšanja digitalnih usluga.

Prva komponenta ima tri glavna ostvarenja:

1. Izvješće za bolje razumijevanje kvalitete planiranja i provedbe javnih IKT projekata u Republici Hrvatskoj i preporuke za poboljšanje (aktivnost 1.5) koje je nastalo na temelju prethodno provedenih aktivnosti: procjene trenutačne situacije (aktivnost 1.1), provedbe dubinske procjene potreba (aktivnost 1.2), provedbe analize neusklađenosti između postojeće situacije i potreba (aktivnost 1.3) te definiranja mogućih scenarija (1.4).

2. Nacrt Akcijskog plana za poboljšanje koordinacije javnih inicijativa za digitalizaciju (aktivnost 2.3) donesen nakon prethodno provedenih aktivnosti: uspostavljanje mreže državnih službenika za digitalno upravljanje (aktivnost 2.1) i izrade Nacrta prijedloga Akcijskog plana (aktivnost 2.2).

3. Prijedlog smjernica digitalnog upravljanja za identifikaciju, određivanje prioriteta i odabir IKT projekata, međuinstitucionalnu koordinaciju, praćenje i evaluaciju (aktivnost 3.2) koji je izrađen na temelju prethodno izrađenog prijedloga (aktivnost 3.1) koji je poslan na mišljenje članovima radne skupine čiji su komentari uvaženi i ugrađeni u Smjernice.

Druga komponenta ima dva  glavna ostvarenja:

1. Izvješće o interoperabilnosti za bolje razumijevanje interoperabilnosti javnih digitalnih usluga u Vladi Republike Hrvatske i preporuke za poboljšanje - na temelju procjene trenutačne situacije (aktivnost 4.1), provedbe dubinske procjene potreba (aktivnost 4.2), provedbe analize neusklađenosti između postojeće situacije i potreba (aktivnost 4.3) te definiranja mogućih scenarija (4.4) i izrađeno Izvješće (aktivnost 4.5).

2. Nacrt Akcijskog plana za unaprjeđenje interoperabilnosti digitalnih javnih usluga – izrada nacrta prijedloga Akcijskog plana (aktivnost 5.1), koji će se potom finalizirati (aktivnost 5.2).

Posljednje ostvarenje se odnosi na izradu komunikacijskih materijala Projekta, odnosno sintezu Projekta u sveobuhvatnu prezentaciju (aktivnost 6.1) te podnošenje izvješća o komunikaciji (aktivnost 6.2).

Cilj projekta je bio doprinijeti digitalizaciji javnog sektora u Hrvatskoj kako bi se krenulo prema zrelosti digitalne uprave te osmišljavanju i pružanju poboljšanih javnih usluga građanima i poduzećima. Također, uspostava funkcionalnog i učinkovitog modela koordinacije za javne inicijative digitalizacije i poboljšanje interoperabilnosti digitalnih usluga javne uprave u RH, što će rezultirati boljim uslugama za građane i poduzeća.

S obzirom na činjenicu da realizacija ovoga projekta, ujedno predstavlja i jedan od preduvjeta ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo OECD-a, osnaživanje i unaprjeđenje digitalizacije Republike Hrvatske u skladu sa Smjernicama OECD-a, ali i aktivnija uloga države predstavlja jedan od prioritetnih ciljeva u narednom razdoblju.

Ukupni trošak navedenog projekta za 2023. godinu iznosio je 5.168.834,83 EUR.

OPTIMIZACIJA SUSTAVA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ugovor kodnog broja UP.04.1.1.20.0001 potpisan je 11. prosinca 2018. godine, s trajanjem Projekta od ukupno 53 mjeseca, od studenog 2018. godine do svibnja 2023. godine.  Ukupna vrijednost Projekta iznosi 2.664.588,51 EUR.

Opći cilj Projekta je unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave kroz optimizaciju sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rezultati Projekta omogućuju dobivanje sveobuhvatne slike o kapacitetima županija, gradova i općina za obavljanje poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga.

U okviru Projekta razvijen je Jedinstveni IT sustav za prikupljanje i pohranu podataka te izračun indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspostavljena je Središnja baza podataka o kapacitetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u kojoj se vodi 438 vrsta podataka o jedinicama. Na temelju podataka IT sustav izračunava 196 indikatora za procjenu kapaciteta jedinica za obavljanje poslova iz njihova samoupravnog djelokruga. Putem izračuna indikatora Jedinstveni IT sustav će kategorizirati jedinice u kategorije koje su definirane tim sustavom. IT sustav pušten je u produkcijski rad 15. prosinca 2022. godine.

Tijekom 2023. godine provedena je edukacija preostalih korisnika IT sustava iz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (ukupno preko 900 korisnika) te je jedinicama podijeljeno 100 računala nabavljenih u sklopu Projekta, u cilju olakšavanja pristupa IT sustavu i unosu podataka. Zaključno s 31. prosincem 2023. godine 19 javnopravnih tijela te sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim Grada Korčule, koriste IT sustav, koji ima ukupno preko 1200 korisnika.

U mjesecu srpnju 2023. godine započeo je unos podataka u IT sustav od strane jedinica, kojima je i propisana obvezna unosa podataka donošenjem Pravilnika o podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 101/23 i 103/23 - ispravak). Unos podataka od strane javnopravnih tijela započeo je u listopadu 2023. godine. Unos podataka za godine 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu u završnoj je fazi.

Dana 1. kolovoza 2023. godine s izvršiteljem Ericsson Nikola Tesla d.d. sklopljen je Ugovor o održavanju IT sustava.

Troškovi su 2023. godine iznosili 142.620,76 EUR.

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA (ISPU) I NJEGOVI MODULI (KK.02.2.1.01.0020)

Dana 07.11.2019. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. u svrhu provedbe projekta pod nazivom: „Informacijski sustav prostornog uređenja i njegovi moduli (u daljnjem tekstu: ISPU)“ oznaka KK.02.2.1.01.0020 s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkim tijelom i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničkim tijelom razine 2. Razdoblje provedbe je do 1. kolovoza 2024. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 17.480.534,10 EUR, a od navedenog iznosa bespovratna sredstva iznose 14.858.453,98 EUR.

ISPU je državni interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja, izrade izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje poslovnih procesa propisanih zakonskim i podzakonskim propisima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. ISPU je organiziran kao sustav samostalnih funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka koji se mogu međusobno povezivati.

Moduli ISPU-a su:

- Geoportal - centralno mjesto za prikaz i pregled javno dostupnih prostorno-planskih i drugih prostornih slojeva, podataka i informacija iz modula ISPU-a i drugih izvora te točka pristupa modulima ISPU-a (u produkciji)

- ePlanovi - najsloženija usluga ISPU-a u koju će se unositi prostorni slojevi i pripadajuće odredbe prostornih planova na snazi i u izradi, u propisanim formatima, strukturirani prema pravilnicima o prostornim planovima i utvrđenom modelu podataka (u produkciji)

- eKatalog - objedinjuje funkcionalnosti registra prostornih planova i kataloga metapodataka i omogućava pronalaženje podataka o prostornim planovima, ali i samih prostornih planova ili njihovih dijelova (u produkciji)

- eDozvola - putem sustava “eDozvola” zahtjevi za izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina mogu se popuniti elektroničkim putem, a može se i pratiti status predmeta (u produkciji)

- ISPU-lokator - alat za georeferenciranje odnosno pridruživanje geografskih koordinata alfanumeričkim podacima iz više modula ISPU- a, ali i drugih baza podataka, čime se omogućava prikaz lokacija zapisa na interaktivnim kartama, preklapanje s drugim prostornim slojevima te različiti prostorni upiti i analize, kao i razmjena podataka putem mrežnih usluga s drugim geoinformacijskim sustavima.

- eArhiva - nadogradnja postojećeg sustava eDozvola, a služi za uvoz digitalizirane arhivske građe odnosno akata za građenje izdanih prije uspostave eDozvole, te za pohranu, pregled i pretraživanje pripadajućih metapodataka i njihovo georeferenciranje (u produkciji)

- eNekretnine - platforma za vođenje i korištenje podataka na tržištu nekretnina i području procjene vrijednosti nekretnina. Sastoji se od zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti

- eSateliti - postojeći sustav eDozvola nadograđen je na način da sadrži preglednik snimki prikupljenih daljinskim istraživanjima (satelitske i avionske snimke, snimke bespilotnih letjelica) koji omogućava pretraživanje, pregled i usporedbu različitih snimki iz dostupnih izvora, s ciljem praćenja stanja i promjena u prostoru kroz vrijeme (u produkciji)

- ePlanovi – editor - podmodul je modula ePlanovi koji je započet kao pilot-programsko rješenje za pripremu baze podataka Državnog plana prostornog razvoja (u daljnjem tekstu: DPPR), odnosno prostornih slojeva strukturiranih i oblikovanih prema Pravilniku o DPPR-u („Narodne novine“, 122/15) prije uvoza u ePlanove. Sadrži standardne i prilagođene CAD i GIS alate za pregledavanje, crtanje/unos i uređivanje, ažuriranje, brisanje, verifikaciju te pretraživanje prostornih slojeva u cilju pripreme topološki urednih prostornih slojeva prilagođenih za učitavanje u modul ePlanovi  (u produkciji)

- eEnergetski certifikat - informacijski sustav energetskih certifikata (IEC) odnosno računalna aplikacija za izdavanje, pohranu i kontrolu energetskih certifikata, izvješća o energetskim pregledima zgrada te izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama (u produkciji)

- eProstona inspekcija - geoinformacijski sustav čija će osnovna zadaća biti periodički detektirati promjene u prostoru koristeći snimke prikupljene daljinskim istraživanjima (satelitske i avionske snimke, snimke bespilotnih letjelica)

- eGrađevinski dnevnik - modul za praćenje procesa građenja od dobivanja građevinske dozvole i prijave gradilišta do tehničkog pregleda izgrađene građevine (u produkciji)

- Registar brownfield područja – web aplikacija uspostavljena u cilju inventarizacije, vrednovanja i praćenja stanja brownfield područja te stvaranja preduvjeta za provedbu mjera koje će područja bivših industrijskih područja, vojnih kompleksa, napuštenih turističkih objekata i si. staviti u ponovnu uporabu

- Interni registar nekretnina - ima zadaću optimizirati cjelokupni proces raspolaganja i odgovornog upravljanja cjelokupnom državnom imovinom na brz i transparentan način uključujući i vezane procese uz eJavni natječaj (u razvoju)

- Registar zelene infrastrukture - računalno rješenje koje će omogućiti inicijalni unos, održavanje i analizu podataka o zelenoj infrastrukturi za urbana područja u Republici Hrvatskoj (u razvoju)

- eRežimi - web gis aplikacija u kojoj će se voditi podaci javnopravnih tijela, a koji su potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, uvjeta priključenja kod izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola te zahtjeva u procesu izrade prostornih planova (u razvoju)

- Centralni metaregistar - sustav koji ima ulogu čuvanja i pružanja podataka o registrima, kao i dinamičke izrade novih registara koje će po svim pravilima struke i u skladu sa zakonskim okvirom koristiti korisnici iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili iz drugih tijela kojima se dodijeli pristup.

Od svih navedenih modula ISPU-a mali dio financira se iz nacionalnih sredstava, jedan dio financira se sredstvima Svjetske banke, dok je veći dio financiran iz EU komponente.

Ovim projektom uvedene su nove i nadograđene postojeće e-usluge/moduli, provedena edukacija velikog broja korisnika u području prostornog planiranja i gradnje te nabavljena korisnička oprema službenicima koji rade u modulima ISPU-a. Samim projektom financiralo se i jačanje svijesti o prednostima ISPU-a za potencijalne investitore, stručne korisnike, znanstvenu zajednicu i građane.

Cilj projekta je povećanje korištenja informacijsko – komunikacijskih tehnologija u komunikaciji između građana, poduzetnika i javne uprave, nadogradnja postojećih i uspostava novih kompleksnih e-usluga u području gradnje i prostornoga planiranja u skladu s Europskim okvirom interoperabilnosti i prioritetima Strategije e-Hrvatska 2020, što će rezultirati povećanjem produktivnosti javnog sektora u Republici Hrvatskoj i transparentnosti sustava prostornog planiranja i gradnje.

Tijekom 2023. godine iz projekta su završene aktivnosti:

- digitalizirano je preko 2.000.000 akata o gradnji na području Republike Hrvatske (izdanih od 1968. godine do uspostave eDozvole), pohranjeni su u sustav eArhiva, metapodatkovno obrađeni i georeferencirani

- razvijena je aplikacija eProstorna inspekcija

- educirano je preko 3.000 korisnika modul ISPU-a (eNekretnine, eEnergetski certifikat, eKonferencija, ePlanovi, eProstorna inspekcija)

- kontinuirano su provođene aktivnosti na promidžbi i vidljivosti projekta (konferencije i promidžba kroz medije).

Troškovi za 2023. godinu iznosili su 1.050.034,61 EUR.

NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI

Vlada Republike Hrvatske je 2021. godine usvojila NPOO, koji je odobrila Europska komisija u srpnju 2021. U sklopu NPOO-a definirani su sljedeći ciljevi provedbe digitalne tranzicije društva i gospodarstva Republike Hrvatske:

- povećati učinkovitost i transparentnost rada tijela javnog sektora

- uspostaviti upravljačke i koordinacijske strukture za planiranje i provedbu digitalne transformacije društva i javne uprave

- osigurati tijelima javne uprave dostupnost alata i tehnologija potrebnih za razvoj ekonomičnijih i kvalitetnijih digitalnih usluga usklađenih s potrebama njihovih korisnika.

Ostvarenje navedenih ciljeva planirano je provedbom reformi i pripadajućih investicija. Predložene reforme polaze od tri glavna cilja EU-ove digitalne strategije (Izgradnja digitalne budućnosti Europe - Shaping Europe's Digital Future), koji trebaju osigurati da Europa iskoristi priliku i svojim građanima, tvrtkama i vladama pruži kontrolu nad digitalnom transformacijom: (i) Tehnologija u interesu građana, (ii) Pravedno digitalno gospodarstvo koje potiče tržišno natjecanje i (iii) Otvoreno, demokratsko i održivo društvo.

SDURDD je nositelji reforme C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave, usmjerene na rješavanje postojećih izazova u praćenju i koordinaciji procesa digitalizacije. U okviru nje planirane su sljedeće četiri reforme:

- C2.3.R1 Strategija digitalna Hrvatska i jačanje međuinstitucijske suradnje i koordinacije za uspješnu digitalnu tranziciju društva i gospodarstva kojoj je cilj utvrđivanje strateškog okvira (vizije, ciljeva, prioriteta i rezultata) za koordiniranu i učinkovitu digitalnu tranziciju društva i gospodarstva, kako bi se promišljeno, strukturirano i strateški kreirali preduvjeti za stavljanje digitalizacije u funkciju pokretača gospodarstva

- C2.3. R2 Unaprjeđenje interoperabilnosti informacijskih sustava s ciljem uspostave, nadogradnje i povezivanja temeljnih registara u okviru središnjeg sustava interoperabilnosti te implementacija centralnog skladišta podataka

- C2.3. R3 Modernizacija i daljnji razvoj državne informacijske infrastrukture kao osnove za sigurnu i financijski učinkovitu interakciju tijela javne uprave s ciljem konsolidacije i nadogradnje Državne informacijske infrastrukture i servisa, smanjenje troškova i optimizacija javnih procesa, uspostava efikasnije komunikacije s građanima te unaprjeđenje postojećih sustava

- C2.3. R4 Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva gdje se planiraju ostvariti sljedeći ciljevi: (i) osigurati pravovremenu i sveobuhvatnu implementaciju regulatornog okvira donošenjem Zakona o elektroničkim komunikacijama kojim će se preuzeti odredbe Direktive (EU) 2018/1972 o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija i provedbu ciljeva Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027.; (ii) omogućiti dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta kućanstvima uz širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 100 Mbit/s u smjeru prema korisniku (engl. download); (iii) omogućiti glavnim društveno-ekonomskim pokretačima dostupnost mrežama vrlo velikog kapaciteta koje podržavaju širokopojasni pristup sa simetričnim brzinama od najmanje 1 Gbit/s; (iv) potaknuti investicije u postavljanje 5G mreža u urbanim i ruralnim područjima i duž glavnih kopnenih prometnih pravaca (5G koridori) koje uključuju autoceste, državne ceste i željezničke pruge u Republici Hrvatskoj, u sklopu transeuropske prometne mreže (TEN-T).

Digitalna komponenta važan je segment i ostalih reformi NPOO-a i pripadajućih investicija te je za njih provedba aktivnosti također opisana u tekstu Izvješća. Tim investicijama planirano je daljnje unaprjeđenje učinkovitosti javne uprave ulaganjem u razvoj novih tehnologija i online servisa, digitalizacija postupaka, online plaćanje pristojbi te mjere za depolitizaciju i profesionalizaciju javne uprave.

Ukupna procijenjena vrijednost digitalnih ulaganja iznosi 380.776.617,43 EUR.

  - STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOSPODARSTVA (C2.3. R1)

Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine donesena je 16. prosinca 2022. godine. Strategija je višesektorski akt strateškog planiranja koji  postavlja prioritete javnih politika za sljedećih 10 godina tako da djeluje pozitivno na tehnološki razvoj i inovacije u gospodarstvu, aktivira digitalne kompetencije građana i povećanje broja stručnjaka u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama te potiče primjenu naprednih tehnologija u javnim i tržišnim djelatnostima.

Strategijom su utvrđena 4 strateška cilja koja želimo ostvariti do 2032. godine:

- Strateški cilj 1: Razvijeno i inovativno digitalno gospodarstvo

- Strateški cilj 2: Digitalizirana javna uprava

- Strateški cilj 3: Razvijene, dostupne i korištene mreže vrlo velikih kapaciteta

- Strateški cilj 4: Razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba.

Kao tijelo državne uprave zaduženo za upravljanje procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave, SDURDD je nadležan za koordinaciju i provedbu reformi i investicija te izvještavanja o ispunjavanju ključnih strateških ciljeva u okviru Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine.

U skladu s navedenim Služba za strateško planiranje i razvoj digitalnog društva izradila je Izvješće o provedbi Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine. U izradi spomenutog izvješća sudjelovala su sva tijela državne uprave čiji predstavnici sudjeluju u radu Radne skupine za koordinaciju projekata državne informacijske infrastrukture i digitalne transformacije. Ključna zadaća radne skupine je osigurati koherentnost u identifikaciji, određivanju prioriteta, odabiru, praćenju i evaluaciji projekata i ulaganja u digitalizaciju te podržati uspostavu interoperabilnog okvira za poboljšanje digitalne javne usluge.

Izvješće o provedbi Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine trebalo bi nam poslužiti kao podloga za pripremu materijala za održavanje Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju. Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, u skladu s Odlukom o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe:

- nadzire i prati provedbu Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine

- sustavno prati podatke o IKT projektima

- analizira izvješća nadležnih tijela o provedbi Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine te ocjenjuje načine i rezultate provedbe

- predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine

- potiče i usmjerava suradnju Hrvatskoga sabora te državnih i drugih tijela, kao i ostalih čimbenika zaduženih za provedbu Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine

- podnosi Hrvatskome saboru dvaput godišnje izvješće o svome radu.

Nacionalno vijeće čine zastupnici, predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata, predstavnici nevladinih udruga koje se bave digitalizacijom, predstavnici akademske zajednice, stručnjaci i predstavnici medija.

Nositelj provedbe: SDURDD

Ukupna vrijednost projekta: 91.673 EUR

Razdoblje provedbe: travanj 2021. - travanj 2023.

UNAPRJEĐENJE INTEROPERABILNOSTI INFORMACIJSKIH SUSTAVA (C2.3. R2)

Reforma C2.3. R2 Unaprjeđenje interoperabilnosti informacijskih sustava ima za cilj uspostaviti, nadograditi i povezati temeljne registre u okviru središnjeg sustava interoperabilnosti te implementirati centralno skladište podataka.  Reforma C2.3. R2 usmjerena je na dvije ključne komponente (investicije) kojima će se omogućiti potrebne promjene te definiranje osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj interoperabilnosti.

Prva komponenta (investicija - I1) usmjerena je na uspostavu Središnjeg sustava interoperabilnosti, dok je druga komponenta (investicija - I2) usmjerena na uspostavu skladišta podataka i sustava poslovne analitike. Reformom će biti omogućeno učinkovitije upravljanje informacijama/podacima. S obzirom na to da su podaci važan resurs za gospodarski rast, razvojem aplikacija temeljenih na podacima, svi korisnici sustava – građani, poduzetnici, poslovni subjekti i tijela javne uprave mogu zajednički sudjelovati u kreiranju dodatne vrijednosti te ujedno pridonijeti:  poboljšanju zdravstvene zaštite, stvaranju sigurnih i čišćih transportnih sustava, generiranju novih proizvoda i usluga, smanjenju troškova javnih usluga te ukupnom poboljšanju održivosti i energetske učinkovitosti. U okviru reforme provode se sljedeće investicije:

    - USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI (C2.3. R2-I1)

Cilj ove investicije jest konsolidacija temeljnih registara, integracija tih registara na Državnu sabirnicu te uspostava središnjeg portala za interoperabilnost u skladu s Europskim okvirom za interoperabilnost (u daljnjem tekstu: EIF), kreiranje standarda i politika vezanih uz interoperabilnost, usklađivanje zakonskih okvira te potpunu primjenu načela „samo jednom“ do 2023. u skladu sa SDGR-om kao i uspostavu prekogranične razmjene podataka između država članica EU-a.

Predložena investicija je komplementarna s projektom SDURDD-a „Uspostava Centra dijeljenih usluga“, sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnosti i kohezije kroz koji će se spojiti državna informacijska infrastruktura i omogućiti zajedničko korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija te istih aplikativnih rješenja tijelima javne uprave. U okviru spomenutog projekta implementirana je GSB koja predstavlja jedan dio Središnjeg sustava interoperabilnosti, odnosno razmjene podataka između registara, evidencija i različitih sustava unutar državne informacijske infrastrukture.

U svrhu osiguravanja razmjene podataka s drugim sustavima, prilikom razvoja novih e-usluga već u fazi projektiranja, bit će uspostavljena obveza spajanja na središnji sustav interoperabilnosti i svako direktno spajanje sustava će biti onemogućeno. Središnji sustav interoperabilnosti sastavni je dio CDU-a u vidu infrastrukture i povezivosti te za njegovu implementaciju nije predviđena zasebna infrastruktura.

Cjelokupni središnji sustav interoperabilnosti namijenjen je tijelima javne uprave i građanima te poslovnim subjektima kojima će biti omogućen jedinstveni uvid u informacije i usluge te učinkovitija provedba upravnih postupaka. Prije same provedbe aktivnosti planirana je analiza trenutnog stanja interoperabilnosti javne digitalne infrastrukture i usluga (identificiranje izazova, poslovnih potreba i nedostataka, utvrđivanje različitih alternativa uz predlaganje preporuka za poboljšanje, kao i kreiranje akcijskog plana za poboljšanje interoperabilnosti digitalnih usluga).

Milestone projekta: središnji sustav interoperabilnosti spreman je za operativnu upotrebu, uključujući internetsko pružanje 21 postupka u skladu s Prilogom II. Uredbi o jedinstvenom digitalnom pristupniku (u daljnjem tekstu: SDG uredba).

Tijekom 2023. godine provodi se analiza usluga iz SDG uredbe. Održano je 7 radionica s tijelima nadležnim za pojedine servise i dokaze. Održani su i sastanci s Europskom komisijom vezano uz sustav SDG i integraciju sa sustavom TOOP. Tijekom 2023. godine odabran je najpovoljniji ponuditelj i potpisan je ugovor za nabavu OOTS platforme za prekograničnu razmjenu dokaza.

Održano je 17 radionica s 24 tijela vezano na planiranje provedbe preporuka za poboljšanje interoperabilnosti digitalnih usluga iz TSI Akcijskog plana.

Portal Središnjeg sustava interoperabilnosti je funkcionalan i operativan. Ima objavljen sadržaj koji informativno opisuje interoperabilnost kroz 10-ak članaka, 9 novinskih članaka i 111 stavaka kataloga.

Nositelj provedbe: SDURDD

Ukupna vrijednost projekta: 14.151.894,35 EUR

Razdoblje provedbe: lipanj 2021.-lipanj 2026.

Ukupni trošak tijekom 2023. godine iznosio je  214.373,93 EUR.

    - USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE (C2.3. R2-I2)

Cilj uspostave centralnog data lake repozitorija uvođenje je sustava pohrane podataka s njihovim atributima te na temelju tih podataka dizajniranje različitih skladišta podataka kao ekosustava koji će omogućiti ekstrakciju, punjenje, transformaciju, skladištenje, analizu, vizualizaciju i analitiku te uvođenje analitičke organizacijske kulture kao izvora pouzdanih sažetih podataka potrebnih za proces donošenja odluka.

U okviru investicije uspostavljeni  su data lake i skladište podataka koji, na temelju svoje otvorenosti i cjelovitosti, omogućavaju prikupljanje podataka u standardiziranim formatima (strukturirani i nestrukturirani podaci), jednostavan pristup izvorima podataka, naprednu analitiku i vizualizaciju prikupljenih podataka.

Centralno skladište podataka je u planu povezivanja s različitim sustavima i projektima. Primjerice: zdravstveni sustavi, razne matice, financijski i porezni sustavi predstavljaju izvorište podataka kojima će se puniti skladište podataka i nad kojima će se provoditi razne analize i kreirati različita skladišta podataka (DWH).

Tijekom 2023. godine pristigla je sva poslužiteljska, mrežna i sklopovska oprema te je platforma puštena u produkciju. Pripremljene su dokumentacije za javnu nabavu za tehničku stručnu podršku za upravljanje i nadzor platforme, za edukaciju korisnika i promidžbu i vidljivost.

Nositelj provedbe: SDURDD

Procijenjeni trošak: 16.602.552,92 EUR

Razdoblje provedbe: srpanj 2021.- lipanj 2026.

Za navedene aktivnosti u 2023. godine ukupno je utrošeno 4.577.445,80 EUR.

MODERNIZACIJA I DALJNJI RAZVOJ DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE KAO OSNOVE ZA SIGURNU I FINANCIJSKI UČINKOVITU INTERAKCIJU TIJELA JAVNE UPRAVE (C2.3. R3)

Reforma C2.3. R3 Modernizacija i daljnji razvoj državne informacijske infrastrukture kao osnove za sigurnu i financijski učinkovitu interakciju tijela javne uprave ima za cilj konsolidaciju i nadogradnju Državne informacijske infrastrukture i servisa, smanjenje troškova i optimizaciju javnih procesa, uspostavu efikasnije komunikacije s građanima te unaprjeđenje postojećih sustava. U okviru reforme provode se sljedeće investicije:

NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA (C2.3. R3-I1)

Cilj je projekta proširenje kapaciteta, daljnja nadogradnja postojećeg državnog oblaka te uspostava novih funkcionalnosti. Najmodernija razvojna okolina će biti implementirana, i svi potrebni resursi za razvojne timove za sve buduće aplikacije koje će biti razvijane za tijela državne uprave.

U okviru ove investicije planirana je nadogradnja kapaciteta, usluga i funkcionalnosti postojećeg CDU-a te uspostava najmodernije razvojne okoline za postojeći državni oblak, ali je planirano osigurati i sve potrebne resurse za razvojne timove svih budućih aplikacija tijela državne uprave. Korisnici projekta tijela su državne uprave, javne službe i ostali korisnici definirani Zakonom o DII. Ciljna je vrijednost (target) integracija 450 novih korisnika u CDU-u do 2026. godine.

Projekt predviđa uspostavu 5 novih funkcionalnosti/usluga i to redom: Platforma kao servis (PaaS) za uspostavu razvojne i implementacijske okoline u CDU-u, Središnji sustav nadzora informacijske sigurnosti (SIEM), Platforma za kontaktni centar i za prijavu problema IKT-u,  Platforma za upravljanje sadržajem portala tijela državne uprave, tijela javne vlasti i lokalne samouprave, (Web hosting platforma) Platforma za Blockchain.

Za predmetne funkcionalnosti provedena je nabava krajem 2022. godine, potpisani su ugovori s izabranim ponuditeljima te je sva oprema osim komunikacijske isporučena i instalirana do veljače 2023. godine. Komunikacijska oprema je isporučena do sredine lipnja 2023. Uz to proveden je postupak jednostavne nabave za Blockchain platformu, a implementacija Platforme za uspostavu razvojne i implementacijske okoline na Kubernetes platformi realizirana je kroz Sporazum o pružanju usluga CDU-u koji je potpisan s APIS IT.

Realizacije ovih projekata odvijale se su u ovisnosti o količini potrebnih resursa kako slijedi u nastavku:

- Platforma za Blockchain – potpisan je ugovor s Institutom Ruđer Bošković. U okviru ugovora instalirana su dva čvora, uključena su u EBSI (The European Blockchain Services Infrastructure), izrađen je idejni projekt organizacije nacionalne blockchain infrastrukture i instalirano i povezano prvih 5 čvorova buduće nacionalne mreže

- Platforma za kontaktni centar i za prijavu problema IKT-u (ITSM as a service) – potpisan je ugovor s tvrtkom Asseco SEE d.o.o. koji su isporučili, instalirali i konfigurirali kontakt centar prema traženim specifikacijama. Usluga korištenja jedinstvene platforme za kontakt centar te za prijavu problema ICT podršci i njihovo rješavanje je rješenje koje IT podršci u javnoj upravi omogućava upravljanje svim vrstama kontakata s korisnicima ICT sustava – zaposlenicima TDU, TJV i LS ( telefon, e-pošta, chat, itd.) unutar istog sučelja. Platforma za upravljanje sadržajem portala (Web hosting platforma)- potpisan je ugovor s tvrtkom Setcor d.o.o. koji su isporučili, instalirali i konfigurirali platformu prema traženim specifikacijama. Usluga omogućuje objavljivanje web stranica ili web aplikacija na internetu te se želi pojednostaviti proces upravljanja uslugama web hostinga za sva javnopravna tijela

- Središnji sustav nadzora informacijske sigurnosti (SIEM as a service) - potpisan je ugovor s tvrtkom King ICT d.o.o. koji su isporučili, instalirali i konfigurirali sustav LogRhytm.  Usluga će omogućiti centralni sustav praćenja, nadzora i upravljanja sigurnosnim događajima na informacijskoj i komunikacijskoj infrastrukturi tijela državne uprave, tijela javne vlasti i lokalne samouprave.

- Platforma za uspostavu razvojne i implementacijske okoline na Kubernetes platformi (Kubernetes as a service) – platformu je postavljena od strane APIS IT po postojećem Sporazumu o pružanju usluga  CDU-u. Sustav za orkestriranje kontejneriziranih aplikacija namijenjen je za automatizaciju implementacije, skaliranja i upravljanja računalnim aplikacijama.

Nositelj provedbe: SDURDD

Procijenjeni trošak: 34.501.534,54 EUR

Razdoblje provedbe: siječanj 2022.-lipanj 2026.

Na investiciju je u 2023. godini ukupno utrošeno 9.001.554,71 EUR.

JAČANJE KAPACITETA POLICIJE ZA SUZBIJANJE KIBERNETIČKOG KRIMINALITETA (C2.3. R3-I2)

Cilj je investicije povećanje razine kibernetičke sigurnosti na području Hrvatske i EU-a, razvijanjem i unaprjeđenjem sustava prikupljanja, korištenja i analize digitalnih dokaza, organiziranjem i provođenjem specijaliziranih edukativnih programa o metodama istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, namijenjenih policijskim službenicima te organiziranjem obuka za šire građanstvo u svrhu podizanja svijesti o važnosti kibernetičke sigurnosti. Jačanjem kapaciteta za borbu protiv kibernetičkog kriminala i kampanjom podizanjem razine svijesti javnosti i zaposlenika u trgovačkim društvima namjerava se izravno smanjiti negativan utjecaj kriminala na gospodarstvo značajnim reduciranjem materijalne štete koju kriminal uzrokuje te tako otvoriti prostor trgovačkim društvima za ulaganja u nove tehnologije, bez bojazni da će uporaba novih tehnoloških procesa i online poslovanja uzrokovati poslovne gubitke. Provedba projekta tako će imati dugotrajan pozitivan učinak na ekonomske procese u Hrvatskoj i na globalnom razini.

Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Nabava kompleta i sustava za istraživanje kibernetičkog kriminaliteta, pretraživanje otvorenih izvora na internetu i istraživanja na darknetu - istražiteljska prijenosna računala - 130 komada. Nabava je dovršena i računala su isporučena

- Nabava istražiteljskih analitičkih računalnih setova za analizu digitalnih dokaza- 130 komada. Nabava je dovršena i računala su isporučena

- Nabava modula za edukaciju policijskih službenika koja uključuje 11 specijaliziranih modula edukacija. Nabava je dovršena. Edukacije je započela u siječnju 2024. godine i trajat će do prosinca 2024. godine

- Nabava idejnog rješenja i provedbe preventivne kampanje za šire građanstvo i privatni sektor. Preventivna kampanje se provodi pod nazivom „Web heroj: Ulovimo lika s weba koji tvoje eure vreba.“ Više podataka o kampanji dostupno je na internetskoj domeni https://webheroj.hr/.

Nositelj provedbe: MUP

Procijenjeni trošak: 1.581.626 EUR

Razdoblje provedbe: travanj 2021.-prosinac 2024.

Ukupno je u 2023. godini utrošeno 835.333,52 EUR.

USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE (C2.3. R3-I3)

Cilj je investicije uspostaviti sustav za pružanje informacija i korisničke podrške građanima i poslovnim subjektima na jednom centraliziranom mjestu. Jedinstveni kontakt centar (u daljnjem tekstu: JKC) transformirat će način komunikacije državnih i javnih službenika s korisnicima te omogućiti transparentnost, a korisnici će moći i ocijeniti kvalitetu interakcije, odnosno moći će izraziti razinu zadovoljstva dobivenom uslugom. Na temelju tih informacija, kontinuirano će se raditi na poboljšanju pružanja usluga javne uprave. JKC podrazumijeva novu, jedinstvenu platformu za komunikaciju s građanima i poslovnim subjektima, koja će im omogućiti da na brz i jednostavan način dođu do potrebnih informacija.

Tijekom prva dva kvartala 2023.,   izrađena je analiza  trenutačnog stanja pružanja podrške i kontaktnih centara za elektroničke usluge javne uprave u Republici Hrvatskoj. Također, izrađena je sinteza trendova i implementacije kontaktnih centara javne državne uprave u usporedivim zemljama (Estonija, Finska, Francuska, Nizozemska, Njemačka, Portugal i Ujedinjeno Kraljevstvo) s ciljem identificiranja najbolje prakse implementacije pojedinih elemenata usluga kontaktnih centara, načina integracije u javnu digitalnu uslugu te strukture pristupa i podrške zbog iznalaženja rješenja koje je primjenjivo u Republici Hrvatskoj. Izrađena je i analiza mogućih tehnoloških rješenja za potrebe JKC-a. Uz navedeno, provedeno je istraživanje potreba građana vezano za pružanje podrške u korištenju javnih digitalnih usluga iz kojeg su proizašle preporuke za unaprjeđenje sustava pružanja podrške.

U drugom kvartalu 2023. godine, izrađena je funkcionalna specifikacija za nabavu rješenja JKC-a i započele su aktivnosti poboljšanja portala gov.hr zbog omogućavanja građanima bržeg i lakšeg pronalaženja informacija.

Kao što je predviđeno NPOO-om, krajem prosinca 2023. godine, uspostavljen je sustav sa svim neophodnim funkcionalnostima za pružanje podrške u korištenju javnih e-usluga, a u 2024. godini će se usluge tijela državne uprave uključivati u sustav.

Nositelj provedbe: SDURDD

Procijenjen trošak: 4.146.992 EUR

Razdoblje provedbe: listopad 2021.- prosinac 2024.

Tijekom 2023. godine utrošena sredstva u okviru projekta  iznosila su 185.393,98 EUR.

KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH (C2.3. R3-I4)

Sustav zdravstvene informacijske infrastrukture (u daljnjem tekstu: CEZIH) namijenjen je svim dionicima zdravstvenog sustava: bolnicama, općoj obiteljskoj medicini (liječnička aplikacija i sestrinska aplikacija), pedijatriji, ginekologiji, stomatologiji, školskoj medicini, SKZZ-u, javnozdravstvenim institucijama, Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, ljekarnama, laboratorijima. Sustav treba biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu te mora biti omogućen ispravan, pouzdan i siguran rad sustava.

Ovom investicijom žele se ostvariti sljedeći ciljevi:

- omogućavanje kontinuiranog, ispravnog, pouzdanog i sigurnog načina rada centralnog zdravstvenog informacijskog sustava

- uspostava primarne i sekundarne lokacije uz zadovoljavanje TIER 3 standarda pouzdanosti i dostupnosti

- osiguravanje podataka (backup) te nadzor rada sustava.

Provedbom ove investicije bit će osiguran nesmetan rad i daljnji razvoj informacijskog sustava zdravstva u koji se slijevaju svi zdravstveni podaci koji nastaju u Hrvatskoj, a što je posebno važno u uvjetima proglašene epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Projekt konsolidacije sustava CEZIH, kao dijela zdravstvene informacijske infrastrukture provodi se  kroz konsolidaciju sustava CEZIH na novu hardversku osnovu i nabavu licenci softvera srednjeg sloja i baza podataka s pripadajućim održavanjem. Postojeće aplikativno rješenje potrebno je prilagoditi i migrirati na novu zdravstvenu informacijsku infrastrukturu.

Tijekom 2023. godine provedene  su sve nabave predviđene projektnim planom te se počela provoditi aktivnost prilagodbe i migracije sustava CEZIH u CDU.

Nositelj provedbe: SDURDD

Procijenjeni trošak: 13.338.649 EUR

Razdoblje provedbe: lipanj 2021. - lipanj 2025.

U 2023. godini  ukupno je utrošeno 2.191.931,65 EUR.

PROJEKT UVOĐENJA DIGITALNE OSOBNE ISKAZNICE (C2.3. R3-I5)

Cilj predmetne investicije je ostvarivanje značajnog povećanja broja korisnika elektroničke komponente e-OI i korisnika mobilne.ID aplikacije uz popularizaciju korištenja funkcionalnosti elektroničkog potpisivanja u segmentu pružanja usluga tijela javne vlasti, građanima i poslovnim subjektima. Ovim projektom planirano je povećanje broja korisnika elektroničkih funkcionalnosti osobne iskaznice i mobilne.ID aplikacije za 300.000. Isto je toliko planirano izdanih certifikata za udaljeni kvalificirani elektronički potpis čije je izdavanje i korištenje ujedno i preduvjet za elektroničko potpisivanje dokumenata na mobilnim platformama odnosno u aplikaciji za mobilno potpisivanje.

U sklopu projekta uvođenja elektroničke osobne iskaznice 2. generacije, kojim  su implementirane odredbe Uredbe o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica od 20. lipnja 2019. godine, proveden je potprojekt  uvođenja digitalne osobne iskaznice.

Projekt je uspješno završen 2.8.2021. te od tog dana svi građani koji posjeduju važeću elektroničku osobnu iskaznicu (neovisno radi li se o iskaznici 1. Ili 2. generacije) mogu aktivirati mobilni identitet te mobilni digitalni potpisni certifikat te koristiti certifikate na mobilnim uređajima.

U razdoblju od 2.8.2021. – 31.12.2021.  mobilne certifikate generirao je 11221  hrvatski državljanin.

U razdoblju od 1.1.2022. – 31.12.2022.  mobilne certifikate generiralo je 32385  hrvatskih državljana.

U razdoblju od 1.1.2023. – 31.12.2023.  mobilne certifikate generiralo je 61822  hrvatskih državljana.

Kroz posljednje izmjene NPOO, došlo je do izmjena/dopune ciljne vrijednosti Projekta uvođenja projekta digitalne osobne iskaznice i roka ostvarenja:

- 100.000 izdanih udaljenih potpisnih eOI certifikata s rokom ostvarenja do 31.12.2024.,

- 50.000 jedinstvenih korisnika osobnih mobilnih vjerodajnica uz autentifikaciju s osobnim mobilnim vjerodajnicama i Certilia više od 700.000 puta s rokom ostvarenja do 31.12.2024.,

- 300.000 preuzimanja Certilia mobilne aplikacije (putem Google Play Store-a i App Store) s rokom ostvarenja do 31.12.2024.

U 2023. godini na usluge u sustavu e-Građani korištenjem osobne mobilne vjerodajnice prijavilo se 24362 jedinstvenih korisnika te ostvarilo ukupno 475933 prijave.

Dosad je cca 190 000 građana preuzelo Certilia mobilnu aplikaciju.

Nositelj provedbe: MUP

Procijenjeni trošak: 909.317 EUR

Razdoblje provedbe: veljača 2020.- lipanj 2022.

U 2023. godini nije bilo troškova vezanih uz ovu investiciju.

ULAGANJA U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE (C2.3. R3-I6)

U svrhu unaprjeđenja rada mreže državne informacijske infrastrukture, koju koriste javnopravna tijela u Republici Hrvatskoj, bit će dizajnirana nova mrežna arhitektura koja će odgovarati potrebama tijela u idućem razdoblju, bit će provedena nadogradnja postojeće sklopovske osnovice i bit će povećani kapaciteti telekomunikacijskih linkova među čvorovima mreže.

Svim tijelima bit će osiguran širokopojasni pristup mreži visokog kapaciteta (10Gbps). Korisnici i sve njihove lokacije bit će povezani u jedinstvenu mrežu te će biti uspostavljen nadzorni centar i sustav inženjerske podrške za korisnike mreže državne informacijske infrastrukture.

Unaprjeđenjem mreže državne informacijske infrastrukture i kupnjom neosvijetljenih optičkih vlakana od infrastrukturnog operatora bit će ostvarena dugoročnost novog rješenja (future proof) u tehničkom i financijskom smislu. Velika većina lokacija na kopnu imat će mogućnost povezivanja putem neosvijetljenih optičkih vlakana.  Mali dio, za koji to neće biti moguće (otočne lokacije), bit će povezan zakupom vodova od telekomunikacijskih operatora.

Ciljevi ove investicije su:

- uspostava sigurne mrežne infrastrukture na postojećim i novim lokacijama gdje institucije pružaju usluge građanima i/ili poslovnim subjektima

- osiguranje mrežnih kapaciteta primjerenim potrebama suvremenog informacijskog društva

- povećanje sigurnosti cijele državne informacijske infrastrukture.

Dodatno, kako bi se osigurala održivost projekta, planira se iz sredstava državnog proračuna osigurati održavanje ove mreže državne informacijske infrastrukture. Godine 2023. sklopljen je ugovor vezan za izradu studije i dizajna nove mrežne arhitekture državne mreže. Isporuka analize očekuje se tijekom 2024. godine kao i nastavak daljnjih aktivnosti.

Nositelj provedbe: SDURDD

Procijenjeni trošak iznosio je 45.391.312 EUR,

od čega 31.362.886 EUR iz RRF-a

i 14.028.426 EUR iz Državnog proračuna.

Razdoblje provedbe: studeni 2021.-lipanj 2026.

Godine 2023. utrošeno je ukupno 21.172,58 EUR.

UNAPRJEĐENJE SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU (C2.3. R3-I7)

Kroz investiciju oznake C2.3. R3-I7 pod nazivom „Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju", osigurano je više od 23.800.000,00 eura za daljnje nadogradnje postojećih i razvoj novih modula ISPU-a te izradu prostornih planova nove generacije, sve u potpunosti financirano kroz RRF fond.

U 2023. godini provedene su aktivnosti:

- nabavljena i isporučena računalna opreme za Ministarstvo te sve jedinice lokalne samouprave i zavode za prostorno uređenje (577 lokacija) koji sudjeluju u radu ISPU

- u tijeku je razvoj aplikacije eProcedure

- nadograđen je modul ePlanovi editor s održavanjem

- isporučene su satelitske snimke niske rezolucije (za razdoblje 2017. - 2022.), te niske rezolucije za potrebe detekcije promjena za 2022. i 2023. te visoke rezolucije za 2022. i 2023.

- u tijeku je razvoj aplikacije Interni registar nekretnina s eJavnim natječajem

- u tijeku je razvoj aplikacije Registar zelene infrastrukture i digitalna baza projekata zelene infrastrukture

- provedena je edukacija korisnika ISPU-a modula eRežimi i eGrađevinski dnevnik

- izrađena je Analitička ponuda za Krajobraznu osnovu Republike Hrvatske

- u svrhu promidžbe i vidljivosti cjelokupne investicije održana je Prva stručna konferencija Informacijskog sustava prostornog uređenja

- kontinuirano su provođene aktivnosti kroz usluge stručne i administrativne podrške u upravljanju projektom cjelokupne investicije C2.3. R3-I7.

Nositelj provedbe: MPGI

Procijenjeni trošak: 23.888.789 EUR

Razdoblje provedbe: lipanj 2021. - veljača 2026.

Troškovi za 2023. godinu iznosili su 2.700.663,85 EUR.

IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME (C2.3. R3-I8)

U sklopu investicije C2.3. R3-I8 Izrada digitalne mobilne platforme, korištenjem najnovijih tehnologija i standarda, planirana je izgradnja mobilne platforme koja omogućava standardiziran i jednoobrazan način za implementaciju i izlaganje usluga tijela javne uprave na mobilnoj aplikaciji m-Građani. Cilj je stvaranja mobilne platforme omogućiti građanima da na jednostavan i brz način koriste usluge državnih institucija na svojim pametnim telefonima.

Rast upotrebe pametnih telefona i izrada interaktivnih aplikacija pruža priliku pružateljima javnih usluga da se bolje povežu s građanima, kako bi njihove interakcije bile brže, jednostavnije i učinkovitije. Time bi se usluge približile korisnicima/građanima, što će imati utjecaj na podizanje kvalitete života, stvaranjem boljih i kvalitetnijih veza između građana i javne uprave te u konačnici, stvaranjem digitalnog okruženja kao podloge za razvoj novih e-usluga, a samim time i moderne javne uprave.

Investicija podrazumijeva nadogradnju i prilagodbu postojećih usluga za mobilne uređaje i pružanje istih putem mobilne aplikacije. Također, investicijom će se provesti nadogradnja NIAS-a da postane kompatibilan s najnovijim trendovima autentifikacije za mobilne platforme, uz implementaciju modernih biometrijskih metoda prijave u aplikaciju.

Ciljna je vrijednost (target) integrirati najmanje 20 e-usluga na mobilnu platformu te osigurati da su spremne za operativnu upotrebu do kraja četvrtog tromjesečja 2024. 20 e-usluga (postupka/procedura) definiranih i zadanih ovom investicijom uzeti su iz Priloga II. SDG uredbe.

Tijekom 2023. godine provedena je analiza postojećeg stanja čija je svrha bila na sveobuhvatan način analizirati postojeće stanje vezano za javne usluge iz opsega te dizajnirati buduće rješenje odnosno mobilnu platformu i pripadnu mobilnu aplikaciju mGrađani. Cilj analize stanja i krajnji očekivani rezultat bio je definirani projektni zadatak za mobilnu platformu i pripadnu mobilnu aplikaciju s definiranim funkcionalnim i nefunkcionalnim zahtjevima, dizajniranim korisničkim sučeljima i tokovima za usluge iz opsega te potrebnim integracijama.

Analiza je bila usmjerena na spremnost usluga za implementaciju na mobilnoj platformi te definiranje funkcionalnih i tehničkih zahtjeva mobilne platforme, mobilne aplikacije i javnih m-Usluga. Provedena je sveobuhvatna analiza oko 160 postojećih digitalnih javnih usluga kao potencijalnih kandidata za implementaciju u sklopu mobilne aplikacije m-Građani, s ciljem pružanja građanima učinkovitih i korisniku pristupačnih javnih usluga putem njihovih mobilnih uređaja. Analiza je bila usmjerena na četiri ključna područja: spremnost tijela za implementaciju mobilne javne usluge, funkcionalne karakteristike postojeće digitalne javne usluge, tehnološku prilagodljivost postojećeg IT sustava koji podržava javnu uslugu i korisničko iskustvo postojeće digitalne javne usluge. Analizom je utvrđeno postojeće stanje svake pojedine usluge, tehnološke, funkcionalne i procesne karakteristike usluge te potrebne promjene koje su nužan preduvjet za implementaciju usluge na buduću mobilnu platformu. S obzirom na definirani ključni pokazatelj „Najmanje 20 e-usluga integrirano na mobilnu platformu“ konačan izbor od 20 usluga definiran je na temelju rezultata analize koji su kvantificirani te na temelju informacija od tijela, pružatelja usluga o njihovoj spremnosti na sudjelovanje u projektu.

Krajem 2023. godine objavljena je dokumentacija za Razvoj i uspostavu mobilne platforme i aplikacije m-Građani te edukacijske radionice. Arhitekturom sustava mobilne platforme i aplikacije omogućit će se inicijalno izlaganje 20 digitalnih javnih usluga, sa standardiziranim pristupom UX/UI dizajnu koje će omogućiti daljnje izlaganje drugih digitalnih javnih usluga u nadolazećem razdoblju.

Nositelj provedbe: SDURDD

Procijenjen trošak: 4.263.854 EUR
Razdoblje provedbe: listopad 2021. - prosinac 2024.

Utrošena sredstva u 2023. godini iznosila su 155.332,76 EUR.

USPOSTAVA NOVE PLATFORME ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE RH (C2.3. R3-I9)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (nositelj projekta) je 6. listopada 2022. godine potpisalo ugovor, KLASA: 406-07/22-01/78, URBROJ: 517-02-3-1-22-11, sa zajednicom ponuditelja InfoDom d.o.o. i Sad IT d.o.o. u vrijednosti od 1.167.251,00 EUR. Rok izvršenja ugovora je 30. rujna 2024. godine.

Reforma sustava elektroničke javne nabave kroz razvoj nove IT platforme EOJN RH ima za cilj daljnju digitalizaciju i automatizaciju postupka javne nabave te implementaciju novih standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave koji su utvrđeni u Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2019/1780 (e-obrasci). Jačanje sustava e-nabave i svih povezanih digitalnih baza podataka u cilju povećanja kapaciteta za prikupljanje i analizu podataka o javnoj nabavi doprinijet će razvoju prilagođenih i učinkovitih politika u području javne nabave i rješavanju pitanja integriteta. Također, sustav bi trebao stvoriti okvir za primjenu i mjerenje određenih minimalnih obveznih kriterija i ciljeva u sektorskom gospodarstvu (strateška, zelena, inovativna javna nabava).

Tijekom 2023. godine provedene su sljedeće aktivnosti utvrđene projektnim planom:

- Razvoj programskog modula: Izgradnja programskog modula I. (do 1. rujna 2023.)

- Razvoj programskog modula:  Izgradnja programskog modula II. (do 1. prosinca 2023.).

Puštanje u produkciju je planirano u dvije faze. Pilot projekt za određeni broj naručitelja (listopad – prosinac 2023.), a ostali naručitelji s 1.1.2024. U Pilot projekt pozvano je šest naručitelja: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Grad Rijeka, Hrvatske ceste d.o.o., KBC Sestre milosrdnice i HEP d.d., koji su se odazvali i aktivno sudjelovali, svim naručiteljima dostavljena je poveznica na testnu inačicu EOJN RH.

Započete su aktivnost razvoja programskog modula - Izgradnja programskog modula III. (planirani završetak 1. ožujka 2024.). Ugovorom je predviđeno da će nositelj zajednice ponuditelja ispostaviti račun na iznos od 50% vrijednosti ugovora nakon uspješne prve periodične isporuke (Izgradnja programskog modula I.).

Nositelj provedbe: MINGOR

Procijenjeni trošak: 1.529.299 EUR

Razdoblje provedbe: siječanj 2021. - lipanj 2024.

Troškovi u 2023. godini su iznosili 729.096,15 EUR, što je 50% vrijednosti ugovora.

DIGITALIZACIJA I INFORMATIZACIJA HZZ-A (eHZZ) (C2.3. R3-I10)

Cilj projekta je promjenom i redefiniranjem poslovnih procesa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te digitalizacijom sustava povećati razinu kvalitete usluga prema krajnjim korisnicima (nezaposlenim osobama, zaposlenicima i poslodavcima). Također, cilj je uspostava sustav koji će omogućiti stvaranje novih usluga za korisnike uz mogućnost kontinuiranog prilagođavanja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Predmetni projekt „C2.3. R3-I10“ uključuje kompletan redizajn poslovnih procesa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, razvoj i uspostavu novih, digitalnih usluga te implementaciju više različitih informatičkih rješenja: sustava za upravljanje identitetima korisnika, sustava za upravljanje sigurnosnim incidentima i događajima, sustava za potporu temeljnim procesima i sustava „eSavjetnik“, sustava za upravljanje ljudskim resursima, računovodstveno-financijskog sustava te sustava za upravljanje dokumentacijom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Uz navedeno obuhvaća i digitalizaciju arhive te aktivnosti promidžbe i vidljivosti, kao i upravljanje svim aktivnostima i cjelokupnim projektom. Sve navedene aktivnosti usmjerene su povećanju dostupnosti podataka i usluga s velikim naglaskom na brzinu i učinkovitost pružanja usluga krajnjim korisnicima - građanima i poslovnim subjektima, jačanju kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te postizanje digitalnog ureda odnosno „ureda bez papira“.

Projektne aktivnosti su započele u srpnju 2021. pokretanjem postupka nabave usluga upravljanja projektom i administracijom Projekta “Informatizacija i digitalizacija poslovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zatim je pokrenut postupak nabave usluga analize i dokumentiranja poslovnih procesa i izrade projektnih zadataka prosincu 2021. godine te je sklopljen ugovor u veljači 2022. godine, nakon čega su pokrenute aktivnosti analize. Provedena je sveobuhvatna analiza i sustavni redizajn postojećih procesa, kako bi se povećala razina kvalitete usluge prema krajnjim korisnicima (nezaposlenim osobama, zaposlenicima i poslodavcima), kao i dostupnost istih te eliminirali fizički tokovi dokumentacije. Nakon provedene analize postojećih procesa definirani su budući poslovni procesi i pripadne usluge. Definirano je preko 30 digitalnih usluga za građane i gotovo 20 digitalnih usluga za poslovne subjekte odnosno poduzetništvo obuhvaćaju cjelokupne poslovne situacije, a kojima će se povećati dostupnost usluga prema krajnjim korisnicima usluga i razina kvalitete usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje poslodavcima te minimizirati potreba fizičkog dolaska.

Zaključno s 31.12.2023. provedeno je 6 postupaka nabava dok su dva postupka nabave u tijeku a za jedan postupak nabave (Sustav za potporu temeljnim tj. “core” procesima, sustav „eSavjetnik“, napredno profiliranje i integraciju ranjivih skupina) se te će se ishoditi suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Nadalje, projektom je definirano planirana kontinuirana optimizacija i digitalizacija i temeljnih i potpornih poslovnih procesa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te su prema projektnom planu u 2023. godini implementirani sustavi za upravljanje identitetima i upravljanje ljudskim potencijalima. Implementacijom sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, uspostavljena je centralizirana baza podataka o svim zaposlenicima te su značajno optimizirani procesi i eliminirano kolanje papirnate dokumentacije, povećana dostupnost podataka i dokumentacije svima uključenima u pripadne procese te maksimalno minimiziralo ispisivanje dokumentacije. Uspostavljanjem sustava za upravljanje digitalnim identitetima povećana je razina sigurnosti poslovanja i poslovnih podataka nastalih pružanjem usluga u posredovanju pri zapošljavanju i edukaciji nezaposlenih osoba te unificiranja korporativnih procedura i procesa prava pristupa informacijskim sustavima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Naime, sustav za upravljanje digitalnim identitetima omogućio je jednostavno i standardizirano upravljanje pravima pristupa za sve IT sustave Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno radnim mjestima u jednom centralnom sustavu. Na opisan način jednostavno se pridružuju, ažuriraju i ukidaju prava zaposleniku. Ovime je standardiziran opseg prava i odgovornosti u pojedinom sustavu prema radnim mjestima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pojednostavljen proces upravljanja pravima, kao i dodjele prava.

Kako je već navedeno, jedna od aktivnosti projekta je i digitalizacija arhive Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koja je počela u 2021. godini, nakon provedbe nabave i ugovaranja usluga digitalizacije arhive pokrenuta je digitalizacija arhive te je do kraja 2023. godine mikrofilmirano 10.567.419 stranica (70,45 % planirane papirnate građe) i skenirano 12.262.881 stranica (81,75% planirane papirnate građe). Završetak provedbe aktivnosti je srpanj 2024. godine.

Sve planirane aktivnosti projekta su izvršene, s posebnim naglaskom na aktivnosti implementacije navedenih sustava za upravljanje identitetima i upravljanje ljudskim potencijalima te je ostvarena pripadna ključna etapa NPOO-a „192 - Sustav za upravljanje digitalnim identitetima i sustav za upravljanje ljudskim resursima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje su uspostavljeni i operativni“.

Nositelj provedbe: HZZ

Procijenjeni trošak: 7.626.625 EUR

Razdoblje provedbe: lipanj 2020. - lipanj 2026.

Troškovi su u 2023. godini iznosili  2.148.711,99 EUR.

MODERNIZACIJA IKT PODRŠKE HZMO-A (eHZMO) (C2.3. R3-I11)

Investicija „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eHZMO" - C2.3.R3-I11 se financira kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) u sklopu komponente 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina u sklopu koje je podkomponenta C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave. Investicijom će se povećati razina kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati učinkovitost rada HZMO-a kroz modernizaciju informatičkog sustava i temeljnih poslovnih procesa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kroz investiciju su predviđene sljedeće aktivnosti:

1. Upravljanje projektom i administracija

2. Uspostava procesa i organizacije digitalnog poslovanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

3. Unapređenje procesa razvoja IKT sustava i procesa upravljanja IKT projektima o promjenama

4. Izgradnja i implementacija IT sustava za podršku temeljnim (core) procesima

5. Implementacija IT sustava za podršku potpornim (ERP) procesima i

6. Promidžba i vidljivost. Za uspješan završetak investicije potrebno je da su informacijski sustav i osnovni poslovni procesi Zavoda operativni. Vrijednost investicije je 17.081.504,01 EUR, a razdoblje provedbe je 1/2021. - 6/2026.

Tijekom 2023. godine završen je postupak javne nabave i potpisan je ugovor za uslugu uspostave procesa i organizacije digitalnog poslovanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te je time započela provedba aktivnosti 2. Uspostava procesa i organizacije digitalnog poslovanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nositelj provedbe: HZMO

Vrijednost investicije je 17.081.504,01 EUR

Razdoblje provedbe je siječanj 2021. – lipanj 2026.

Od osiguranih sredstava u 2023. iskorišteno je ukupno 22.522,74 EUR. Navedeni iznos se odnosi na troškove iz aktivnosti 1. Upravljanje projektom i administracija. Od navedenog iznosa 10.272,74 EUR je plaćeno za usluge stručne podrške u provođenju postupaka javne nabave, a 12.250,00 EUR za usluge stručne podrške u upravljanju i administraciji investicije.

DIGITALIZACIJA ARHIVE HZMO-A (eARHIVA) (C2.3. R3-I12)

Investicija „Digitalizacija arhive Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eArhiva" - C2.3.R3-I12 se financira kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) u sklopu komponente 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina u sklopu koje je podkomponenta C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave. Investicijom će se povećati dostupnost i kvaliteta javno dostupnih informacija i usluga korisnicima na tržištu rada uvođenjem digitalne arhive i racionalizacije administrativnih postupaka u upravljanju gradivom te unaprjeđenje sustava zaštite i očuvanja arhivskog i registraturnog gradiva, a u svrhu poboljšanja ukupne učinkovitosti rada Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dodatno, uspostavom sustava za upravljanje digitalnom arhivom će se povećati broj novih ili poboljšanih usluga koje pružaju institucije na tržištu rada, a edukacijom će se povećati broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposobljenih za pružanje novih ili poboljšanih usluga.

Kroz investiciju su predviđene sljedeće aktivnosti:

1. Nabava usluge skeniranja i indeksiranja dokumentacije

2. Nabava sustava za upravljanje digitalnom arhivom

3. Jačanje kompetencija i znanja zaposlenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

4. Upravljanje projektom i administracija i

5. Promidžba i vidljivost.

Za uspješan završetak investicije potrebno je implementirati sustav za upravljanje digitalnom arhivom te digitalizirati 50.000.000 stranica dokumentacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U 2022. je Uspostavljen je sustav za upravljanje digitalnom arhivom što predstavlja ostvarenje jednog od postavljenih ciljeva investicije u NPOO-u, te su time ujedno ispunjene pretpostavke za digitalizaciju spisa. Shodno tome, u 2023. godini je pokrenut postupak javne nabave usluge skeniranja i indeksiranja dokumentacije.

Nositelj provedbe: HZMO

Vrijednost investicije je 6.199.082,09 EUR

Razdoblje provedbe je lipanj 2021. – lipanj 2026.

Od osiguranih sredstava u 2023. iskorišteno je ukupno 588.311,85 EUR. Od navedenog iznosa 577.344,21 EUR je plaćeno za uslugu nabave sustava za upravljanje digitalnom arhivom što je dio aktivnosti 2. Nabava sustava za upravljanje digitalnom arhivom. Iznos od 10.967,64 EUR je plaćen za usluge stručne podrške u upravljanju i administraciji investicije iz aktivnosti 4. Upravljanje projektom i administracija.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA POREZNE UPRAVE (C2.3. R3-I13)

Investicija C2.3. R3-I13 obuhvaća digitalnu transformaciju Porezne uprave. Provedba investicije započela je u travnju 2021. godine, a predviđeni završetak provedbe je u lipnju 2026. godine. Ciljna vrijednost projekta (198) odnosi se na postotak postupaka utvrđivanja i naplate poreza koji se provode digitalno u novom sustavu. Kvantitativni pokazatelj određen je u obliku postotka i cilj je osiguravanje provođenja 80% postojećih postupaka utvrđivanja i naplate poreza u digitalnom obliku putem novog moderniziranog poreznog informacijskog sustava, a rok postizanja ciljne vrijednosti je također drugi kvartal 2026. godine.

Modernizacija Informacijskog sustava i IKT infrastrukture Porezne uprave provodi se kako bi se u konačnici ostvarilo učinkovitije poslovanje Porezne uprave tj. poslovanje „bez papira“. Nadalje, cilj je također daljnji razvoj portfelja kvalitetnih usluga namijenjenih poreznim obveznicima i zaposlenicima Porezne uprave, temeljenih na suvremenoj tehnološkoj platformi koja omogućava automatizaciju poslovnih procesa oporezivanja uz optimizaciju troškova poslovanja kako Poreznoj upravi, tako i poreznim obveznicima. Uspostava modernog informacijskog sustava Porezne uprave će olakšati poslovanje korisnicima tj. poreznim obveznicima, osigurati veću učinkovitost službenika Porezne uprave u prikupljanju poreza te pozitivno utjecati na opće zadovoljstvo poreznih obveznika i na stvaranje pozitivne slike Porezne uprave u javnosti.

Tijekom 2023. godine sve su aktivnosti provedene prema planu projekta. Ugovor s izvođačem Aktivnosti 1-3 je u tijeku te se sljedeće projektne aktivnosti održavaju redovito i prema planu: 1. Poslovna analiza, priprema tehničkog projektnog plana i tehnički nadzor isporuka tijekom projekta

2. Poslovni i tehnološki redizajn i modernizacija Informacijskog sustava Porezne uprave te

3. Uspostava napredne podatkovno-analitičke platforme s ciljem unaprjeđenja identifikacije i kontrole poreznih obveznika koji ne posluju u skladu s propisima.

U tijeku su i preostale aktivnosti projekta, uključujući nadogradnju, modernizaciju i uspostavu sigurne IKT infrastrukture (Aktivnost 4), administraciju i upravljanje projektom (Aktivnost 5), te promidžbu i vidljivost projekta (Aktivnost 6).

U okviru Aktivnost 4 NPOO-a koja se odnosi na nadogradnju, modernizaciju i uspostavu sigurne IKT infrastrukture u 2022. je godini sklopljeno 7 od 13 ukupno planiranih ugovora o javnoj nabavi. U 2023. godini sklopljeni su ugovori za preostalih 6 postupaka javne nabave ukupne vrijednosti 6.150.385,76 EUR s PDV-om.

Nositelj provedbe: MFIN – Porezna uprava

Procijenjeni trošak: 56.572.762 EUR

Razdoblje provedbe: travanj 2021. - lipanj 2026.

Troškovi su 2023. godine iznosili 11.891.500,85 EUR.

IMPLEMENTACIJA SUSTAVA BEZGOTOVINSKOG PLAĆANJA U GOSPODARSTVU PUTEM ERAČUNA S INTEGRIRANOM E-ARHIVOM I AKTIVNIM POREZNIM KNJIGOVODSTVOM (C2.3. R3-I14)

Investicija C2.3. R3-I14 obuhvaća Implementaciju sustava za bezgotovinsko  plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a. Provedba investicije započela je u travnju 2021. godine, a predviđeni završetak provedbe je u prosincu 2024. godine. Operativnim sporazumom za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za ovu je investiciju definirana jedna ključna etapa (199) i odnosi se na Sustav za eRačune i digitalno knjigovodstvo u sustavu PDV-a.

Rezultati investicije Implementacija sustava za bezgotovinsko plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a uključuju: i) uspostavu informacijskog sustava za prijavu bezgotovinskih računa Poreznoj upravi koji se trenutno izdaju prema tijelima državne uprave (eng. business to government, B2G segment), ii) implementaciju sustava bezgotovinskog plaćanja putem elektroničkog računa između poduzeća (eng. business to business, B2B segment) s integriranom e-arhivom i naprednim online knjigovodstvom u sustavu PDV-a, te iii) uspostavu besplatne aplikacije za zaprimanje eRačuna za male porezne obveznike.

Očekuje se da će ulaganje doprinijeti pojednostavljenju poreznih prijava smanjenjem broja potrebnih obrazaca te da će se njime pozitivno utjecati na poreznu usklađenost. Novi će sustav doprinijeti i transparentnosti poslovanja poreznih obveznika, zaštiti okoliša kroz omogućavanje digitalne arhive računa, administrativnom rasterećenju za tvrtke te poboljšanju interoperabilnosti među dionicima procesa naplate.

Tijekom 2023. godine sve su se projektne aktivnosti provodile prema planu. Aktivnosti 1 i 2 investicije obuhvaćaju Poslovnu analizu, pripremu tehničkog projektnog plana i tehnički nadzor isporuka tijekom projekta, te Razvoj i implementaciju sustava za bezgotovinsko plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a. Ostvarenje miljokaza planira se prema inicijalnom planu projekta, u IV. kvartalu 2024. U tijeku je i Aktivnost 3, Administracija i upravljanje projektom, te Aktivnost 4, Promidžba i vidljivost projekta.

Nositelj provedbe: MFIN - Porezna uprava

Procijenjeni trošak: 14.192.714 EUR

Razdoblje provedbe: travanj 2021. - prosinac 2024.

Troškovi su 2023. godine iznosili 1.463.986,23 EUR.

USPOSTAVA APLIKATIVNIH RJEŠENJA U TURIZMU S CILJEM ADMINISTRATIVNOG RASTEREĆENJA PODUZETNIKA TE TRANSFORMACIJE MODELA TURIZMA KA ODRŽIVOSTI (C2.3. R3-I15)

Projektom će se omogućiti veća učinkovitost, transparentnost i otvorenost te ostvariti dodatne uštede za javni i privatni sektor. Ovom investicijom ojačat će se i kapaciteti sektora kroz digitalnu tranziciju sustava turističkih zajednica, Ministarstva turizma i sporta te drugih dionika s ciljem povećanja efikasnosti i otpornosti sektora. Također, digitalizacija će turističkom gospodarstvu omogućiti brzi odgovor na promjenjivu potražnju kupaca i pružiti odgovarajuće analitičke alate za predviđanje, planiranje i upravljanje turističkim tokovima.

Cilj predložene investicije je, ulaganjem u javnu informacijsku infrastrukturu

- doprinijeti digitalnoj tranziciji

- poboljšanju investicijske klime za ulaganja u turizmu

- praćenju i upravljanju održivim razvojem turizma

- poboljšanju sustava za praćenje održivosti turističkih destinacija i

- smanjenju negativnih utjecaja prekomjernog turizma u najrazvijenijim destinacijama i

- povećanju učinkovitosti javne uprave.

Tijekom 2023. godine objavljena je javna nabava za usluge poslovne analize, izrada funkcionalnih specifikacija te nadzor nad uspostavom aplikativnih rješenja. Završetak postupka koji je u tijeku očekuje se tijekom 2024 godine.

U okviru predmetne investicije planirana je provedba sljedećih aktivnosti:

- poslovna analiza, priprema tehničkih specifikacija i tehnički nadzor isporuka tijekom projekta

- razvoj i implementacija aplikativnih rješenja

- administracija i upravljanje projektom

- edukacija korisnika

- vidljivost projekta.

od čega su trenutno u tijeku pripremne aktivnosti za provedbu poslovne analize, pripreme tehničkih specifikacija i tehnički nadzor isporuka tijekom projekta. Uspostava aplikativnih rješenja u okviru ove investicije je u skladu sa smjernicama Standarda razvoja javnih e-usluga u Republici Hrvatskoj.

Nositelj provedbe: MINTS

Procijenjeni trošak: 5.308.912 EUR

Razdoblje provedbe: siječanj 2022.-lipanj 2026.

Tijekom 2023. godine nije bilo troškova u okviru ove investicije.

DIGITALIZACIJA PROCESA U SPORTU I REKREACIJI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI (C2.3. R3-I16)

Projektom Digitalizacija procesa u sportu i rekreaciji na lokalnoj i regionalnoj razini uspostavit će se nove aplikativne module Informacijskog sustava u sportu prvenstveno u vidu pružanja e-usluga dionicima u sportu i zdravstveno usmjerenom tjelesnom vježbanju na lokalnoj i regionalnoj razini što doprinosi:

- unaprjeđenju učinkovitosti rada sportskih klubova kroz omogućavanje direktnog pristupa osnovnim registrima i evidencijama Informacijskog sustava u sportu, uz mogućnost unosa podataka

- pojednostavljenju i transparentnosti procedura financiranja javnih potreba u sportu nacionalne, regionalne i lokalne razine kroz digitalizaciju procesa

- praćenju i upravljanju razvoja sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja, kroz pojednostavljenje i unaprjeđenje učinkovitosti prikupljanja podataka o sportu i zdravstveno usmjerenom tjelesnom vježbanju.

Nositelj provedbe: MINTS

Procijenjeni trošak: 1.493.000 EUR

Razdoblje provedbe: siječanj 2022. – lipanj 2026.

Tijekom 2023. godine objavljena je javna nabava za usluge poslovne analize, izrada funkcionalnih specifikacija te nadzor nadogradnje Nacionalnog informacijskog sustava u sportu. Nije bilo utrošenih sredstava u 2023. godini.

CENTRALIZIRANI SUSTAV SELEKCIJE (C2.2. R1-I1)

Cilj ovoga ulaganja je kroz centralizirani online sustav selekcije poboljšati planiranje novog zapošljavanja potrebnim profilom službenika/stručnjaka s odgovarajućim kompetencijama koji će doprinijeti unapređenju učinkovitosti javne uprave i povećanju efikasnosti.

Centraliziranom selekcijom će se osigurati objektivnost i transparentnost, te izbor najboljih kandidata, a sustav će kreirati otpornije procese i procedure koje mogu doprinijeti učinkovitijem popunjavanju radnih mjesta s potrebnim stručnim kompetencijama.

Planirana je izmjena zakonodavnog okvira, razvoj IT alata, izrada metodologija i potrebnog sadržaja za provjeru kompetencija te jačanje kapaciteta. Standardizirani postupak testiranja i intervjua provodit će stručne osobe, a anonimnost kandidata bit će osigurana tijekom postupka, sve do intervjua.

Tijekom 2023. godine donesen je novi Zakon o državnim službenicima koji uspostavlja obvezu provedbe centralizirane selekcije. U izradi je sustav za praćenje potreba za zapošljavanje, pripremu i objavu natječaja,  provedbu testiranja i intervjua. Priprema se uredba koja će detaljnije urediti zapošljavanje putem Centraliziranog sustava selekcije.

Nositelj provedbe: MPU

Procijenjeni trošak: 1.926.320 EUR

Razdoblje provedbe: rujan 2021. – prosinac 2024.

Troškovi su 2023. godine iznosili 120.445,95 EUR.

E-DRŽAVNI STRUČNI ISPIT (C2.2. R1-I2)

Razvijen je i uspostavljen novi sustav polaganja državnoga ispita elektroničkim putem čime se osigurava objektivniji, prikladniji i valjaniji način procjenjivanja znanja kandidata standardiziranim pisanim ispitivanjem, a osigurat će kompetentne službenike te povećati povjerenje građana u javnu upravu.

Ispitni materijali za ispitivanje pisanim odnosno elektroničkim putem pripremljen je prema unaprijed zadanoj metodologiji i kriterijima, što omogućuje provedbu ispitivanja pod istim uvjetima za sve kandidate.

Kroz sustav se odvijaju postupci razvoja ispitnih materijala za državni ispit, prijave na ispit, organizacija, provedba i polaganje državnoga ispita, zaključno s izdavanjem uvjerenja o položenome ispitu, a omogućava kontinuirano praćenje i unaprjeđenje svih postupaka razvoja i provedbe državnog ispita. Tijekom 2021. i 2022. godine provedene su sve aktivnosti utvrđene Projektnim zadatkom te su izrađeni i isporučeni svi predviđeni moduli računalne aplikacije ADI sustava i EDI sustava. Projekt je završen krajem 2022.

Nositelj provedbe: MPU

Procijenjeni trošak: 733.162,39 EUR

Razdoblje provedbe: lipanj 2021.-lipanj 2023.

Tijekom 2023. godine nije bilo utrošenih sredstava.

UNAPRJEĐENJE SUSTAVA PLAĆA U DRŽAVNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA, SUSTAVA HRM-A I COP-A (C2.2. R2-I1)

Cilj ovoga ulaganja je pravedan, transparentan, dosljedan, motivirajući i financijski održiv sustav plaća u državnoj upravi i javnim službama te standardiziran, digitaliziran te korisnički usmjeren HRM sustav.

Sustav plaća u državnoj upravi i javnim službama izmijenit će se tako da bude pravedniji s aspekta službenika (uz provedbu načela jednake plaće za jednak rad, odnosno rad jednake vrijednosti), tržišno konkurentniji (u smislu usporedivosti s plaćama za iste ili slične poslove u realnom sektoru), fiskalno održiv i proveden uz socijalni dijalog odnosno konsenzus sa socijalnim partnerima.

Na reformu platnog sustava nadovezuju se unaprjeđenja sustava upravljanja ljudskim potencijalima (HRM) i centraliziranog obračuna plaća (COP).

Implementacija novih funkcionalnosti u postojeći sustav za upravljanje ljudskim potencijalima i digitalizacija određenih poslovnih procesa doprinijet će njegovoj transformaciji u unaprijeđeni, moderni, potpuno operativni i integrirani sustav upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi.

Integrirani sustav za upravljanje treba omogućiti prikupljanje i obradu svih podataka za upravljanje zaposlenicima, radnim mjestima, kompetencijama i karijerama, njihovim pravima i obvezama iz radnog odnosa, te omogućiti strateško upravljanje ljudskim potencijalima.

U 2023. su odrađene aktivnosti vezane za analizu okruženja, izradu funkcionalnih i nefunkcionalnih specifikacija HRM modula, plana povezivanja s REGZAP-COP-om, dizajna i razvoja HRM modula, programsku podršku i uspostavu infrastrukture HRM modula te testiranje. Planirani završetak projekta pomaknut je na 31.3.2024. zbog izmjena Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, br.155/23) i Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 155/23).

Nositelj provedbe: MPU – vezano za ZOP u dijelu koji se odnosi na državne službenike i namještenike, COP i HRMMRMS – vezano za ZOP u dijelu koji se odnosi na službenike i namještenike u javnim službama

Procijenjeni trošak: 6.791.491 EUR

Razdoblje provedbe: listopad 2021. - prosinac 2024.

Za HRM je u 2023. godini plaćeno  590.367,63 EUR (236.147,05 EUR za aktivnosti 1, 2 i 354.220,58 EUR za aktivnosti 3,4,5).

UVOĐENJE MODELA ZA HIBRIDNI PRISTUP RADNOM MJESTU – „SMARTWORKING“ (C2.2. R2-I2)

Cilj ulaganja je uvođenje modela koji će državnim službenicima omogućiti hibridni način rada (kombinirani rad na daljinu i u uredu) radi pružanja kontinuirane i kvalitetne  javne  usluge  dostupne  svima, te povećanja  motivacije  službenika.

Mjerom se predviđa izrada  analize i prijedloga  modela  hibridnog načina rada sa smjernicama za državna tijela i normativnim rješenjem za provedbu, uvođenje novih alata i metoda rada u državnu službu, nabava  računala i računalne opreme u okviru transparentnih postupaka javne nabave te edukacija službenika za hibridni način rada. Cilj je do kraja provedbe ulaganja omogućiti da najmanje 20% državnih službenika radi u hibridnom modelu rada te je najmanje 60% državnih službenika educirano i ima potrebne vještine za rad na daljinu.

Osim potencijalnih financijskih ušteda i učinaka na produktivnost, zadovoljstvo i dobrobit službenika, očekuje se da će uvođenje hibridnog načina rada dugoročno doprinijeti većoj uključivosti osoba s invaliditetom (primjerice kad institucije nemaju osiguranu pristupačnost), smanjiti broj dana bolovanja, te doprinijeti smanjenju onečišćenja i ublažavanju ekološkog otiska, radi manje potrebe za korištenjem različitih oblika prijevoza.

Tijekom 2023. godine je završena dostava informatičke opreme (5000 laptopa s prihvatnom stanicom i 1250 monitora) tijelima državne uprave (40 tijela s kojima su sklopljeni Sporazumi o dodjeli osnovnih sredstava bez naknade) namijenjene državnim službenicima koji rade hibridno, a koja je nabavljena i plaćena u 2022. godini. Sklopljen je i proveden Ugovor za usluge Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu.

Donesen je novi Zakon o državnim službenicima i nova Uredba o radu na izdvojenom mjestu rada i radu na daljinu („Narodne novine“, br. 141/23) kojima je uređen hibridni model rada u državnoj upravi te je provedena aktivnost hibridnog modela rada u pilot tijelima kao i edukacija državnih službenika za uspješnu provedbu hibridnog modela rada u državnoj upravi. Ostvarena su oba cilja projekta - do kraja 2023. godine 24,62% državnih službenika radilo je u hibridnom modelu rada (podatci za prosinac 2023.), dok je 72,91% državnih službenika educirano za rad u hibridnom modelu rada.

Nositelj provedbe: MPU u suradnji sa SDURDD-om i MROSP-om

Procijenjeni trošak: 9.916.167 EUR

Razdoblje provedbe: rujan 2021. - rujan 2023.

Troškovi u 2023. godini iznosili su 148.565,22 EUR.

USPOSTAVA DIGITALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA JAVNE UPRAVE IZRADOM SUSTAVA KONZERVATORSKIH PODLOGA (C2.2. R3-I1)

Projekt ima za cilj unaprijediti sustav upravljanja zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama u Hrvatskoj te pridonijeti transparentnosti i pravnoj sigurnosti za sve sudionike u postupku obnove ili gradnje unutar ovih cjelina. Razvijen je i implementiran sustav Konzervatorske podloge povezan s postojećim sustavima (e-Građani, ISPU) u kojem se u narednom razdoblju predviđa unos i održavanje oko 460 digitalnih i javno dostupnih podloga za zaštitu, očuvanje i upravljanje svim urbanim i ruralnim kulturno-povijesnim cjelinama u Republici Hrvatskoj uključujući i one koje se nalaze na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.

Projektom je uspostavljena i nova digitalna elektronička usluga e-Konzervatorska lokacijska informacija koja građanima, investitorima te ostalim korisnicima (prostornim planerima, projektantima) omogućava uvid u sve zahtjeve za zaštitu prostora unutar obuhvata kulturno-povijesnih cjelina, odnosno personalizirani skup mjera na temelju kojih se određuju posebni uvjeti u postupcima gradnje -  prije postupka izdavanja lokacijskih odnosno građevinskih dozvola. Novom e-uslugom se omogućava brz, siguran i ujednačen pristup informacijama o mjerama zaštite i prihvatljivim promjenama za više od 100.000 zgrada unutar kulturno-povijesnih cjelina, te ujednačen pristup informacijama o njihovoj povijesti, značaju, pravnom statusu, stupnju i stanju zaštite. U suradnji s konzervatorskim odjelima, stručnjacima iz područja arhitekture i urbanizma, povjesničarima umjetnosti, arheolozima, krajobraznim arhitektima, te drugim relevantnim dionicima u okviru projekta se izrađuju prvih 60 digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga za najsloženije kulturno-povijesne cjeline gradskih obilježja na temelju novog stručno-metodološkog okvira.

Tijekom 2023. godine provedene su sve aktivnosti utvrđene projektnim planom te su isporučene 5 razvijene i/ili značajno nadograđene funkcionalne cjeline Informacijskog sustava kulturne baštine -  modul Konzervatorske podloge, GSB servisi, Geoportal MKM, e-usluga, integracijski servisi za ePotpis i ECM podsustav za upravljanje dokumentima. Razvojem i implementacijom e-usluge e-Konzervatorska lokacijska informacija u IV. kvartalu 2023. je ispunjen pokazatelj NPOO.C2.2.R3-M170 Uvođenje usluge e-konzervatorskih podloga (ključna etapa iz Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.).

Nositelj provedbe: MKM

Procijenjeni trošak: 10.750.546 EUR

Razdoblje provedbe: lipanj 2021. - lipanj 2026.

Ukupno utrošena sredstva u 2023. godini za aktivnosti koje se odnose na razvoj informacijskog sustava iznose 3.242.466,32 EUR.

UNAPRJEĐENJE DIGITALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA JAVNOG SEKTORA RAZVOJEM NACIONALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA I JAČANJEM NACIONALNE MREŽE ARHIVA (C2.2. R3-I2)

Cilj investicije je unaprjeđenje upravljanja dokumentacijom kod tijela javne vlasti, pravosudnog sustava i drugih stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje će osigurati odgovorno i transparentno poslovanje, omogućit će veću dostupnost gradiva i zaštitu prava građana.

Jedna od aktivnosti ove investicije je razvoj nacionalnog arhivskog informacijskog sustava. Tijekom 2023. godine provedene su aktivnosti razvoja sustava kako je definirano Ugovorom o javnoj nabavi usluge razvoja nacionalnog arhivskog informacijskog sustava, uključujući testiranje i migraciju podataka, razvoj repozitorija za pohranu digitaliziranog  gradiva i razvoj e-usluga, sklopljenim na temelju provedenog postupka javne nabave s odabranim ponuditeljem 30. prosinca 2022. godine. Vrijednost ugovora je 1.576.919,50 eura s PDV-om.

Tijekom 2023.  godine završena je I. faza razvoja sustava koja je obuhvatila sljedeće:

- Izradu specifikacija sustava

- Razvoj i implementaciju Servisa za obradu gradiva

- Razvoj i implementacija Servisa za upravljanje rokovima čuvanja i izlučivanjem gradiva

- Razvoj i implementacija Servisa za upravljanje posjednicima gradiva izvan arhiva

- Razvoj i implementacija Servisa za predaju gradiva

- Razvoj i implementacija Normativne baze osoba

- Razvoj i implementacija Normativne baze mjesta

- Razvoj i implementacija Servisa za pobiranje mrežno dostupnog gradiva

- Nadogradnju Servisa za upravljanje postupkom digitalizacije

- Razvoj i implementacija Servisa za upravljanje gradivom u fizičkom obliku

- Razvoj i implementacija Servisa za upravljanje korištenjem gradiva

- Razvoj i implementacija Servisa za upravljanje dokumentacijom

- Razvoj i implementacija Servisa za upravljanje postupkom konzervacije i restauracije gradiva

- Razvoj i implementacija javnog arhivskog kataloga

- Integraciju s NIAS-om.

Sustav je naseljen na testnoj okolini CDU-a. U tijeku je testiranje sustava.

Nositelj provedbe: MKM i Hrvatski državni arhiv u suradnji s tadašnjim MPU-om, područnim državnim arhivima i pravosudnim tijelima

Procijenjeni trošak: 35.173.630,00 EUR

Razdoblje provedbe: lipanj 2021. - lipanj 2026.

Troškovi su u 2023. godini iznosili 867.305,73 EUR s PDV-om.

DALJNJA OPTIMIZACIJA I DECENTRALIZACIJA JLP(R)S PUTEM POTPORE FUNKCIONALNOM SPAJANJU (C2.2. R4-I1)

Svrha Investicije je uspostava sustava podrške za funkcionalno i stvarno povezivanje jedinica lokalne samouprave koji će im pružiti sve potrebne informacije i digitalnu podršku za planiranje i provedbu postupka spajanja, kako bi jedinice funkcionalnim ili stvarnim spajanjem prevladale probleme nedostatnih kapaciteta te unaprijedile kvalitetu i kvantitetu pruženih usluga građanima. Investicija se temelji na rezultatima projekta Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, u prvom redu funkcijama razvijenog IT sustava. U okviru Investicije će se, između ostaloga, izraditi metodologija za podršku funkcionalnom i stvarnom spajanju jedinica lokalne samouprave te na temelju nje nadograditi IT sustav u cilju pružanja podrške stvarnom i funkcionalnom spajanju jedinica lokalne samouprave. Nadograđeni IT sustav omogućit će jedinicama pregled vlastitih kapaciteta s preporukom jačanja nedostatnih kapaciteta na način povezivanja s drugim jedinicama. Sustav će prepoznavati poželjna područja suradnje u smislu potencijala za spajanja jedinica te prikazivati korake u procesu spajanja s okvirnim izračunom financijskih učinaka spajanja.

Tijekom 2023. godine izrađena je dokumentacija za nabavu usluga uspostave sustava podrške funkcionalnom i stvarnom spajanju jedinica lokalne samouprave te su provedena dva prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tijekom I./II. kvartala 2024. planirano je sklapanje ugovora s izvršiteljem usluga, dok je uspostava sustava podrške planirana tijekom II. kvartala 2025. godine.

Nositelj provedbe: tadašnji MPU, MFIN u suradnji s tijelima državne uprave

Procijenjeni trošak: 2.868.460 EUR

Razdoblje provedbe: prosinac 2021. - lipanj 2025.

Tijekom 2023. godine nije bilo troškova za Investiciju.

ZAKLJUČAK

Tijekom 2023. godine završeni su svi projekti kojima je planirana realizacija ciljeva definiranih u Strategiji e-Hrvatska 2020. Ciljevi navedene Strategije odnose se na unaprjeđenje kvalitete života građana u Republici Hrvatskoj podizanjem konkurentnosti gospodarstva pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije, pružanje visokokvalitetnih elektroničkih javnih usluga društvu, a u skladu s važećim Strategijama i zakonima Republike Hrvatske, direktivama Europske unije i preporukama struke. Implementacijom novih rješenja i usluga otvorene su nove mogućnosti za građane i  poduzeća, potaknut je razvoj pouzdane tehnologije, osnaženo je otvoreno i demokratsko društvo te je omogućen razvoj dinamičnog i održivoga gospodarstva.

Za ostvarenje ciljane transformacije naše države prema zelenom i digitalnom načinu života, kao preduvjetima za budući održivi gospodarski rast i društveni razvoj, stvaranjem regulatornog, investicijskog i poreznog okruženja koje djeluje poticajno na tehnološki razvoj i inovacije, ulaganjem u digitalne kompetencije građana i povećanjem broja stručnjaka u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama kako u privatnom tako i javnom sektoru te primjenom naprednih tehnologija u javnim i tržišnim djelatnostima, novom Strategijom digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine Republika Hrvatska uspostavlja skup jasnih ciljeva digitalne tranzicije Hrvatske u sljedećih deset godina i definira prioritetna područja provedbe javnih politika u svim segmentima digitalnog ekosustava: infrastrukture, tehnologije, znanosti i obrazovanja te inovacija i tržišta.

U zadnjem kvartalu 2023. godine započete su aktivnosti prijedloga redizajna portala e-Građani koji treba postati bolji alat informiranosti za rješavanje životnih situacija i aktivna podrška u životu građana, a temeljit će se na bitnim i najučestalijim životnim/poslovnim situacijama u kojima građani/poduzetnici koriste usluge državnih tijela. 2022. godine započela je provedba investicija iz NPOO-a koji će rezultirati uvođenjem mobilne usluge,  (m-Građani) i uspostavom jedinstvenog kontakt centar za podršku korisnicima. Kroz Investiciju C2.3. R3-I3 krajem prosinca  2023. uspostavljen je Jedinstveni kontakt centar za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške, dok je u sklopu Investicije C2.3. R3-I8 krajem 2023. objavljena dokumentacija za Razvoj i uspostavu mobilne platforme i aplikacije m-Građani. Uspostavljanje sustava e-Poslovanje pridonijelo se administrativnom rasterećenju za poslovne subjekte kroz elektroničku komunikaciju s javnom upravom te su postignute znatne financijske i vremenske uštede. Tijekom 2023. godine na platformu e-Poslovanje uključeno je 5 novih poslovnih usluga te sad poslovni subjekti mogu koristiti ukupno 19 usluga koje se nalaze na portalu e-Građani.

Nadalje na sustav SeP integrirano je 12 u cijelosti digitaliziranih e-usluga koje su uključene u sustav e-Građani za koje se pristojbe i naknade plaćaju online putem, kao što su: e-Prijava vjenčanja, e-Prijava životnog partnerstva, e-Nautika, Otočna iskaznica, e-Zahtjev za izdavanje ePutovnice, e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, e-Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi, Prijava industrijskog vlasništva, eTurizam, Registracija žiga i industrijskog dizajna, START Plus, kao i usluga ZIS OSS – Zajednički informacijski sustava zemljišnih knjiga i katastra. Realizacijom projekta Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove (e-Upisi) građanima Republike Hrvatske pojednostavljen je upis i prijava u željenu ustanovu bez dodatnih administrativnih poslova tako što se  upotrebljavaju postojeći podaci iz temeljnih registara različitih tijela državne uprave. Digitalnom platformom ePečat i ePotpis do kraja 2023. godine spojena su ukupno 1068  informacijska sustava javnopravnih tijela.

Projektom „Uspostave Centra dijeljenih usluga“ je ispunjen definirani cilj te je više od 300 institucija integrirano u državni oblak, povećao se broj državnih tijela koji su postali korisnici CDU platforme te se povećao broj implementiranih sustava u CDU koji omogućuju rad platforme za međupovezanost i interoperabilnost i to 36 različita registra. Projektom je također doprinijeto  ispunjenju  cilja o dostupnosti 15 e-usluga do 2023. godine te je povećana kvaliteta i sigurnost IT usluga za institucije. Kroz Investiciju C2.3. R3-I1 dodatno će se proširiti kapaciteti te nadograditi državni oblak uspostavom novih 6 funkcionalnosti.

U 2023. godine GSB ima integriranih 17 tijela/institucija, koje izlažu 36 registara i evidencija s ciljem osiguranja sigurne razmjene podataka među državnim tijelima i institucijama koje imaju zakonsko pravo razmjenjivati podatke s temeljenim i javnim registrima. Tijekom 2023. godine putem GSB-a poslano je ukupno 178.506.507 poruka upita i jednaki je broj odgovora dostavljen tijelima/institucijama za dovršetak poslovnih procesa (produkcijska okolina), što čini razmjenu podataka 26 puta većom u odnosu na 2022. godinu.

U svrhu ostvarenja ciljeva definiranih Strategijom započele su aktivnosti investicija s digitalnim komponentama. Daljnji napredak hrvatskog društva i gospodarstva kroz jačanje i izgradnju strateških digitalnih kapaciteta, razvoj digitalnih usluga i digitalne transformacije, državne informacijske infrastrukture, povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima, razvoj i izgradnju širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta te razvoj digitalnih kompetencija zaposlenika u javnoj upravi i pravosuđu, osiguran je kroz reforme i projekte osmišljene unutar NPOO-a. U tom kontekstu u sklopu reforme NPOO-a C2.3.R2 u punom su zamahu aktivnosti iz investicija kojima se unaprjeđuje interoperabilnost informacijskih sustava. Modernizacija i daljnji razvoj državne informacijske infrastrukture kao osnove za sigurnu i financijski učinkovitu interakciju tijela javne uprave bit će osigurani investicijama u sklopu reforme C2.3.R3 unutar koje je ukupno 16 investicija koje provodi 8 institucija. Ulaganje u razvoj novih tehnologija i online servisa, digitalizaciju postupaka, ubrzavanje žalbenih postupaka, online plaćanje pristojbi te mjere za depolitizaciju i profesionalizaciju javne uprave provodi se kroz reformu C2.2. i investicije čiji su nositelji provedbe tadašnje Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo kulture i medija te Ministarstvo financija.

Kroz poziv „Razvoj e-usluga“ u 2023. godini realizirano je šest projekata, a to su: e-Sudski registar – faza 2, eHZZO – Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, eLijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima, e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine, eTurizam i ISPU te njegovi moduli.

Ostvarenim rezultatima na polju digitalizacije kao i novim prepoznatim potrebama i aktivnostima koje je potrebno dovršiti u narednom razdoblju, hrvatski stručnjaci i specijalisti iz različitih područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija omogućuju potrebne preduvjete za očuvanje konkurentnosti Republike Hrvatske u europskom, ali i svjetskom društvenom i poslovnom okruženju. Provodi se cijeli niz inicijativa digitalizacije u svim sektorima, vodeći računa o otpornosti na kibernetičke prijetnje, kroz horizontalnu sinergiju primjene digitalne tehnologije u svim gospodarskim granama i resorima s fokusom na one koji će imati najtrajniji učinak i povećati potencijal rasta, potaknuti otvaranje radnih mjesta i ojačati gospodarsku i socijalnu otpornost i regionalnu koheziju. Navedeno je potvrda stručnosti i svrsishodnosti državnog tijela za koordinaciju aktivnosti javne uprave u domeni razvoja hrvatskog digitalnog društva.

Utjecaj globalnih promjena u društvu, promjena ekonomske, tehnološke, migracijske, zdravstvene te geopolitičke naravi, nameće potrebu da samo kontinuiranim razvojem i inovacijama možemo zadržati smjer i korak s modernom civilizacijom. Ove globalne promjene nije moguće zaustaviti i moramo se kontinuirano prilagođavati. Osiguranje stabilne i primjereno razvijene državne informacijske infrastrukture imperativ je za operativno funkcioniranje javne uprave, pravovremeno prepoznavanje rizika te pripremu aktivnosti za moguće ublažavanje posljedica stresnih i nepredviđenih situacija. Posljedično, MPUDT će u narednom razdoblju imati još više odgovornosti, obveza i aktivnosti, za što moramo biti spremni odgovoriti kako znanjem, vještinama tako i kapacitetima u organizacijskom, tehničkom i ljudskom smislu.

TABLIČNI PRIKAZ UTROŠENIH SREDSTAVA ZA ISKAZANE STAVKE IZVJEŠĆA O RADU I RAZVOJU DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI

| Rb | Naziv projekta |  | Broj stavke/konta u Državnom proračunu | Utrošena sredstva u 2023. godini (EUR, s PDV-om) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sustav e-Građani i e-Poslovanje |  | A830019/ A912015 | 2.919.961,29 € |
| 2. | Sustav e-Pristojbe(SeP) i Sustav za naplatu javnih davanja putem platnih kartica (SNJD) |  | A912015 | 2.009.183,66 € |
| 3. | Eksternalizacija NIAS usluga elektroničke identifikacije korisnika za potrebe gospodarstva i civilnog društva |  | - | 0 € |
| 4. | Središnji portal e-Savjetovanja |  | A912014 | 500.958,91 € |
| 5. | Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-POTPIS i e/m-PEČAT |  | SDURDD-A912017 | 359.144,08 € |
| 6. | Uspostava Centra dijeljenih usluga (CDU) |  | A912012 | 22.703.959,02 € |
| 7. | Metaregistar |  | - | 0 € |
| 8. | Državna sabirnica (GSB) |  | - | 163.691,47 € |
| 9. | Platforma Fondovi EU |  | K912003 | 289.161,02 € |
| 10. | e-UPISI – informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove (e-Upisi) |  | SDURDD – A912017 | 103.858,26 € |
|  |  |  | CARNET | 1.177.670,62 € |
|  |  |  | MZO – K818050 | 55.775,95 € |
| 11. | Elektronička identifikacija i Usluge povjerenja |  | - | 0 € |
| 12. | Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine |  | A912009 | 1.205.469,10 € |
| 13. | Portal otvorenih podataka |  | A912007 | 520.423,75 € |
| 14. | Mreže državne informacijske infrastrukture | a) HITRONet | SDURDD- A757012 | 596.575,50 € |
|  |  |  | 41 tijela javnog sektora | 1.584.729,01 € |
|  |  | b) CARNET | CARNET – A628011 | 4.268.536,84 € |
| 15. | Javni registar za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (Registar ProDII) |  | - | 0 € |
| 16. | Vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu - DII |  | - | 0 € |
| 17. | Nacionalno vijeće za digitalnu transformaciju |  | - | 0 € |
| 18. | Kibernetička sigurnost |  | - | 216,25 € |
| 19. | Nacrt prijedloga Programa politike „Put u digitalno desetljeće 2030. |  | - | 31.125,00 € |
| 20. | OECD – Odbor za politiku digitalnog gospodarstva |  | - | 0 € |
| 21. | Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom RH |  | A912005 | 16.918,97 € |
| 22. | Standardizacija razvoja e-usluga (e.Standardi) |  | T912018 | 985.052,00 € |
| 23. | Nacionalna platforma za jezične tehnologije – NLTP - HRVOJKA |  | T912027 | 15.260,75 € |
| 24. | e-Sudski registar – faza 2 (MPU) |  | A544091 | 1.021.534,97 € |
| 25. | Upravljanje zemljišnim podacima (MPU ) |  | K544091 | 0 € |
| 26. | Sustav obrtnog registra |  | - | 132.505,22 € |
| 27. | Središnji informacijski sustav malog gospodarstva – Registar potpora |  |  | 110.686,30 € |
| 28. | eLijekovi (HZZO) |  | A600024 | 868.227,49 € |
| 29. | eHZZO – izgradnja integriranog informacijskog sustava HZZO |  |  | 9.196.630,56 € |
| 30. | Uspostava e-Registra zgrada (DGU) |  | T664042 | 0 € |
| 31. | Digitalizacija kulturne baštine (MKM) |  | A781012 | 2.029.920,42 € |
| 32. | Hrvatski digitalni turizam – eTurizam (MTS) |  | A587057 | 953.161,98 € |
| 33. | Integrirani informacijski sustav MHB |  | A522028 | 146.000,00 € |
| 34. | Uspostava mehanizama koordinacije za osiguranje koherentnog razvoja e-Uprave |  | A912012 | 5.168.834,43 € |
| 35. | Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  | 142.620,76 € |
| 36. | Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi moduli |  |  | 1.050.034,61 € |
| 37. |
|  | NPOO – Nacionalni plan za oporavak i otpornost | Strategija digitalne Hrvatske i jačanje međuinstitucijske suradnje i koordinacije za uspješnu tranziciju društva i gospodarstva (C2.3. R1) | A912026 | 0 € |
|  |  | Uspostava Središnjeg sustava interoperabilnosti (C2.3. R2-I1) | A912023 | 214.373,93 € |
|  |  | Uspostava centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike (C2.3. R2-I2) | A912025 | 4.577.445,80 € |
|  |  | Nadogradnja Centra dijeljenih usluga (C2.3. R3-I1) | A912021 | 9.011.554,71 € |
|  |  | Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta (C2.3. R3-I2) |  | 835.333,52 € |
|  |  | Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške (C2.3. R3-I3) | A912024 | 185.393,98 € |
|  |  | Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH (C2.3. R3-I4) | A912020 | 2.191.931,65 € |
|  |  | Projekt uvođenja digitalne osobne iskaznice (C2.3. R3-I5) |  | 0 € |
|  |  | Ulaganja u mreže državne informacijske infrastrukture (C2.3. R3-I6) | A912019 | 21.172,58 € |
|  |  | Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju (C2.3. R3-I7) |  | 2.700.663,85 € |
|  |  | Izrada digitalne mobilne platforme (C2.3. R3-I8) | A912022 | 155.332,76 € |
|  |  | Uspostava nove platforme elektroničkog oglasnika javne nabave RH (C2.3. R3-I9) |  | 729.096,15 € |
|  |  | Digitalizacija i informatizacija HZZ-a (eHZZ) (C2.3. R3-I10) |  | 2.148.711,99 € |
|  |  | Modernizacija IKT podrške HZMO-a (eHZMO) (C2.3. R3-I11) |  | 22.522,74 € |
|  |  | Digitalizacija arhive HZMO-a (eArhiva) (C2.3. R3-I12) |  | 588.311,85 € |
|  |  | Digitalna transformacija Porezne uprave (C2.3. R3-I13) |  | 11.891.500,85 € |
|  |  | Implementacija sustava bezgotovinskog plaćanja u gospodarstvu putem e- Računa s integriranom e-Arhivom i aktivnim poreznim knjigovodstvom (C2.3. R3-I14) |  | 1.463.986,23 € |
|  |  | Uspostava aplikativnih rješenja u turizmu s ciljem administrativnog rasterećenja poduzetnika te transformacije modela turizma ka održivosti (C2.3. R3-I15) |  | 0 € |
|  |  | Digitalizacija procesa u sportu i rekreaciji na lokalnoj i regionalnoj razini (C2.3. R3-I16) |  | 0 € |
| 38. |  | Centralizirani sustav selekcije (C2.2. R1-I1) |  | 120.445,95 € |
| 39. |  | E-državni stručni ispit (C2.2. R1-I2) |  | 0 € |
| 40. |  | Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, sustava HRM-a i COP-a (C2.2. R2-I1) |  | 590.367,63 € |
| 41. |  | Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – „SMARTWORKING“ (C2.2. R2-I2) |  | 148.565,22 € |
| 42. |  | Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga (C2.2. R3-I1) |  | 3.242.466,32 € |
| 43. |  | Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva (C2.2. R3-I2) |  | 867.305,73 € |
| 44. |  | Daljnja optimizacija i decentralizacija jlp(r)s putem potpore funkcionalnom spajanju (C2.2. R4-I1) |  | 0 € |
| Ukupno 2023. godine za iskazane stavke: |  |  |  | 102.034.311,63 € |