VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb,  4. travnja 2024.

___________________________________________________________________________

| Predlagatelj: | Ministarstvo unutarnjih poslova |
| --- | --- |

___________________________________________________________________________

| Predmet: | Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2024. godinu |
| --- | --- |

___________________________________________________________________________

Banski dvori | Trg Sv. Marka 2  | 10000 Zagreb | tel. 01 4569 222 | vlada.gov.hr

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ br. 110/15., 118/18., 98/19., 114/22. i 59/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 2024. donijela

# PLAN PROTUMINSKOG DJELOVANJA  ZA 2024. GODINU

Uvod

Republika Hrvatska se tijekom i nakon Domovinskog rata suočila sa značajnim sigurnosnim problemom, zagađenošću dijela kopnenog područja minsko-eksplozivnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES) i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS).

Dalekosežne sigurnosne posljedice, kao i nemogućnost iskorištavanja minski sumnjivog zemljišta, već dugi niz godina snažno utječu na razvoj onih područja koja su bila zahvaćena ratnim događanjima, a time i na razvoj društva u cjelini. Zagađenost MES-om i NUS-om predstavlja prijetnju za građane Republike Hrvatske, zapreka je za iskorištavanje ukupnog potencijala minski zagađenih županija, predstavlja prepreku učinkovitoj provedbi protupožarne zaštite i nadziranju državne granice te izvršavanju različitih akcija spašavanja i postupanja nakon tehnoloških akcidenata.

Od 1. ožujka 1999. godine na snazi je Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija). U skladu s člankom 5.1. Konvencije, Republika Hrvatska ima obvezu do 1. ožujka 2026. godine uništiti protupješačke mine na miniranim područjima.

Od 2015. godine na snazi je Zakon o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18., 98/19., 114/22. i 59/23., u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se uređuje sustav obavljanja poslova protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj, uvjeti i subjekti u obavljanju poslova protuminskog djelovanja, prava i obveze djelatnika koji obavljaju poslove protuminskog djelovanja te upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

  - Protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj

Protuminsko djelovanje podrazumijeva skup povezanih aktivnosti koje javni sektor provodi u suradnji s privatnim sektorom i civilnim društvom, a u cilju smanjenja prijetnje i utjecaja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na pojedinca i društvo općenito, integracije žrtava kao ravnopravnih članova u društvo te zagovaranja neuporabe protupješačkih mina i kazetnog streljiva.

Poslovi protuminskog djelovanja, u smislu Zakona, su poslovi od nacionalnog i općeg gospodarskog interesa za sigurnost Republike Hrvatske, zaštitu okoliša, zdravlja ljudi i razvoja gospodarstva te uživaju njezinu osobitu skrb.

Zadane smjernice i okviri

Nacionalnim programom protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine („Narodne novine“, br. 21/23., u daljnjem tekstu: Nacionalni program) planirano je najkasnije do 1. ožujka 2026. godine u cijelosti ukloniti minsku opasnost na području cijele Republike Hrvatske, a za 2024. godinu planirano je da će se iz minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP) isključiti 51,1 km2.

Postojanje mina i eksplozivnih sredstava na 0,16 % kopnene površine Republike Hrvatske ima izravan utjecaj na provedbu mjera zaštite života i imovine građana. Više od 10.000 komada različitih mina i velik broj razasutih eksplozivnih sredstava unutar 4 županije koje je moguće zloupotrijebiti u različitim kriminalnim ili terorističkim aktima, stalna su i ozbiljna prijetnja javnoj sigurnosti.

STANJE MSP-a

U Republici Hrvatskoj 1. siječnja 2024. godine, ukupno je minski sumnjivo 92,1 km2, na području 21 grada i općine u 4 županije. MSP je obilježen sa 4.082 oznake koje ukazuju na minsku opasnost i mogući pronalazak NUS-a.

| R. br. | Županija | MSP na dan 1. siječnja 2024. |
| --- | --- | --- |
|  |  | km2 |
| 1. | Karlovačka | 14,4 |
| 2. | Ličko-senjska | 59,3 |
| 3. | Sisačko-moslavačka | 10,4 |
| 4. | Splitsko-dalmatinska | 8,0 |
| Ukupno | 92,1 |

Tablica 2-1. Stanje MSP-a na dan 1. siječnja 2024. godine po županijama

U strukturi površina zagađenih MES-om i NUS-om (preostali MSP) najveći udio imaju šumske površine s 98,7 %, dok je udio poljoprivrednih površina 1,3 %.

Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova nezaobilazni je dio protuminskog djelovanja.

Kontinuirana provedba različitih oblika edukacije rezultira podizanjem razine osviještenosti o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te sigurnijem ponašanju u minskom okruženju. Ostvarenje ovoga cilja moguće je kroz uspješnu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, javnim poduzećima i nevladinim organizacijama.

Kao poseban segment u sprječavanju minskih nesreća potrebno je istaknuti sustavno obilježavanje MSP-a, koje provodi Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP).

Nadležna tijela državne uprave rješavaju probleme osoba stradalih od eksplozivnih ostataka rata (u daljnjem tekstu: EOR) kroz sustav zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Koordinira se rad svih subjekata uključenih u pomaganje osobama stradalim od EOR-a. MUP prikuplja, obrađuje i ažurira podatke o osobama stradalim od EOR-a u MSP-u, te sukladno članku 97. Zakona uspostavlja i vodi bazu podataka, u skladu s propisima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka, u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

Međunarodna suradnja na području protuminskog djelovanja ostvaruje se kroz suradnju s vladama stranih zemalja putem njihovih veleposlanstava u Republici Hrvatskoj ili hrvatskim veleposlanstvima u stranim zemljama te vladinim i nevladinim organizacijama. MUP također pravovremeno priprema godišnja izvješća sukladno obvezama kontekstualnih međunarodnih ugovora te sudjeluje na sastancima država članica istih.

Temeljni ciljevi protuminskog djelovanja U 2024. godinI

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u Nacionalnom programu, u 2024. godini protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

- CILJ 1

Isključenje 51,5 km2 iz MSP-a u 2024. godini

  - PODCILJ 1.1

Potpuno uklanjanje MSP-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji do kraja 2024. godine

  - PODCILJ 1.2

Potpuno uklanjanje zagađenosti od MES-a u Karlovačkoj županiji do kraja 2024. godine

- CILJ 2

Obilježenost cjelokupnog MSP-a

- CILJ 3

Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

U ove ciljeve nije uključeno razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina za koje je nadležno  Ministarstvo obrane (u daljnjem tekstu: MORH). Na temelju članka 3. Zakona, MORH MUP-u dostavlja Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koji je posebni dio ovog Plana, a financijska sredstva za njegovu realizaciju osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama MORH-a.

  - Isključenje 51,5 km2 iz MSP-a u 2024. godini (CILJ 1)

U 2024. godini planirano je isključenje 51,5 km2 iz MSP-a.

Isključenje područja iz MSP-a nakon obavljenih poslova razminiranja planira se na površini od 41,1 km2, a nakon obavljenih poslova tehničkog izvida 5,4 km2. Može se očekivati da će se nakon provedenog općeg izvida isključiti još dodatnih 5 km2.

| R. br. | Županija | Planirano isključenje iz MSP-a u 2024. godini |
| --- | --- | --- |
|  |  | km2 |
| 1. | Karlovačka | 11,8 |
| 2. | Ličko-senjska | 22,4 |
| 3. | Sisačko-moslavačka | 9,3 |
| 4. | Splitsko-dalmatinska | 8,0 |
| Ukupno | 51,5 |

Tablica 3-1. Ukupno planirano isključenje iz MSP-a u 2024. godini po županijama

Na dijelu područja koja će se isključiti iz MSP-a u 2024. godini, poslovi razminiranja i tehničkog izvida obavljani su u 2023. godini, a izdavanje potvrde o isključenju tih područja planira se nakon završetka obavljanja poslova u 2024. godini.

Planirani poslovi razminiranja

U 2024. godini planirano je izvršenje poslova razminiranja na površini od 39,2 km2 na području 21 jedinice lokalne samouprave prema 83 idejna plana razminiranja.

Poslovi razminiranja financirat će se iz sredstava Državnog proračuna, Europskog fonda za regionalni razvoj - Razminiranje višegodišnji okvir 2021.-2027., te Švicarsko-hrvatskog programa suradnje “Razminiranje i društveno – gospodarska integracija”.

Sukladno članku 60. stavku 2. Zakona MORH je zatražio razminiranje područja vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ u čiju svrhu je MUP izradio 8 idejnih planova razminiranja površine 7,1 km2. MUP će tijekom 2024. godine provoditi aktivnosti kontrole kvalitete poslova razminiranja prema tim idejnim planovima, a financijska sredstava za razminiranje će biti osigurana u Državnom proračunu na poziciji naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ).

Planirani poslovi tehničkog izvida

Preciznije definiranje minske zagađenosti poslovima tehničkog izvida omogućuje MUP-u izradu idejnih planova razminiranja koji sadrže jasnu i preciznu minsku situaciju, odnosno jasno definiranu složenost izvršenog miniranja na određenom području koju mogu očekivati ovlaštene pravne osobe kojima se ustupaju poslovi razminiranja. Nadalje, provedbom tehničkog izvida na području definiranom izvedbenim planom tehničkog izvida omogućeno je i isključenje područja iz MSP-a, ukoliko se utvrdi nezagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

U 2024. godini predviđena je provedba tehničkog izvida u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj, na područjima površine 5,4 km2.

Provedba poslova tehničkog izvida doprinosi postizanju daljnjeg smanjenja MSP-a te stvaranju jasnije slike o izvršenom minsko-eksplozivnom zaprječavanju.

Planirani poslovi općeg izvida

Usporedo s poslovima razminiranja koje obavljaju pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja, pirotehničari Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a obavljaju opći izvid – analizu MSP-a kontinuirano u svim minski zagađenim županijama Republike Hrvatske.

Tijekom 2024. godine, planirani su poslovi općeg izvida – analize MSP-a na područjima površine 5,5 km2. Može se očekivati da će se nakon provedenog općeg izvida iz MSP-a isključiti 5 km2.

Potpuno uklanjanje MSP-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji do kraja 2024. godine (PODCILJ 1.1)

Na početku 2024. godine, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dvije jedinice lokalne samouprave (općine Hrvace i Vrlika) su zagađene MES-om i NUS-om.

Tijekom 2024. godine planira se poslovima razminiranja isključiti iz MSP-a površina od 8 km2, čime će cjelokupno područje Splitsko-dalmatinske županije u cijelosti biti očišćeno od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Potpuno uklanjanje zagađenosti od MES-a u Karlovačkoj županiji do kraja 2024. godine (PODCILJ 1.2)

U Karlovačkoj županiji, 1. siječnja 2024. godine, četiri jedinice lokalne samouprave (općine Josipdol, Plaški, Rakovica i Saborsko) su zagađene MES-om i NUS-om.

Tijekom 2024. godine planira se poslovima razminiranja i općeg izvida isključiti iz MSP-a površina od 11,8 km2, čime Karlovačka županija više neće biti zagađena MES-om.

Rješavanje problema područja isključivo zagađenih NUS-om površine 2,6 km2, prouzrokovanih eksplozijom vojnih skladišta, zbog specifičnosti i složenosti poslova planira se do kraja 2025. godine.

Obilježenost cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo NUS-om (CILJ 2)

Nastavlja se provođenje obilježavanja i kontinuirano praćenje i održavanje sustava obilježenosti MSP-a. Kako bi se održala učinkovitost u uspostavljenom sustavu obilježavanja, MUP izrađuje godišnji plan obilježavanja.

Obilježavanje MSP-a obavlja se oznakama minske opasnosti, odnosno tablama i malim oznakama te postavljanjem minskih ograda. Table i male oznake minske opasnosti su unificirane kako bi se poštivalo načelo prepoznatljivosti te se iste postavljaju na lako uočljivim mjestima.

Na dan 1. siječnja 2024. godine MSP je obilježen s 4.082 oznake minske opasnosti na području 21 grada i općine u 4 županije.

Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (CILJ 3)

MUP planira u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnim sektorom i lokalnim stanovništvom, kontinuirano provoditi informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Informiranje i edukacija, čija je svrha poticati odgovorno ponašanje građana, s ciljem smanjenja rizika od stradavanja, provodi se u svim minsko zagađenim županijama kroz javno informiranje putem medija, stručna predavanja usmjerena prema ciljanim skupinama te organiziranjem javnih događanja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

MUP je izradio Plan informiranja i edukacije stanovništva od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Planom je predviđeno provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova kroz 54 aktivnosti u 21 jedinici lokalne samouprave na području sve četiri minski zagađene županije.

PRIPREMANJE I VOĐENJE PROJEKATA FINANCIRANIH SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

  - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, jednog od plansko-programskih dokumenata za apsorpciju sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za provedbu kohezijske politike Europske unije, u okviru prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa“, specifični cilj 6iii3 namijenjen je sufinanciranju razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima iz Kohezijskog fonda.

Projekt Karlovac Karst

Projektom „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – KARLOVAC KARST“ ukupne vrijednosti 32 milijuna eura, razminirano je 17,3 km2 MSP-a.

Projektne aktivnosti završene su 31.12.2023. godine, a u 2024. godini planira se podnijeti završni zahtjev za nadoknadom sredstava te završno izvješće.

  - Europski fond za regionalni razvoj - Razminiranje višegodišnji okvir 2021.-2027.

U sklopu aktivnosti Razminiranje višegodišnji okvir 2021.-2027., a u okviru posebnog cilja „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“, projektom „Razminiranje šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj“, čiji je prijavitelj MUP, planirano je 80 milijuna eura bespovratnih EU sredstava namijenjenih razminiranju, odnosno ukupno 129.411.765 eura, uključujući i nacionalno sufinanciranje.

Projekt CROSS

Projektom „Croatian safe steps - CROSS“ predviđeno je razminiranje 34,5 km2 temeljem 45 idejnih planova razminiranja.

Dio površina je razminiran još tijekom 2022. i 2023. godine, a u 2024. godini planira se završetak aktivnosti razminiranja te izdavanje potvrda o isključenju iz MSP-a za preostalih 12,9 km2.

Planirane aktivnosti na projektu, osim razminiranja, obuhvaćaju i upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Projekt CROSS II

Predmet projekta „Croatian safe steps – CROSS II“ je razminiranje 48,6 km2 šuma i šumskog zemljišta temeljem 75 idejnih planova razminiranja.

Aktivnosti na projektu planirane tijekom 2024. godine obuhvaćaju pripremu prijave za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, razminiranje 15 km2 MSP-a, upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Suradnja s međunarodnim subjektima u humanitarnom razminiranju

  - Nacionalna izvješća prema međunarodnim konvencijama

MUP je u predviđenim rokovima pripremio prijedloge godišnjih izvješća za 2023. godinu prema međunarodnim konvencijama iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja), tj. za sljedeće konvencije:

- Konvenciju o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (APLC)

- Konvenciju o kazetnom streljivu (CCM)

- Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim (izaziva velike traumatske učinke) ili je neselektivnog djelovanja - Izmijenjeni Protokol II i Protokol V  (CCW).

Izvješća se podnose tijelima konvencija putem Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi.

MUP će, osim ovih izvješća, za podnošenje državama članicama pripremiti i 3. Revidirani plan rada Republike Hrvatske o provedbi Ottawske konvencije za razdoblje do ožujka 2026. godine.

Provođenje Švicarsko – hrvatskog programa suradnje

U 2024. godini očekuje se nastavak projekta Švicarsko – hrvatskog programa suradnje „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ u kontekstu razminiranja 81.300 m2 na području Sisačko-moslavačke županije.

Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju

MUP, u suradnji s partnerima, u 2024. godini nastavlja suradnju s relevantnim međunarodnim dionicima u protuminskom djelovanju, poglavito partnerima s kojima već postoje potpisani Memorandumi/Izjave o suradnji. Na taj način nastojat će se dodatno pozicionirati stečene kompetencije u protuminskom djelovanju u smislu hrvatskog izvoznog proizvoda.

Planira se sudjelovanje na redovitim sastancima država članica konvencija iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja).

U skladu s potpisanim Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području protuminskog djelovanja, planiraju se aktivnosti s ciljem razvijanja međusobne suradnje i pružanja pomoći u području protuminskog djelovanja kako bi se ublažile socio-ekonomske, sigurnosne, ekološke i drugo posljedice opasnosti od MES-a.

Republika Hrvatska odazvala se pozivu Ministarstva nacionalne obrane Republike Litve te nedvosmisleno izrazilo svoju namjeru pristupanja Koaliciji za razminiranje Ukrajine. Cilj Koalicije je poduprijeti napore ukrajinskog Ministarstva obrane te pripremiti njihove oružane snage za humanitarno razminiranje oslobođenih ukrajinskih područja. Republika Hrvatska pridruživanje predmetnoj inicijativi smatra dodanom vrijednosti u kontekstu ranijih napora i podrške koju Republika Hrvatska pruža Ukrajini s ciljem uspostave efikasnog sustava protuminskog djelovanja. Temeljem definiranog koncepta Koalicije za razminiranje te iskazanih potreba od strane Ukrajine, Republika Hrvatska će svoj doprinos pružiti u okviru humanitarnog razminiranja te kroz ciljane aktivnosti treninga i opremanja.

Zajedno s Centrom za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., MUP sudjeluje u organizaciji 20. međunarodnog simpozija „Protuminsko djelovanje 2024.“.

Ostale aktivnosti

MUP će nastaviti suradnju s veleposlanstvima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim i regionalnim organizacijama, nevladinim organizacijama te pojedincima u okviru protuminskog djelovanja radi promoviranja hrvatskog sustava protuminskog djelovanja te hrvatskog znanja, iskustva i opreme međunarodnoj zajednici.

Provođenje inspekcijskih nadzora

Rad i postupanje Inspekcije za protuminsko djelovanje MUP-a (u daljnjem tekstu: Inspekcija) proizlaze iz Zakona.

Temeljna zadaća inspekcijskih nadzora tijekom 2024. godine je preventivno djelovanje radi osiguravanja uvjeta za obavljanje poslova razminiranja na siguran način za izvršitelje poslova, ali i s potrebnom razinom kvalitete koja će, nakon što se razminirane površine isključe iz MSP-a, garantirati korisnicima sigurno korištenje razminiranog prostora.

Aktivnosti Inspekcije usmjerene su na praćenje i nadzor nad provođenjem odredbi Zakona i provedbenih propisa koji uređuju područje iz nadležnosti Inspekcije, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i okoliša te održavanja sigurnosnog stanja na prihvatljivoj razini. U obavljanju ove zadaće Inspekcija će pokretati i voditi inspekcijske i upravne postupke, pri čemu će se strogo voditi računa o osiguranju učinkovitosti u ostvarenju javnog interesa, kao i ekonomičnosti postupanja.

S tim u vezi, Inspekcija će dosljedno nadzirati provedbu zakona i propisa koji uređuju područje protuminskog djelovanja. Inspekcija će obavljati inspekcijski nadzor nad radom ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika prilikom obavljanja poslova razminiranja na radilištima razminiranja, ali će nadzirati rad ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika i u njihovim sjedištima radi poštivanja odredbi Zakona, kao i odredbi povezanih s odredbama propisa iz nadležnosti drugih tijela državne uprave, npr. propisa kojima su regulirani radno-pravni odnosi (ugovori o radu, staž osiguranja u povećanom trajanju, police osiguranja i sl.). Temeljem obavljenih inspekcijskih nadzora, ukoliko se utvrde nepravilnosti, Inspekcija će podnositi prekršajne naloge i voditi prekršajne postupke sukladno odredbama Prekršajnog zakona. Također, ukoliko se u inspekcijskim nadzorima rada ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika, kako na radilištima razminiranja, tako i u sjedištima istih, utvrde nepravilnosti s elementima kaznenih djela, Inspekcija će izvijestiti Upravu policije o možebitnom kaznenom djelu.

Zaključno, sukladno ciljevima koji su postavljeni pred Inspekciju u planiranom razdoblju, temeljna zadaća će biti preventivno djelovanje radi osiguranja sigurnog rada pirotehničara i drugih djelatnika na poslovima humanitarnog razminiranja te postizanja tražene visoke razine kvalitete obavljenih poslova razminiranja, koja će korisnicima razminiranog prostora garantirati sigurno korištenje.

Financiranje plana

Za provedbu predmetnog Plana u 2024. godini u okviru Razdjela 040, Glave 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova, programa 2604 Protuminsko djelovanje planirano je ukupno 58.707.080,00 eura.

| 040 Ministarstvo unutarnjih poslova |
| --- |
| Aktivnost | Opis | 2024. godina |
|  |  | eur |
| 2604 | Protuminsko djelovanje | 58.707.080,00 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 29.833.000,00 |
|  | 11 | Opći prihodi i primici | 23.193.000,00 |
|  | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.640.000,00 |
| K879024 | RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027. | 28.744.000,00 |
|  | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.000.000,00 |
|  | 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 14.744.000,00 |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE “RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA” | 130.080,00 |
|  | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.512,00 |
|  | 552 | Švicarski instrument | 110.568,00 |

Tablica 7-1. Pregled financijskih sredstava za protuminsko djelovanje po aktivnostima za 2024. godinu

Zaključak

U 2024. godini planira se isključenje 51,5 km2 iz MSP-a uz potpuno uklanjanje MSP-a u Splitsko-dalmatinskoj i potpuno uklanjanja MES-a u Karlovačkoj županiji.

Poslovi razminiranja i tehničkog izvida planirani su na površini od cca 44,6 km2 , a poslovi općeg izvida na 5,5 km2. Na dijelu područja koja će se isključiti iz MSP-a u 2024. godini, poslovi razminiranja i tehničkog izvida obavljani su u 2023. godini, a izdavanje potvrde o isključenju tih područja planira se nakon završetka obavljanja poslova u 2024. godini.

Sukladno članku 60. stavku 2. Zakona MORH je zatražio razminiranje područja vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ u čiju svrhu je MUP izradio 8 idejnih planova razminiranja površine 7,1 km2. MUP će tijekom 2024. godine provoditi aktivnosti kontrole kvalitete poslova razminiranja prema tim idejnim planovima, a financijska sredstava za razminiranje će biti osigurana u Državnom proračunu na poziciji naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ).

Za protuminsko djelovanje u 2024. godini ukupno je iz svih izvora financiranja planirano i osigurano 58.707.080,00 eura.

U sklopu aktivnosti Razminiranje višegodišnji okvir 2021.-2027., a u okviru posebnog cilja „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“, projektom „Razminiranje šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj“, čiji je prijavitelj MUP, planirano je 80 milijuna eura bespovratnih EU sredstava namijenjenih razminiranju, odnosno ukupno 129.411.765 eura, uključujući i nacionalno sufinanciranje. U 2024. godini, u okviru projekata CROSS i CROSS II planira se razminiranje 27,9 km2 MSP-a.

Tijekom 2024. godine, MUP planira opći i tehnički izvid, poglavito u cilju smanjenja MSP-a i prikupljanja kvalitetnijih pokazatelja minske zagađenosti čime će neposredno doprinijeti bržem i racionalnijem rješavanju minskog problema Republike Hrvatske te također nastaviti i s održavanjem sustava obilježenosti MSP-a.

Planom je predviđeno provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova kroz 54 aktivnosti u 21 jedinici lokalne samouprave unutar svih minski zagađenih županija.

Planira se i poseban preventivni angažman Inspekcije radi osiguravanja sigurnog rada pirotehničara i kvalitete obavljanja poslova razminiranja koja će, nakon njihovog završetka, jamčiti sigurno korištenje razminiranih površina.

POSEBNI DIO PLANA:

# PLAN RAZMINIRANJA

# VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2024. GODINI

- UVOD

Poslovi razminiranja u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o protuminskom djelovanju (Narodne novine, br. 110/15, 118/18, 98/19, 114/22 i 59/23) koji poslovima protuminskog djelovanja smatra i poslove razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koje obavlja za to osposobljena i opremljena postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Osnova za protuminsko djelovanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske je Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koji se donosi za jednogodišnje razdoblje.

RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina provodi Pionirska satnija Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske koja je opremljena za poslove razminiranja. Pripadnici Pionirske satnije Inženjerijske pukovnije osposobljeni su za izvršavanje zadaća razminiranja.

Postrojba izvršava zadaću samostalno i uz logističku potporu nadležnih ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske na području izvođenja radova. Stručni nadzor tijekom izvršenja zadaće organizira se i provodi na razini satnije i stručnih djelatnika nadređenoga zapovjedništva. Završni nadzor kvalitete odrađenog posla provodi postrojba samostalno, a potvrdu/izjavu o razminiranosti pregledanog zemljišta/područja prema pravilima struke i u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju i Pravilnikom o obavljanju poslova razminiranja potpisuje zapovjednik postrojbe.

S obzirom na to da Oružane snage Republike Hrvatske nemaju dovoljno kapaciteta za razminiranje minsko sumnjivih površina u vojnim lokacijama i/ili građevinama do 2026. godine, na sastanku održanom 2. veljače 2024. dogovoreno je da razminiranje minsko sumnjivih površina na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik", Slunj, preuzme Hrvatski centar za razminiranje.  U vezi s navedenim Vlada Republike Hrvatske donijet će Odluku o davanju prethodnog odobrenja za razminiranje perspektivne vojne lokacije – vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ u Slunju u 2024. i 2025. godini, a razminirat će se 16 800 000 m² minsko sumnjive površine.

CILJEVI PROTUMINSKOG DJELOVANJA U ORUŽANIM  SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Ciljevi uspješnog funkcioniranja organizacije protuminskog djelovanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske su:

- razminiranje u perspektivnim vojnim lokacijama i građevinama

- u potpunosti ukloniti minsku opasnost u vojnim lokacijama i građevinama u urbanim cjelinama, u objektima za smještaj pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, skladištima ubojnih sredstava, područjima izvođenja vježbi na vojnim poligonima posebno na područjima života i rada pripadnika te za potrebe obnove i izgradnje infrastrukture

- obilježenost miniranih i minski sumnjivih područja održavati u svim fazama rada u planskom razdoblju kao upozorenje i jasnu granicu između sigurne i minirane ili sumnjive površine

- programima edukacije obuhvatiti pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske koji žive i/ili rade u okruženju vojne lokacije s miniranim i/ili minski sumnjivim područjima

- pozicionirati i promovirati vojni sustav protuminskog djelovanja kao samostalni podsustav nacionalnog sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.

STRUKTURA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA

U 2024. godini planirana je provedba zadaće razminiranja uključujući i zadaće tehničkog izvida na jednom vojnom poligonu i u jednoj vojarni u skladu s prioritetima razminiranja koji su određeni po razdobljima u skladu s klimatskim i vremenskim uvjetima u Republici Hrvatskoj.

FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA

Financijska sredstva za provedbu Plana razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina za 2024. osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu na razdjelu Ministarstva obrane.

Za provedbu razminiranja, uključujući i zadaće obilježavanja minsko sumnjivih područja perspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina za 2024. godinu planirano je 167.645,68 eura.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, __________ 2024.

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković