VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 29. veljače 2024.

__________________________________________________________________________

| Predlagatelj: | Ministarstvo pravosuđa i uprave |
| --- | --- |
| Predmet: | Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ministru pravosuđa i uprave za sklapanje ugovora o izvođenju radova izgradnje južne zgrade i podzemne garaže na Trgu pravde u Zagrebu i suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini |

_________________________________________________________________________

Banski dvori | Trg Sv. Marka 2  | 10000 Zagreb | tel. 01 4569 222 | vlada.gov.hr

Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) te na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), a u vezi s člankom 23. stavkom 3. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu („Narodne novine“, broj 149/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj  _____ 2024.  donijela

O D L U K U

o davanju suglasnosti ministru pravosuđa i uprave za sklapanje ugovora o izvođenju radova izgradnje južne zgrade i podzemne garaže na Trgu pravde u Zagrebu i suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini

I.

Daje se suglasnost ministru pravosuđa i uprave za sklapanje ugovora o izvođenju radova izgradnje južne zgrade i podzemne garaže na Trgu pravde u Zagrebu na razdoblje od 30 mjeseci (2,5 godine) sa Zajednicom ponuditelja: ING-GRAD d.o.o., Kalinovica 3/IV, Zagreb, OIB: 93245284305 i KAMGRAD d.o.o., Josipa Lončara 1h, Zagreb, OIB: 89931241548, u iznosu od ukupno 119.800.000 eura bez PDV-a, odnosno 149.750.000 eura s PDV-om.

II.

Daje se suglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini, a koje se odnose na financiranje izvođenja radova izgradnje južne zgrade i podzemne garaže na Trgu pravde u Zagrebu u iznosu od 109.317.500 eura s PDV-om, odnosno po godinama:

III.

Plaćanja koja proizlaze iz točke II. ove Odluke Ministarstvo pravosuđa i uprave je dužno uključiti kao obvezu u financijski plan za godine u kojima obveze dospijevaju.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

O B R A Z L O Ž E NJ E

#### Ovom Odlukom se daje suglasnost ministru pravosuđa i uprave za sklapanje ugovora o izvođenju radova izgradnje južne zgrade i podzemne garaže na Trgu pravde u Zagrebu i suglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2024. do 2026. godine za financiranje tih radova, u ukupnom iznosu 149.750.000 eura s PDV-om.

#### Kako je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu potrebna suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u narednim godinama, ovom se Odlukom u točki II. daje suglasnost za preuzimanje obveza u 2025. i 2026. godini u iznosu od 109.317.500 eura s PDV-om.

Nakon potpisivanja ugovora s Zajednicom ponuditelja: ING-GRAD d.o.o., Kalinovica 3/IV, Zagreb i KAMGRAD d.o.o., Josipa Lončara 1h, Zagreb, na razdoblje od 30 mjeseci,  u ukupnom iznosu 149.750.000 eura s PDV-om izvodit će se radovi 1. faze građenja nove složene građevine, odnosno radovi izgradnje južne zgrade i podzemne garaže, uređenja prostora javnog trga i okoliša, rekonstrukcije postojećih i gradnje novih internih prometnica (vatrogasnih i kolnih pristupa) na čestici, s kontrolnim rampama za pristup, rekonstrukcije i gradnje pješačkih prometnica te izmještanja trasa postojećih instalacija koje se nalaze u zoni ispod buduće građevine.

Za provedbu ovog projekta je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (dalje: NPOO) odobreno financiranje izgradnje 1. faze  središnjeg novog kompleksa Trg pravde u Zagrebu unutar komponente C2.5 MODERNO PRAVOSUĐE SPREMNO ZA BUDUĆE IZAZOVE, pod oznakom C2.5. R1-I4 „Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova“, za razdoblje provedbe  kolovoz 2021. -  lipanj 2026.

Završetkom  navedenih radova će se osigurati prostor za Trgovački sud u Zagrebu, Visoki trgovački sud, Upravni sud u Zagrebu i Visoki upravni sud te za   pravosudne institucije kao što su Pravosudna akademija i Centar za mirenje.

Sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova planirana je i dinamika izvršenja ugovora po godinama i izvorima financiranja, na sljedeći način:

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke u dijelu koji se odnosi na preuzimanje obveza koje dospijevaju u 2024. i 2026. godini  planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, u okviru limita ukupnih rashoda razdjela 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave, na glavi 10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave, tekući projekt T830027 Jačanje javne uprave, pravosuđa i sprječavanje korupcije – NPOO, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici. Plaćanja koja proizlaze iz točke II. ove Odluke Ministarstvo pravosuđa i uprave je dužno uključiti kao obvezu u financijski plan za godine u kojima te obveze dospijevaju.