[image: image1.png]


 INCLUDEPICTURE "http://www.inet.hr/~box/images/grb-rh.gif" \* MERGEFORMATINET 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 20. studenoga 2025.
__________________________________________________________________________

	 Predlagatelj:
	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture


__________________________________________________________________________

	Predmet:
	Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za projekt „Komunalno pristanište - opremanje akvatorija pontonima te izrada pristupnih mostova“ 


__________________________________________________________________________

Banski dvori | Trg Sv. Marka 2  | 10000 Zagreb | tel. 01 4569 222 | vlada.gov.hr

Prijedlog


Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18., 80/22. i 78/24.), a u vezi s člankom 11. stavkom 1. točkom 16. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda („Narodne novine“, broj 33/23.) i na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), a u vezi s člankom 24. stavkom 3. točkom 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu („Narodne novine“, broj 149/24., 134/25. i 136/25. - ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 2025. donijela
O D L U K U

 o davanju suglasnosti za projekt „Komunalno pristanište - opremanje akvatorija pontonima te izrada pristupnih mostova“ 
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučke uprave Sisak, KLASA: 020-02/25-03/01, URBROJ: 110-02-01-25-16, od 26. rujna 2025., u dijelu u kojem je odlučeno da se po provedenom postupku javne nabave s odabranim ponuditeljem: MONTAŽER-SMOLA d.o.o., Novogradiška ulica 23, Kutina, OIB: 36955464417, sklopi ugovor o javnoj nabavi za projekt „Komunalno pristanište - opremanje akvatorija pontonima te izrada pristupnih mostova“, u iznosu od 1.748.286,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 2.185.357,50 eura s porezom na dodanu vrijednost. 
  II.

Daje se prethodna suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Javnoj ustanovi Lučkoj upravi Sisak za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2026. godini, za sklapanje ugovora iz točke I. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 525.000,00 eura s porezom na dodanu vrijednost.
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 

URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK 

mr. sc. Andrej Plenković
O B R A Z L O Ž E NJ E
Upravno vijeće Javne ustanove Lučke uprave Sisak je na 11. sjednici dana 26. rujna 2025. godine donijelo Odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi za projekt „Komunalno pristanište - opremanje akvatorija pontonima te izrada pristupnih mostova“ (u daljnjem tekstu: Odluka), kojom se odobrava sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem MONTAŽER-SMOLA d.o.o., Novogradiška ulica 23, 44320 Kutina, OIB: 36955464417.
Navedenom Odlukom utvrđena je vrijednost radova u ukupnom iznosu od 1.748.286,00 eura (bez PDV-a) odnosno 2.185.357,50 eura (s PDV-om) pri čemu je rok za izvođenje radova 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao. Financijska sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, RKP 51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak, na aktivnosti A931002 Gradnja i održavanje, izvor 11 Opći prihodi i primici, konto 4214 – ostali građevinski objekti i to u iznosu od 1.660.357,50 eura u 2025. godini i 525.000,00 eura u 2026. godini.
Svrha projekta izgradnje komunalnog pristaništa odnosno riječne marine, je poticanje lokalnog i regionalnog stanovništva na aktivnije korištenje rijeka i njihovog gospodarskog i turističkog potencijala. Planirana marina imat će 194 veza te će omogućiti građanima sigurne i kontrolirane vezove kao i pristup plovilima tijekom cijele godine, neovisno o razini vodostaja. S obzirom na značajan interes, ne samo lokalnog stanovništva nego i građana iz Zagreba i okolice, riječnu marinu smatramo strateškim projektom od regionalnog značaja. Njegova realizacija potaknut će cjelogodišnje korištenje riječnih resursa te će značajno doprinijeti razvoju unutarnje plovidbe i povratku ljudi na rijeke.
Projekt izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, aktivno se razvija od 2018. godine. Strukturno je bilo podijeljeno u 4 faze, u kojima prve tri prate tehnologiju iskopa i nasipa lukobrana, dok se četvrta odnosi na opremanje pristaništa i ugradnja privezne i plutajuće opreme.

Tehnološki su se izmjenjivale faze: širokih iskopa i prelaganja nasipnog materijala u nožicu lukobrana, kao dominantnih građevinskih radova (I faza), nadalje stabilizacija građevne jame i podvodnih dijelova građevine, uređenje obaloutvrde i završnih kontura lučkih građevina (kroz II i III fazu) te konačno opremanje pristaništa sa opremanjem akvatorija priveznim i plutajućim elementima (pontonima, fingerima, pristupnim mostovima) čime se cijela marina stavlja u punu funkcionalnost i čini tzv. ''funkcionalnu cjelinu''.
U postupku javne nabave dostavljena je jedna ponuda ponuditelja MONTAŽER-SMOLA d.o.o. iz Kutine, koja je u potpunosti ispunila sve tražene zahtjeve te je ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Žalbe na Odluku o odabiru nije bilo.

Temeljem članka 11. stavka 1. točke 16. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (Narodne novine, broj 33/23.) Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske donositi odluke o odabiru u postupcima javnog nadmetanja i odluke o sklapanju drugih pravnih poslova, o kojima ne odlučuje ravnatelj, iznad iznosa od 663.600,00 eura. 
Slijedom navedenog, točkom I. ove Odluke Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost za projekt „Komunalno pristanište - opremanje akvatorija pontonima te izrada pristupnih mostova“ koju je Upravno vijeće Lučke uprave Sisak donijelo na sjednici 26. rujna .2025., a kojom se odobrava sklapanje Ugovora s odabranim ponuditeljem MONTAŽER-SMOLA d.o.o., utvrđene ugovorne cijene u ukupnom iznosu od 1.748.286,00 eura (bez PDV-a) odnosno 2.185.357,50 eura (s PDV-om).
Člankom 24. stavkom 3. točkom 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (Narodne novine, broj 149/24.), propisano je da proračunski korisnik može preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama uz prethodnu suglasnost Vlade, ako ukupna obveza po ugovoru, neovisno o izvoru financiranja, prelazi iznos od 1.500.000,00 eura.

Slijedom navedenog, točkom II. ove Odluke Vlada Republike Hrvatske daje prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Javnoj ustanovi Lučkoj upravi Sisak za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2026. godini u ukupnom iznosu od 525.000,00 eura (sa PDV-om).

