Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za razvoj industrije Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2030. godine

rujan 2026.

Sadržaj

1.	UVOD	4

2. POPIS POSEBNIH CILJEVA I MJERA S OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA	5

Posebni cilj 1. Konkurentna i izvozno orijentirana industrija	5

Mjera 1.1. Jačanje tehnoloških kapaciteta i digitalne transformacije industrije	5

Mjera 1.2. Jačanje izvoznih potencijala i podrška u internacionalizaciji poslovanja	7

Mjera 1.3. Unaprjeđenje i prilagodba financijskih instrumenata za potrebe industrije	7

Mjera 1.4. Unaprjeđenje institucionalnog i regulatornog okvira za razvoj industrije	8

Posebni cilj 2. Čista industrija	9

Mjera 2.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE-a u proizvodnim industrijama	9

Mjera 2.2. Poticanje i korištenje OIE-a za proizvodnju energije	10

Mjera 2.3. Ulaganja i poticanje korištenja čistih tehnologija (uključujući vodikove tehnologije)	13

Posebni cilj 3. Otporna i sigurna industrija	14

Mjera 3.1. Podrška razvoju strateških industrijskih kapaciteta	14

Mjera 3.2. Ulaganja u obrambenu industriju	15

Mjera 3.3. Ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije kao odgovor na društvene izazove (mission oriented R&D)	16

Prilog 1 Tablični prikaz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za razvoj industrije Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2030. godine.	18

Popis kratica i akronima

| AI | Umjetna inteligencija (engl. Artificial Intelligence) |
| --- | --- |
| AZU | Agencija za ugljikovodike |
| BDP | Bruto domaći proizvod |
| BDV | Bruto dodana vrijednost |
| EU | Europska unija |
| EU ETS | Sustav Europske unije za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (eng. European Union Emissions Trading System) |
| FZOEU | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |
| HAMAG-BICRO | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije |
| HBOR | Hrvatska banka za obnovu i razvitak |
| HGK | Hrvatska gospodarska komora |
| HROTE | Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. |
| I | Koristi se kao oznaka investicijske mjere |
| I&R | Istraživanje i razvoj (engl. Research and Development) |
| IRI | Istraživanje, razvoj, inovacija |
| KG | Kilogram |
| MFIN | Ministarstvo financija |
| MINGO | Ministarstvo gospodarstva |
| MPGI | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine |
| MPŠR | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |
| MPUDT | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| MSP | Mikro, mala i srednja poduzeća |
| MZOZT | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije |
| MW | Megavat |
| NAHV | Dolina vodika sjeverni Jadran (engl. North Adriatic Hydrogen Valley) |
| NECP | Nacionalni energetski i klimatski plan |
| NPOO | Nacionalni plan oporavka i otpornosti |
| OIE | Obnovljivi izvori energije |
| PPA | Ugovor između proizvođača/prodavača i kupca električne energije (engl. Power Purchase Agreements) |
| PKK | Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. |
| R | Koristi se kao oznaka reformske mjere |
| RH | Republika Hrvatska |
| S3 | Strategija pametne specijalizacije (engl. Smart Specialisation Strategy) |
| STEP | Europska platforma za strateške tehnologije (engl. Strategic Technologies for Europe Platform) |
| T | Tromjesečje |
| VFO | Višegodišnji financijski okvir |

# UVOD

Uz Nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2034. (u nastavku: Nacionalni plan) donosi se i pripadajući Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje od 2027. do 2030. godine (u nastavku: Akcijski plan).

Akcijskim planom definiraju se mjere, praćenje uspješnosti, rokovi i nadležnost te procjenjuju potrebni troškovi za provedbu mjera Nacionalnog plana.

Ovaj Akcijski plan usmjeren je ostvarenju sljedećih posebnih ciljeva Nacionalnog plana:

- Konkurentna i izvozno orijentirana industrija

- Čista industrija

- Otporna i sigurna industrija.

Provedba mjera bit će ponajprije usmjerena na prerađivačku industriju. Budući da je snažno povezana s nizom drugih djelatnosti, vodit će se računa da se i njih na odgovarajući način uzme u obzir. U tom smislu, s pomoću jasnih i čvrsto definiranih kriterija i uvjeta odabira i dodjele sredstava u sklopu javnih poziva osigurat će se bodovna prednost za projekte iz prerađivačke industrije, ne isključujući mogućnost sudjelovanja i projektima iz drugih povezanih sektora koji doprinose transformaciji proizvodnje i razvoju lanaca vrijednosti. Kriteriji i uvjeti detaljno će se razraditi u sklopu pojedinih poziva i programa dodjele sredstava pri čemu će biti jasno definirani korisnici, uvjeti korištenja sredstava, očekivani rezultati i učinci korištenih sredstava, mehanizmi povrata sredstava i drugi relevantni kriteriji i uvjeti ovisno o specifičnostima samog poziva i/ili programa dodjele sredstava. Vodit će se računa da sredstva budu usmjerena u projekte koji stvaraju novu vrijednost, povećavaju proizvodnju, zapošljavanje i izvoz te doprinose dugoročnoj konkurentnosti, uz obvezu ostvarivanja rezultata i mehanizme povrata sredstava u slučaju neispunjavanja ciljeva, kako bi se osiguralo učinkovito korištenje sredstava. Posebna pozornost posvetit će se i poticanju kružnog gospodarstva, koje će se uz pozive dodatno adresirati kao važan element održive i resursno učinkovite industrije.

U tablici u nastavku prikazan je popis posebnih ciljeva s pripadajućim mjerama i procijenjenim troškom provedbe za razdoblje od 2027. do 2030. Pri oblikovanju pokazatelja rezultata za svaku mjeru primijenjeni su RACER kriteriji u najvećoj mogućoj mjeri.

Tablica 1. Posebni ciljevi, mjere i procijenjeni trošak provedbe

| POSEBNI CILJ/MJERA | PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE 2027. – 2030. (EUR) |
| --- | --- |
| 1. Konkurentna i izvozno orijentirana industrija | 852.740.000,00 |
| 1.1. Jačanje tehnoloških kapaciteta i digitalne transformacije industrije | 454.700.000,00 |
| 1.2. Jačanje izvoznih potencijala i podrška u internacionalizaciji poslovanja | 201.340.000,00 |
| 1.3. Unaprjeđenje i prilagodba financijskih instrumenata za potrebe industrije | 193.400.000,00 |
| 1.4. Unaprjeđenje institucionalnog i regulatornog okvira za razvoj industrije | 3.300.000,00 |
| 2. Čista industrija | 539.800.000,00 |
| 2.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE-a u proizvodnim industrijama | 133.100.000,00 |
| 2.2. Poticanje i korištenje OIE-a za proizvodnju energije | 327.300.000,00 |
| 2.3. Ulaganja i poticanje korištenja čistih tehnologija (uključujući vodikove tehnologije) | 79.400.000,00 |
| 3. Otporna i sigurna industrija | 494.000.000,00 |
| 3.1. Podrška razvoju strateških industrijskih kapaciteta | 167.000.000,00 |
| 3.2. Ulaganja u obrambenu industriju | 186.000.000,00 |
| 3.3. Ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije kao odgovor na društvene izazove (mission oriented R&D) | 141.000.000,00 |
| UKUPNO | 1.886.540.000,00 |

# 2. POPIS POSEBNIH CILJEVA I MJERA S OPISOM I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA

| # Posebni cilj 1. Konkurentna i izvozno orijentirana industrija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2030. | Ciljana vrijednost 2034. |
| OI.02.1.33 Udio BDV-a prerađivačke industrije u BDP-u (2025.) | 10,6 % | 11,2 % | 12,5 % |
| OI.02.7.46 Indeks digitalne intenzivnosti (2025.) | 24,4 % | 27,5 % | 31,0 % |

U nastavku je popis mjera čija je provedba predviđena u sklopu Posebnog cilja 1. s opisom planiranih projekata i aktivnosti obuhvaćenih pojedinom mjerom.

| # Mjera 1.1. Jačanje tehnoloških kapaciteta i digitalne transformacije industrije |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svrha mjere i doprinos posebnom cilju | Provedbom mjere osnažit će se tehnološki kapaciteti za proizvodnju te povećati razina digitalnog intenziteta, zrelosti i tehnološke otpornosti industrije. Ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije povezana s potrebama industrije nastavit će se provedbom Strategije pametne specijalizacije kroz PKK. Mjerom se doprinosi Posebnom cilju 1. nizom ulaganja i potpora kako slijedi: - Sufinanciranje projekata digitalne transformacije poduzeća s ciljem kapitalnih ulaganja uz ostvarenje visokog razvojnog otiska - Sufinanciranje projekata automatizacije i robotizacije industrijske proizvodnje te industrijskih i poslovnih procesa u cilju optimizacije poslovanja (uključuje i poticanje resursne učinkovitosti kroz modele kružnosti, poticanje korištenja raspoloživih sekundarnih sirovina, razvoj proizvoda namijenjenih zaštiti okoliša, razvoj tržišnih rješenja u okviru kružnog gospodarstva) - Potpore i podrška za unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti poduzeća - Ulaganja u sustave umjetne inteligencije u industriji - integracija AI u procese prerađivačke industrije - Sufinanciranje projekata jačanja tehnoloških kapaciteta - Poticanje razvoja kompleksnijih proizvoda u prerađivačkoj industriji (farmaceutska, prehrambena, kemijska) - Ulaganja u proizvode s nižim okolišnim otiskom - Poticanje razvoja proizvodnih industrijskih parkova - Potpore za uvođenje digitalne putovnice proizvoda (DPP READY industrija (Digital Product Passport)) - Potpore i podrška za razvoj vještina i kompetencija te prekvalifikacije za tehnološku transformaciju industrije (uključuje i prelazak na kružno gospodarstvo) i primjenu STEP tehnologija te provedbu edukacija sukladno potrebama industrije |  |  |  |  |
| Pokazatelji rezultata | broj poduzeća s vrlo visokim i visokim indeksom digitalnog intenziteta |  |  |  |  |
| Ukupan procijenjeni trošak provedbe (u eurima) | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2027.-2030. |
|  | 48.900.000,00 | 128.580.000,00 | 154.640.000,00 | 122.580.000,00 | 454.700.000,00 |
| Izvori financiranja | A905060 Provedba mjera za poticanje kružnog gospodarstva i razvoja industrije, A560004 Provedba mjera za poticanje ulaganja, sredstva EU-a (VFO, fondovi EU-a, programi, inicijative…), domaće i međunarodne financijske institucije (HBOR, razvojne i komercijalne banke), institucionalni investitori i dr. |  |  |  |  |
| Nositelj | MINGO |  |  |  |  |
| Suradnici u provedbi | HAMAG-BICRO |  |  |  |  |
| Vremenski okvir | T1 2027. ‒ T4 2030. |  |  |  |  |
| Oznaka mjere | I |  |  |  |  |

| # Mjera 1.2. Jačanje izvoznih potencijala i podrška u internacionalizaciji poslovanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svrha mjere i doprinos posebnom cilju | Mjera je usmjerena na povećanje izvozne konkurentnosti i izvoznog potencijala te snažniju internacionalizaciju poduzeća. Provedba mjere doprinosi ostvarenju Posebnog cilja 1., a usmjerena je na sljedeće projekte i aktivnosti: - sufinanciranje projekata povezivanja poduzeća s lokalnim dobavljačima radi povećanja uloge hrvatske industrije u međunarodnim lancima opskrbe, kao doprinos jačanju samodostatnosti RH/EU - sufinanciranje sudjelovanja na međunarodnim sajmovima u inozemstvu - potpore i podrška poduzećima u integraciji u globalne lance vrijednosti - promidžba i unaprjeđenje digitalne platforme za povezivanje domaćih proizvođača i inozemnih kupaca te mapiranje dobavnih kapaciteta - potpore i podrška za provedbu aktivnosti hrvatskih proizvođača i proizvoda za izlazak na inozemna tržišta |  |  |  |  |
| Pokazatelji rezultata | broj sufinanciranih projekata povezivanja poduzeća s lokalnim dobavljačima broj poduzeća na inozemnim tržištima |  |  |  |  |
| Ukupan procijenjeni trošak provedbe (u eurima) | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2027.-2030. |
|  | 21.800.000,00 | 15.100.000,00 | 91.700.000,00 | 72.740.000,00 | 201.340.000,00 |
| Izvori financiranja | A560004 Provedba mjera za poticanje ulaganja, sredstva EU-a (VFO, fondovi EU-a, programi, inicijative…), domaće i međunarodne financijske institucije (HBOR, razvojne i komercijalne banke), institucionalni investitori i dr. |  |  |  |  |
| Nositelj | MINGO |  |  |  |  |
| Suradnici u provedbi | HGK, Hrvatski izvoznici, HAMAG-BICRO |  |  |  |  |
| Vremenski okvir | T1 2027. ‒ T4 2030. |  |  |  |  |
| Oznaka mjere | I |  |  |  |  |

| # Mjera 1.3. Unaprjeđenje i prilagodba financijskih instrumenata za potrebe industrije |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svrha mjere i doprinos posebnom cilju | Mjera je usmjerena na poboljšanje pristupa financiranju i povećanju mogućnosti financiranja proizvodnje i poslovanja poduzeća putem prilagođenih financijskih instrumenata. Provedba mjere doprinosi ostvarenju Posebnog cilja 1., a usmjerena je na sljedeće projekte i aktivnosti: - uspostava jamstvenog fonda za prerađivačku industriju - uspostava fonda rizičnog kapitala - razvoj i primjena novih financijskih instrumenata za podršku poslovanju poduzeća |  |  |  |  |
| Pokazatelji rezultata | broj poduzeća korisnika financijskih instrumenata obujam transakcija (u eurima) |  |  |  |  |
| Ukupan procijenjeni trošak provedbe (u eurima) | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2027.-2030. |
|  | 69.300.000,00 | 31.500.000,00 | 57.300.000,00 | 35.300.000,00 | 193.400.000,00 |
| Izvori financiranja | A560004 Provedba mjera za poticanje ulaganja, sredstva EU-a (VFO, fondovi EU-a, programi, inicijative…), domaće i međunarodne financijske institucije (HBOR, razvojne i komercijalne banke), institucionalni investitori i dr. |  |  |  |  |
| Nositelj | MINGO |  |  |  |  |
| Suradnici u provedbi | HBOR, HAMAG-BICRO |  |  |  |  |
| Vremenski okvir | T1 2027. ‒ T4 2030. |  |  |  |  |
| Oznaka mjere | I |  |  |  |  |

| # Mjera 1.4. Unaprjeđenje institucionalnog i regulatornog okvira za razvoj industrije |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svrha mjere i doprinos posebnom cilju | Mjera je usmjerena na osnaživanje institucionalnih kapaciteta i unaprjeđenje regulatornog okvira za razvoj industrije. Mjera doprinosi ostvarenju Posebnog cilja 1., a usmjerena je na sljedeće projekte i aktivnosti: - uspostava sustava za pripremu, provedbu i praćenje industrijske politike putem digitalnih alata i platformi - uspostava sustava za prikupljanje i praćenje podataka o potrošnji i proizvodnji energije u proizvodnom sektoru, uključujući potrošnju po namjeni (proizvodnja, grijanje i ostalo) - razvoj regulatornog okvira za tržište fleksibilnosti i pomoćne usluge u području energetike - pojednostavnjenje i ubrzanje administrativnih postupaka za industrijska ulaganja - analiza regulatornog okvira i izrada prijedloga za unaprjeđenje u skladu s potrebama provedbe i praćenja provedbe industrijske politike - poticanje primjene Zelene javne nabave kao doprinosa razvoju održivog i konkurentnog prerađivačkog sektora (uključujući poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo) - analiza učinka trenutačnog poreznog okvira te mogućnosti prilagodbe poreznog okvira razvoju i potrebama industrije, uključujući korištenje poreznih instrumenata za poticanje uvođenja sustava gospodarenja energijom u poduzećima |  |  |  |  |
| Pokazatelji rezultata | uspostavljen sustav za provedbu i praćenje industrijske politike vrijeme izdavanja dozvola (broj dana) |  |  |  |  |
| Ukupan procijenjeni trošak provedbe (u eurima) | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2027.-2030. |
|  | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.600.000,00 | 1.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| Izvori financiranja | A905060 Provedba mjera za poticanje kružnog gospodarstva i razvoja industrije, A560004 Provedba mjera za poticanje ulaganja, sredstva EU-a (VFO, fondovi EU-a, programi, inicijative…) |  |  |  |  |
| Nositelj | MINGO |  |  |  |  |
| Suradnici u provedbi | MFIN, MZOZT, MPUDT, MPGI |  |  |  |  |
| Vremenski okvir | T1 2027. ‒ T4 2030. |  |  |  |  |
| Oznaka mjere | R |  |  |  |  |

| # Posebni cilj 2. Čista industrija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2030. | Ciljana vrijednost 2034. |
| OI.02.6.77 Emisije stakleničkih plinova u prerađivačkoj industriji (kg stakleničkih plinova / EUR dodane vrijednosti) (EUROSTAT) (2024.) | 0,57 | 0,41 | 0,21 |

U nastavku je popis mjera čija je provedba predviđena u sklopu Posebnog cilja 2. s opisom planiranih projekata i aktivnosti obuhvaćenih pojedinom mjerom.

| # Mjera 2.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE-a u proizvodnim industrijama |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svrha mjere i doprinos posebnom cilju | Mjera je usmjerena na poboljšanje energetske učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije i smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije. Mjerom će biti obuhvaćeni poslovni subjekti u industrijskom sektoru (industrijska postrojenja) u RH koja raspolažu znatnim potencijalom za bolje korištenje i upravljanje energijom. Ulaganja će biti usmjerena i na dekarbonizaciju energetski intenzivne industrije (poduzeća) radi ostvarenja nulte neto stope emisija. Cilj mjere je osigurati nastavak sufinanciranja provedbe takvih mjera u proizvodnim industrijama, i to bespovratnim sredstvima i financijskim instrumentima. Provedbom ove mjere pridonijet će se ostvarenju Posebnog cilja 2., osobito u smislu razvoja tržišta optimizacije proizvodnje i potrošnje električne energije te uravnoteženja elektroenergetske mreže, a provodit će se putem dodjele državnih potpora te projekata i aktivnosti prema potrebama: - program dodjele državnih potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovitu kogeneraciju u sektoru proizvodnje - program dodjele državnih potpora za ulaganja u promicanje i korištenje energije iz obnovljivih izvora energije - ulaganja u modernizaciju opreme, smanjenje emisija i elektrifikaciju - ulaganja u sustave za praćenje i nadzor emisija Napomena: mjera je usklađena s Revidiranim Integriranim klimatskim i nacionalnim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021. ‒ 2030. (NECP) |  |  |  |  |
| Pokazatelji rezultata | kumulativne uštede energije emisija CO2 |  |  |  |  |
| Ukupan procijenjeni trošak provedbe (u eurima) | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2027.-2030. |
|  | 42.600.000,00 | 48.400.000,00 | 26.400.000,00 | 15.700.000,00 | 133.100.000,00 |
| Izvori financiranja | A784031 Konkurentnost i održivost energetskog sustava, K200043 Modernizacijski fond (ulaganja za energetsko-klimatske ciljeve), sredstva EU-a (PKK (150 milijuna eura roll-out financijskih instrumenata), VFO, fondovi EU-a, domaće i međunarodne financijske institucije (HBOR, razvojne i komercijalne banke) |  |  |  |  |
| Nositelj | MINGO |  |  |  |  |
| Suradnici u provedbi | Ostala tijela u sustavu korištenja EU fondova i NPOO-a, MZOZT, FZOEU, HAMAG-BICRO |  |  |  |  |
| Vremenski okvir | T1 2027. ‒ T4 2030. |  |  |  |  |
| Oznaka mjere | I |  |  |  |  |

| # Mjera 2.2. Poticanje i korištenje OIE-a za proizvodnju energije |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svrha mjere i doprinos posebnom cilju | Mjera je usmjerena na poticanje korištenja OIE-a za proizvodnju električne energije osiguravanjem financijskih poticaja za razvoj projekata korištenja OIE-a za proizvodnju električne energije. Tako će se osigurati povećanje proizvodnje energije i udjela OIE-a u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjiti emisija stakleničkih plinova. Također će se stvoriti preduvjeti za uspostavu sustava praćenja za ispunjavanje kriterija održivosti i očekivanih smanjenja emisija stakleničkih plinova kod postrojenja koja se koriste biomasom koja se više ne može koristiti za proizvodnju hrane, hrane za životinje te biobaziranih materijala i proizvoda. Provedbom ove mjere pridonijet će se ostvarenju Posebnog cilja 2., osobito u smislu razvoja tržišta optimizacije proizvodnje i potrošnje električne energije te uravnoteženja elektroenergetske mreže. Mjera obuhvaća ulaganja u proizvodnju i korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) i poticanje klimatski neutralnih oblika proizvodnje i poslovanja, te niz projekata i aktivnosti kako slijedi: - poticanje korištenja OIE-a za proizvodnju električne energije i sustava za skladištenje energije za samoopskrbu i za kupce s vlastitom proizvodnjom dodjelom bespovratnih sredstava - poticanje korištenja OIE-a za vlastite potrebe, udaljene lokacije, korištenja otpadne topline te ulaganja u baterijske sustave - razrada modela korištenja postojećih priključaka za nove OIE-e unutar obuhvata izgrađenih elektrana - primjena modela preuzimanja viškova energije iz postrojenja za samoopskrbu i krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom uz moguću investicijsku potporu i obvezu opskrbljivača da preuzme viškove energije (nastavak provedbe) - poticanje korištenja OIE-a na investicijskoj strani i rasterećenje krajnjih kupaca od rasta naknade za poticanje korištenja OIE-a (na temelju sredstava dobivenih prihoda od prodaje emisijskih jedinica iz EU ETS-a, u skladu sa Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja) - poticanje razvoja, testiranja i demonstracije novih tehnologija obnovljivih izvora energije - certifikacija podrijetla obnovljivih izvora energije, zelenog vodika, biometana te ostalih biogoriva - financiranje investicijskih potpora za geotermalne projekte u poljoprivredne svrhe (grijanje staklenika/plastenika) te projekte biomase, koja se više ne može iskoristiti za proizvodnju hrane, hrane za životinje te biobaziranih materijala i proizvoda, kao i drugih OIE-a - ulaganja u korištenje geotermalne energije za potrebe industrije u proizvodnji i poslovanju - poticanje suradnje i podrška povezivanju proizvodne industrije kojoj nije prioritetna energetska djelatnost i proizvođača energije radi učinkovitog korištenja električne i/ili toplinske energije i/ili vodika u zajedničkim projektima na temelju ugovora (PPA) kao pravnog temelja između sudionika i/ili u svojstvu aktivnog kupca Mjera je usklađena s Revidiranim Integriranim klimatskim i nacionalnim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021. ‒ 2030. (NECP). |  |  |  |  |
| Pokazatelji rezultata | snaga elektrana za vlastitu proizvodnju obnovljive energije |  |  |  |  |
| Ukupan procijenjeni trošak provedbe (u eurima) | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2027.-2030. |
|  | 104.600.000,00 | 81.300.000,00 | 97.800.000,00 | 43.600.000,00 | 327.300.000,00 |
| Izvori financiranja | A784031 Konkurentnost i održivost energetskog sustava, K200043 Modernizacijski fond (ulaganja za energetsko-klimatske ciljeve), Sredstva iz europskih fondova, naknada za OIE (HROTE), sredstva od prodaje obnovljive energije na tržištu, prihodi od trgovine jamstvima podrijetla, sredstva iz posebnih fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i dr.) kao potpora za projekte biomase koja se više ne može koristiti za proizvodnju hrane, hrane za životinje te biobaziranih materijala i proizvoda. |  |  |  |  |
| Nositelj | MINGO |  |  |  |  |
| Suradnici u provedbi | MPŠR, FZOEU, AZU, MZOZT |  |  |  |  |
| Vremenski okvir | T1 2027. ‒ T4 2030. |  |  |  |  |
| Oznaka mjere | I |  |  |  |  |

| # Mjera 2.3. Ulaganja i poticanje korištenja čistih tehnologija (uključujući vodikove tehnologije) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svrha mjere i doprinos posebnom cilju | Mjera je usmjerena na poboljšanje korištenja vodika i novih tehnologija u Hrvatskoj kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova u prometnom sektoru i industriji. Koristit će se obnovljivi izvori energije za proizvodnju vodika i tako povećati korištenje obnovljivih izvora energije. Provedbom ove mjere pridonijet će se ostvarenju Posebnog cilja 2. ulaganjem u proizvodnju, korištenjem i poticanjem klimatski neutralnih oblika proizvodnje i poslovanja, a provodit će se putem sljedećih projekata i aktivnosti: - proizvodnja vodika iz obnovljivih izvora izgradnjom kapaciteta elektrolizatora od najmanje 30 MW - uvođenje infrastrukture za obnovljivu energiju u prometnom sektoru izgradnjom punionica vodika - poticanje razvoja projekata proizvodnje, skladištenja i korištenja vodika - sudjelovanje u projektu Dolina vodika sjeverni Jadran (NAHV) Mjera je usklađena s Revidiranim Integriranim klimatskim i nacionalnim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021. ‒ 2030. (NECP). |  |  |  |  |
| Pokazatelji rezultata | proizvodnja vodika (u tonama) |  |  |  |  |
| Ukupan procijenjeni trošak provedbe (u eurima) | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2027.-2030. |
|  | 19.600.000,00 | 17.300.000,00 | 27.300.000,00 | 15.200.000,00 | 79.400.000,00 |
| Izvori financiranja | A784031 Konkurentnost i održivost energetskog sustava, K200043 Modernizacijski fond (ulaganja za energetsko-klimatske ciljeve), sredstva EU-a (VFO, fondovi EU-a, NPOO, Inovacijski fond, programi, inicijative…) |  |  |  |  |
| Nositelj | MINGO |  |  |  |  |
| Suradnici u provedbi | AZU, MZOZT |  |  |  |  |
| Vremenski okvir | T1 2027. ‒ T4 2030. |  |  |  |  |
| Oznaka mjere | I |  |  |  |  |

| # Posebni cilj 3. Otporna i sigurna industrija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost 2030. | Ciljana vrijednost 2034. |
| OI.02.9.45 Udio izdataka za I&R u bruto dodanoj vrijednosti prerađivačke industrije u Hrvatskoj (2024.) | 1,65 % | 2,1 % | 2,8 % |

U nastavku je popis mjera čija je provedba predviđena u sklopu Posebnog cilja 3. s opisom planiranih projekata i aktivnosti obuhvaćenih pojedinom mjerom.

| # Mjera 3.1. Podrška razvoju strateških industrijskih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svrha mjere i doprinos posebnom cilju | Mjera je usmjerena na podršku u pripremi i izgradnji infrastrukture i proizvodnih kapaciteta u strateškim industrijskim sektorima, radi povećanja industrijske otpornosti i smanjenja ovisnosti o uvozu ključnih sirovina i proizvoda. Poseban naglasak stavlja se na razvoj i proizvodnju zamjenskih tvari za strateške (kritične) sirovine i proizvode, razvoj komponenti, podsustava i specijaliziranih proizvoda visoke dodane vrijednosti te njihovo uključivanje u lance vrijednosti strateških industrija. Provedba mjere uključuje i podršku razvoju i integraciji domaće industrije u regionalne visokotehnološke svemirske i satelitske sustave dvojne namjene. Također će se provoditi projekti i aktivnosti usmjereni na primjenu načela kružnog gospodarstva (razvoj i primjena novih tehnologija u području kružnog gospodarstva). Provedba mjere doprinosi ostvarenju Posebnog cilja 3., a provodit će se putem sljedećih projekata i aktivnosti: - podrška u pripremi i izgradnji infrastrukture za potrebe strateških industrijskih sektora - potpore za ulaganja i dokapitalizaciju strateških i visoko-tehnoloških industrija s velikim utjecajem (npr. zdravlje, energija-baterije i spremnici energije te biotehnologija i dr.) radi rasta i očuvanja strateškog utjecaja (izgradnja/dogradnja proizvodnih kapaciteta - pogoni, centri, akceleratori i sl., i/ili tvornica i sl.) - podrška jačanju dobavnih lanaca i proizvodnje strateških proizvoda i temeljnih sirovina - potpore za razvoj i proizvodnju zamjenskih tvari za strateške (kritične) sirovine te izgradnja potrebnih kapaciteta (mapiranje mogućnosti razvoja i proizvodnje, izrada investicijskih planova…) - potpore za razvoj i primjenu novih tehnologija u području kružnog gospodarstva (uključujući razvoj i upotrebu novih tehnologija za korištenje otpada kao sirovine) - osiguravanje dostatnosti kritičnih proizvoda (npr. kemikalije, lijekovi…) |  |  |  |  |
| Pokazatelji rezultata | broj korisnika potpora za ulaganja u strateške industrijske sektore broj korisnika potpora za razvoj i proizvodnju zamjenskih stvari za strateške (kritične) sirovine objava poziva za sufinanciranje projekata u svrhu razvoja inovacija za kružno gospodarstvo broj korisnika potpore za razvoj i primjenu novih tehnologija u području kružnoga gospodarstva |  |  |  |  |
| Ukupan procijenjeni trošak provedbe (u eurima) | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2027.-2030. |
|  | 29.800.000,00 | 57.500.000,00 | 42.300.000,00 | 37.400.000,00 | 167.000.000,00 |
| Izvori financiranja | A905060 Provedba mjera za poticanje kružnog gospodarstva i razvoja industrije, A822089 Unaprjeđenje poslovne klime, sredstva EU-a (VFO, fondovi EU-a, programi, inicijative…), domaće i međunarodne financijske institucije (HBOR, razvojne i komercijalne banke), institucionalni investitori |  |  |  |  |
| Nositelj | MINGO |  |  |  |  |
| Suradnici u provedbi | HAMAG-BICRO |  |  |  |  |
| Vremenski okvir | T1 2027. ‒ T4 2030. |  |  |  |  |
| Oznaka mjere | I |  |  |  |  |

| # Mjera 3.2. Ulaganja u obrambenu industriju |  |
| --- | --- |
| Svrha mjere i doprinos posebnom cilju | Mjera je usmjerena na ulaganja u razvoj i proizvodnju naprednih, tehnički složenih i sigurnosno osjetljivih proizvoda vojne namjene te proizvoda i tehnologija s dvojnom namjenom (vojno-civilna namjena), uključujući one u području svemira. Provedba mjere doprinosi ostvarenju Posebnog cilja 3., a provodit će se putem sljedećih projekata i aktivnosti: - potpore za razvoj naprednih, tehnički složenih i sigurnosno osjetljivih proizvoda i inovativnih rješenja obrambene industrije - potpore za unaprjeđenje kapaciteta za proizvodnju naprednih i sigurnosno osjetljivih proizvoda - podrška razvoju infrastrukture vojne i dvojne namjene - integrirane potpore koje obuhvaćaju različite modele financiranja i oblika potpore (blended support instruments) - potpore za IRI u području obrambene industrije - potpore za internacionalizaciju poslovanja poduzeća za robu vojne i dvojne namjene - podrška diversifikaciji opskrbnih lanaca kako bi se industrija zaštitila od globalnih poremećaja - pojednostavnjenje administrativnih i regulatornih barijera za realizaciju projekata iz obrambene industrije - potpore za kvalifikacije dobavljača iz obrambene industrije. |
| Pokazatelji rezultata | broj korisnika potpora broj certificiranih dobavljača obrambene i industrije dvojne namjene |

| Ukupan procijenjeni trošak provedbe (u eurima) | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2027.-2030. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26.300.000,00 | 37.800.000,00 | 73.600.000,00 | 48.300.000,00 | 186.000.000,00 |
| Izvori financiranja | A822089 Unaprjeđenje poslovne klime, VFO, fondovi EU-a (programi, inicijative…) |  |  |  |  |
| Nositelj | MINGO |  |  |  |  |
| Suradnici u provedbi | - |  |  |  |  |
| Vremenski okvir | T1 2027. ‒ T4 2030. |  |  |  |  |
| Oznaka mjere | I |  |  |  |  |

| # Mjera 3.3. Ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije kao odgovor na društvene izazove (mission oriented R&D) |  |
| --- | --- |
| Svrha mjere i doprinos posebnom cilju | Mjera je usmjerena na ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije radi komercijalizacije industrijskih inovacija i pokretanja serijske proizvodnje, uz poseban naglasak na jačanje suradnje industrije i znanstveno-istraživačkog sektora. Provedba mjere doprinosi ostvarenju Posebnog cilja 3., a provodit će se putem sljedećih projekata i aktivnosti: - jačanje inovacijskog potencijala industrije (ulaganja u I&R, poticanje suradnje na inovacijskim/istraživačkim projektima sa znanstvenom zajednicom ili bez nje…) - diversifikacija proizvodnje ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije (mjera se provodi kroz S3 i PKK) - podrška komercijalizaciji industrijskih inovacija i prelasku iz prototipa u serijsku proizvodnju - uvođenje ciljanih financijskih instrumenata i stručne podrške za komercijalizaciju industrijskih inovacija - poticanje ulaganja u modernizaciju znanstveno-istraživačke infrastrukture za potrebe razvoja industrije - primjena regulatornog sandboxa (testnih zona pod regulatornim nadzorom za nove tehnologije i poslovne modele) - poticanje intersektorske mobilnosti između prerađivačke industrije i znanstveno-istraživačkog sektora - podrška razvoju industrijskih inovacijskih ekosustava - potpore za projekte suradnje industrije, MSP-ova i znanstveno-istraživačkog sektora za učinkovitije korištenje resursa |
| Pokazatelji rezultata | broj korisnika financijskih instrumenata obujam transakcija za komercijalizaciju broj projekata suradnje industrije, MSP-ova i akademske zajednice za učinkovitije korištenje resursa ili broj korisnika potpore za projekte suradnje industrije, MSP-ova i akademske zajednice u svrhu učinkovitijeg korištenja resursa |

| Ukupan procijenjeni trošak provedbe (u eurima) | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2027.-2030. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.600.000,00 | 12.500.000,00 | 69.100.000,00 | 53.800.000,00 | 141.000.000,00 |
| Izvori financiranja | A905060 Provedba mjera za poticanje kružnog gospodarstva i razvoja industrije, A822089 Unaprjeđenje poslovne klime , sredstva EU-a (VFO, fondovi EU-a, programi, inicijative…), domaće i međunarodne financijske institucije (HBOR, razvojne i komercijalne banke), institucionalni investitori |  |  |  |  |
| Nositelj | MINGO |  |  |  |  |
| Suradnici u provedbi | HAMAG-BICRO |  |  |  |  |
| Vremenski okvir | T1 2027. ‒ T4 2030. |  |  |  |  |
| Oznaka mjere | I |  |  |  |  |

# Prilog 1 Tablični prikaz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za razvoj industrije Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2030. godine.

Relevant (pokazatelj je usko povezan s mjerenjem željenog postignuća), Acceptable (pokazatelj su prihvatili ključni dionici i tijelo nadležno za provedbu određene intervencije), Credible (pokazatelj je precizan, pouzdan i razumljiv nestručnjacima), Easy (pokazatelj je jednostavan za korištenje, a prikupljanje podataka jednostavno i isplativo), Robust (pokazatelj se temelji na korisnim, provjerljivim i dostupnim podacima).

Power Purchase Agreements (PPA)  ‒ Ugovor između proizvođača/prodavača i kupca električne energije.