GODIŠNJI PROGRAM KATASTARSKIH IZMJERA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA ZA 2026. GODINU

1. PREDMET PROGRAMA

Ovim Godišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s odredbama članka 8. stavka 4. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, br. 112/18., 39/22. i 152/24., u daljnjem tekstu: Zakon) i Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. („Narodne novine“, broj 109/21., u daljnjem tekstu: Višegodišnji program), utvrđuju se poslovi i zadaci koji će se provesti ovim Programom, područja na kojima će se provesti Program, rokovi  izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja te načini i izvori financiranja Programa.


2. POLAZIŠTA I CILJ PROGRAMA

Kako bi se dodatno unaprijedile usluge sustava zemljišne administracije sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, a s obzirom na potrebe kontinuirane modernizacije katastra i zemljišne knjige, Državna geodetska uprava provodi katastarske izmjere koje su temelj za obnovu odnosno osnivanje zemljišnih knjiga koje poslove obavlja Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i nadležni općinski sudovi. Suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije doprinosi povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, potiče i ubrzava procese ulaganja te poboljšava funkcioniranje tržišta nekretnina.

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga (u daljnjem tekstu: obnova katastra i zemljišnih knjiga) temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.

3. PROVEDBA PROGRAMA

Program se ostvaruje provedbom	četiri	potprograma	koji	predstavljaju	zaokružene organizacijske i financijske cjeline i to kako slijedi:

Potprogram A) 	Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici  
	Hrvatskoj
Potprogram B) 	Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga 
Potprogram C) 	Usklađivanje područja i granica katastarskih općina i
	Potprogram D) 	Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji    	politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske.

4. POSLOVI I ZADACI

Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici     Hrvatskoj obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:

1. Kampanja informiranja javnosti o aktivnostima iz Programa
10


1.1 Izrada Plana provođenja kampanje informiranja javnosti za 2026. godinu
1.2 Provedba kampanje informiranja javnosti u 2026. godini
2. Edukacija osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova
2.1 Izrada Plana edukacije
2.2 Provedba edukacije
3. Priprema Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove odnosno osnivanja zemljišne knjige s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima na kojima će se provoditi aktivnosti koje se odnose na Potprogram
A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj
4. Priprema projektne dokumentacije za pokretanje nabave za provedbu katastarske izmjere
5. Provedba javne nabave i ugovaranje katastarskih izmjera 
6. Provedba katastarskih izmjera te  obnova katastra i zemljišnih knjiga.

Tablica 1. Pregledna tablica Potprogram A)

	R.br.
	Poslovi i zadaci
	Dovršetak aktivnosti
	Sredstva (EUR) 2026.
	Sredstva (EUR) 2027.
	Sredstva ukupno (EUR)
	Izvor financiranja

	1.
	Kampanja informiranja javnosti o aktivnostima iz Programa
	Kontinuirano do 31.12.2026.
	300.000,00
	
	300.000,00
	Državni proračun (DGU)

	2.
	Edukacija osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih  poslova
	Kontinuirano do 31.12.2026.
	
	
	
	

	3.
	Priprema Sporazuma o provođenju katastarske izmjere s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
	Kontinuirano do 1.9.2026.
	
	
	
	

	4.
	Priprema projektne dokumentacije za pokretanje nabave za provedbu katastarske  izmjere 
	Kontinuirano do 30.9.2026.
	
	
	
	

	5.
	Provedba javne nabave i ugovaranje katastarskih izmjera
	Kontinuirano do 30.9.2026.
	
	
	
	

	6.
	Provedba katastarskih izmjera te obnova katastra i  zemljišnih knjiga
	Kontinuirano do 31.12.2027.
	4.761.825,00
	26.983.675,00
	31.745.500,00
	Državni proračun (DGU)

	
	UKUPNO:
	
	5.061.825,00
	26.983.675,00
	32.045.500,00
	



Tablica 2. Popis katastarskih općina za provedbu katastarskih izmjera te obnovu katastra i zemljišnih knjiga

	R.br.
	Općinski sud
	Zemljišnoknjižni odjel
	Katastarski ured/ispostava
	Jedinica lokalne samouprave (JLS)
	Katastarska općina

	1.
	Split
	Split
	Sinj
	Dicmo
	dio Kraj

	2.
	Split
	Split
	Sinj
	Dicmo
	dio Prisoje

	3.
	Split
	Sinj
	Sinj
	Trilj
	dio Vojnić Sinjski

	4.
	Split
	Omiš
	Omiš
	Omiš
	dio Slime

	5.
	Split
	Omiš
	Omiš
	Omiš
	dio Kostanje

	6.
	Makarska
	Imotski
	Imotski
	Imotski
	dio Vinjani

	7.
	Makarska
	Imotski
	Imotski
	Lovreć
	dio Studenci

	8.
	Split
	Solin
	Solin
	Klis
	dio Vučevica

	9.
	Split
	Solin
	Solin
	Klis
	dio Klis

	10.
	Makarska
	Imotski
	Imotski
	Podbablje
	dio Poljica

	11.
	Makarska
	Imotski
	Imotski
	Podbablje
	dio Podbablje

	12.
	Split
	Solin
	Solin
	Muć
	dio Donji Muć

	13.
	Split
	Omiš
	Omiš
	Šestanovac
	dio Kreševo

	14.
	Split
	Supetar
	Supetar
	Postira
	dio Postira

	15.
	Varaždin
	Novi Marof
	Novi Marof
	Novi Marof
	dio Grana, dio Donje Makojišće, dio Gornja Rijeka

	16.
	Varaždin
	Novi Marof
	Novi Marof
	Varaždinske Toplice
	dio Svibovec

	17.
	Varaždin
	Novi Marof
	Novi Marof
	Ljubeščica
	dio Ljubešćica

	18.
	Varaždin
	Ivanec
	Ivanec
	Ivanec
	dio Radovan

	19.
	Varaždin
	Varaždin
	Varaždin
	Beretinec
	dio Beretinec, dio Črešnjevo

	20.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Preko
	dio Sestrunj

	21.
	Zadar
	Benkovac
	Benkovac
	Polača
	dio Donja Jagodnja, dio Polača

	22.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Sali
	dio Brbinj

	23.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Sali
	dio Savar

	24.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Sali
	dio Zverinac

	25.
	Karlovac
	Ozalj
	Ozalj
	Žakanje
	dio Jurovo, dio Bubnjarci, dio Žakanje

	26.
	Karlovac
	Slunj
	Slunj
	Cetingrad
	dio Cetinski Varoš

	27.
	Karlovac
	Slunj
	Slunj
	Cetingrad
	dio Ponor

	28.
	Karlovac
	Slunj
	Slunj
	Slunj
	dio Popovac, dio Donji Lađevac, dio Slunj

	29.
	Zlatar
	Zlatar
	Zlatar
	Zlatar
	dio Zlatar, dio Martinci Zlatarski

	30.
	Zlatar
	Zlatar
	Zlatar
	Lobor
	dio Vojnovec Loborski

	31.
	Zlatar
	Krapina
	Krapina
	Radoboj
	dio Šemnica

	32.
	Zlatar
	Zabok
	Zabok
	Veliko Trgovišće
	dio Veliko Trgovišće

	33.
	Zlatar
	Zabok
	Donja Stubica
	Marija Bistrica
	dio Laz Bistrički, dio Sveti Matej

	34.
	Novi Zagreb
	Zaprešić
	Zaprešić
	Marija Gorica
	dio Kraj

	35.
	Velika Gorica
	Velika Gorica
	Velika Gorica
	Pokupsko
	dio Lukinić Brdo

	36.
	Sesvete
	Vrbovec
	Vrbovec
	Vrbovec
	dio Lonjica

	37.
	Virovitica
	Orahovica
	Orahovica
	Čačinci
	dio Slatinski Drenovac

	38.
	Metković
	Metković
	Metković
	Kula Norinska
	dio Desne

	39.
	Dubrovnik
	Korčula
	Korčula
	Orebić
	dio Stanković

	40.
	Dubrovnik
	Korčula
	Korčula
	Korčula
	dio Korčula, dio Žrnovo

	41.
	Čakovec
	Prelog
	Prelog
	Prelog
	dio Prelog

	42.
	Sisak
	Glina
	Glina
	Glina
	dio Šatornja

	43.
	Sisak
	Sisak
	Sisak
	Lekenik
	dio Letovanić

	44.
	Sisak
	Hrvatska Kostajnica
	Hrvatska Kostajnica
	Hrvatska Kostajnica
	dio Kostajnica

	45.
	Sisak
	Gvozd
	Topusko
	Topusko
	dio Gređani

	46.
	Sisak
	Sisak
	Sisak
	Martinska Ves
	dio Bok Palanječki, dio Sisak Stari

	47.
	Šibenik
	Drniš
	Drniš
	Unešić
	dio Unešić

	48.
	Šibenik
	Šibenik
	Šibenik
	Šibenik
	dio Dubrava

	49.
	Pazin
	Buzet
	Buzet
	Lanišće
	dio Lanišće

	50.
	Đakovo
	Našice
	Đakovo
	Donja Motičina
	dio Seona

	51.
	Osijek
	Osijek
	Osijek
	Ernestinovo
	dio Orlovnjak

	52.
	Đakovo
	Đakovo
	Đakovo
	Đakovo
	dio Novi Perkovci

	53.
	Koprivnica
	Koprivnica
	Koprivnica
	Peteranec
	dio Peteranec

	54.
	Koprivnica
	Koprivnica
	Koprivnica
	Rasinja
	dio Rasinja

	55.
	Koprivnica
	Koprivnica
	Koprivnica
	Gola
	dio Novačka

	56.
	Gospić
	Gospić
	Lovinac
	Lovinac
	dio Lovinac

	57.
	Gospić
	Otočac
	Otočac
	Otočac
	dio Križpolje

	58.
	Gospić
	Gospić
	Gospić
	Gospić
	dio Smiljan

	59.
	Slavonski Brod
	Slavonski Brod
	Slavonski Brod
	Sibinj
	dio Gromačnik

	60.
	Slavonski Brod
	Slavonski Brod
	Slavonski Brod
	Sibinj
	dio Slobodnica

	61.
	Slavonski Brod
	Slavonski Brod
	Slavonski Brod
	Pleternica
	dio Odvorci

	62.
	Požega
	Požega
	Požega
	Pleternica
	dio Blacko

	63.
	Požega
	Požega
	Požega
	Brestovac
	dio Gornji Gučani

	64.
	Požega
	Požega
	Požega
	Brestovac
	dio Busnovi

	65.
	Zagreb
	Zagreb
	GU Zagreb
	Zagreb
	dio Žitnjak

	66.
	Sesvete
	Sesvete
	GU Zagreb
	Zagreb
	Vugrovec

	67.
	Novi Zagreb
	Novi Zagreb
	GU Zagreb
	Zagreb
	dio Starjak

	68.
	Rijeka
	Delnice
	Delnice
	Lokve
	dio Lokve

	69.
	Rijeka
	Vrbovsko
	Vrbovsko
	Vrbovsko
	dio Vrbovsko, dio Gomirsko Vrbovsko




Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga  obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:

1. Dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine za koje su ti 	postupci već započeli

2. Započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine  za 	koje je ovjeren elaborat katastarske izmjere.

	U tablicama su navedene katastarske općine ili dijelovi katastarskih općina za koje se planira završetak postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga u 2027. godini, a preostale katastarske općine bit će obuhvaćene nastavnim godišnjim programima.


Tablica 3. Pregledna tablica Potprogram B)

	R.br.
	Poslovi i zadaci
	Dovršetak aktivnosti
	Sredstva (EUR) 2026.
	Izvor financiranja

	1.
	Dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine za koje su ti postupci već započeli
	Kontinuirano do 31.12.2026.
	532.828,37
	Državni proračun i proračun jedinica lokalne samouprave

	2.
	Započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine za koje je ovjeren elaborat katastarske izmjere
	Kontinuirano do 31.12.2026.
	3,464,664.65
	Državni proračun i proračun jedinica lokalne samouprave

	
	UKUPNO:
	
	3.997.493,02
	





Tablica 4. Popis katastarskih općina za koje se planira dovršenje postupaka obnove 
katastra i zemljišnih knjiga za koje su ti postupci već započeli

	R.br.
	Općinski sud
	Zemljišnoknjižni odjel
	Katastarski ured/ispostava
	Katastarska općina

	1.
	Bjelovar
	Bjelovar
	Bjelovar
	Bjelovar Novi (zona 3B)

	2.
	Bjelovar
	Pakrac
	Pakrac
	Pakrac

	3.
	Crikvenica
	Krk
	Krk
	Malinska-Dubašnica (zona 1 i 4)

	4.
	Crikvenica
	Krk
	Krk
	Jurandvor

	5.
	Čakovec
	Čakovec
	Čakovec
	Čakovec Nova

	6.
	Dubrovnik
	Dubrovnik
	Dubrovnik
	Koločep

	7.
	Dubrovnik
	Dubrovnik
	Dubrovnik
	Dubrovnik Nova (zone 4, 5 i 6)

	8.
	Đakovo
	Đakovo
	Đakovo
	Jurjevac Punitovački

	9.
	Đakovo
	Našice
	Našice
	Brezik Našički

	10.
	Gospić
	Korenica
	Korenica
	Plitvička Jezera

	11.
	Koprivnica
	Koprivnica
	Koprivnica
	Kutnjak

	12.
	Koprivnica
	Đurđevac
	Đurđevac
	Đurđevac II

	13.
	Metković
	Metković
	Metković
	Metković-Grad (zona 1 i 2)

	14.
	Metković
	Metković
	Vrgorac
	Dusina Nova (zona 2)

	15.
	Metković
	Metković
	Metković
	Kremena-Duba-Raba

	16.
	Metković
	Ploče
	Ploče
	Šarić Struga

	17.
	Metković
	Ploče
	Ploče
	Banja

	18.
	Metković
	Ploče
	Ploče
	Peračko Blato

	19.
	Novi Zagreb
	Novi Zagreb
	GUKGPZ
	Klara Nova

	20.
	Novi Zagreb
	Novi Zagreb
	GUKGPZ
	Dragonožec

	21.
	Pula
	Pula
	Pula
	Veli Vrh

	22.
	Rijeka
	Rijeka
	Rijeka
	Sveti Kuzam

	23.
	Rijeka
	Rijeka
	Rijeka
	Lisac-nova

	24.
	Sesvete
	Sesvete
	GUKGPZ
	Sesvete Novo (zona 13B)

	25.
	Split
	Trogir
	Trogir
	Okrug Novi (zona 2)

	26.
	Split
	Split
	Split
	Sitno Nova (zona 2 i 3)

	27.
	Split
	Split
	Split
	Srinjine Nova (zona 4)

	28.
	Split
	Supetar
	Supetar
	Bol Novi (zona 1)

	29.
	Virovitica
	Virovitica
	Virovitica
	Čemernica

	30.
	Zadar
	Biograd N/M
	Biograd N/M
	Mrljane

	31.
	Zadar
	Biograd N/M
	Biograd N/M
	Neviđane

	32.
	Zadar
	Biograd N/M
	Biograd N/M
	Dobropoljana

	33.
	Zadar
	Biograd N/M
	Biograd N/M
	Pašman

	34.
	Zadar
	Biograd N/M
	Biograd N/M
	Turanj

	35.
	Zadar
	Benkovac
	Obrovac
	Jasenice

	36.
	Zadar
	Benkovac
	Benkovac
	Polača

	37.
	Zadar
	Pag
	Novalja
	Novalja - nova (zona 6)

	38.
	Zadar
	Pag
	Pag
	Povljana - nova

	39.
	Zadar
	Obrovac
	Obrovac
	Kruševo (zona 1)

	40.
	Zadar
	Benkovac
	Benkovac
	Lišane Ostrovičke nova

	41.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Bokanjac

	42.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Crno

	43.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Pridraga

	44.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Briševo

	45.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Murvica

	46.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Zemunik

	47.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Škabrnja

	48.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Novigrad

	49.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Posedarje

	50.
	Zagreb
	Zagreb
	GUKGPZ
	Donje Vrapče (zona 11)

	51.
	Zagreb
	Zagreb
	GUKGPZ
	Centar Novi (zona 8)

	52.
	Zagreb
	Zagreb
	GUKGPZ
	Trešnjevka Nova (zona 7)

	53.
	Zagreb
	Zagreb
	GUKGPZ
	Stenjevec Sjever (zone 11-14)

	54.
	Zagreb
	Zagreb
	GUKGPZ
	Čučerje Novo (zona 28, 31, 32, 33)

	55.
	Zagreb
	Zagreb
	GUKGPZ
	Donja Dubrava (zona 5 i 6)



Tablica 5. Popis katastarskih općina za koje se planira započinjanje i dovršenje 
postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga
 
	R.br.
	Općinski sud
	Zemljišnoknjižni odjel
	Katastarski ured/ispostava
	Katastarska općina

	1.
	Metković
	Metković
	Metković
	Krvavac I

	2.
	Gospić
	Gospić
	Gospić
	Paklenica - sjever

	3.
	Gospić
	Gospić
	Lovinac
	Paklenica - istok

	4.
	Bjelovar
	Pakrac
	Pakrac
	Brekinska

	5.
	Crikvenica
	Krk
	Krk
	Batomalj - nova

	6.
	Crikvenica
	Krk
	Krk
	Draga Bašćanska - nova

	7.
	Crikvenica
	Crikvenica
	Crikvenica
	Jadranovo

	8.
	Rijeka
	Mali Lošinj
	Cres
	Cres-grad

	9.
	Rijeka
	Rijeka
	Rijeka
	Dražice - nova

	10.
	Split
	Supetar
	Supetar
	Sutivan - nova

	11.
	Split
	Solin
	Solin
	Kučine - nova

	12.
	Split
	Kaštel Lukšić
	Kaštel Sućurac
	Kaštel Kambelovac

	13.
	Zadar
	Biograd N/M
	Biograd N/M
	Vrana

	14.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Galovac

	15.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Kukljica

	16.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Kali

	17.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Preko

	18.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Sutomišćica

	19.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Poljana

	20.
	Zadar
	Benkovac
	Benkovac
	Stankovci

	21.
	Zadar
	Obrovac
	Obrovac
	Zaton Obrovački

	22.
	Zadar
	Obrovac
	Obrovac
	Kruševo (zona 2)

	23.
	Zadar
	Biograd N/M
	Biograd N/M
	Pakoštane

	24.
	Zadar
	Zadar
	Zadar
	Bibinje




Potprogram C) Usklađivanje područja i granica katastarskih općina obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:

Usklađivanje područja i granica katastarskih općina u katastru i zemljišnoj knjizi za područje cijele Republike Hrvatske dovršeno je u okviru aktivnosti iz godišnjih programa koji su se izvršavali u 2022., 2023., 2024. i 2025. godini te će se u 2026. godini provoditi usklađivanje za katastarske općine na kojima će se provoditi katastarska izmjera u okviru Programa i po pojedinačnim zahtjevima. 












Potprogram D) Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:

Održavanje i nadogradnja integriranih informacijskih sustava za podršku prikupljanju, vođenju,       održavanju i dijeljenju prostornih podataka i informacija i to sljedećih informacijskih sustava:

· Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

· One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS OSS)

· Sustav novih izmjera (SNI)

· Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)

· Registar prostornih jedinca (RPJ) i

· Sustav digitalne arhive Državne geodetske uprave (SDA).



Tablica 6. Pregledna tablica Potprogram D)

	
    R.br.
	
Poslovi i zadaci u 2026.
	
Sredstva (EUR) 2026.
	
Izvor financiranja

	1.
	Osnovno i prošireno održavanje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) i sustava One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS OSS)
	3.116.092,00
	Državni proračun  (DGU)

	2.
	Osnovno i prošireno održavanje Sustava novih izmjera (SNI) i pripadajućih podsustava
	1.039.500,00
	Državni proračun  (DGU)

	3.
	Osnovno i prošireno održavanje Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)
	952.050,00
	Državni proračun  (DGU)

	4.
	Osnovno i prošireno održavanje Registra prostornih jedinca (RPJ)
	237.600,00
	Državni proračun  (DGU)

	5.
	Osnovno i prošireno održavanje  Sustava digitalne arhive Državne geodetske uprave (SDA)
	33.240,00
	Državni proračun  (DGU)

	
	UKUPNO:
	5.378.482,00
	







5. ZAKLJUČAK


Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države, a koji su nužni za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša te održiv razvoj.

Dostupnost podataka o nekretninama kroz mrežne servise omogućit će građanima, javnom i realnom sektoru nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju u realnom vremenu.

Izvršenje Programa pratit će se prema stanju pojedinih aktivnosti u rokovima navedenim u Programu kroz 2026. i 2027. godinu.

