VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 26. veljače 2026.

__________________________________________________________________________

| Predlagatelj: | Ministarstvo unutarnjih poslova |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

| Predmet: | Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2026. godinu |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

Prijedlog

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18., 98/19., 114/22. i 59/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 2026. donijela

# PLAN PROTUMINSKOG DJELOVANJA ZA 2026. GODINU

# UVOD

Republika Hrvatska se tijekom i nakon Domovinskog rata suočila sa značajnim sigurnosnim problemom, zagađenošću dijela kopnenog područja minsko-eksplozivnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES) i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS).

Dalekosežne sigurnosne posljedice, kao i nemogućnost iskorištavanja minski sumnjivog zemljišta, dugi niz godina snažno su utjecale na razvoj onih područja koja su bila zahvaćena ratnim događanjima, a time i na razvoj društva u cjelini. Zagađenost MES-om i NUS-om predstavlja prijetnju za građane Republike Hrvatske, onemogućava gospodarski razvoj i iskorištavanje ukupnog potencijala minski zagađenih županija, kao i učinkovitu provedbu protupožarne zaštite odnosno nadziranja državne granice te izvršavanje različitih akcija spašavanja i postupanja u slučajevima nesreća ili procesa upravljanja rizicima od katastrofa.

Od 1. ožujka 1999. na snazi je Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija). U skladu s člankom 5.1. Konvencije, Republika Hrvatska ima obvezu do 1. ožujka 2026. uništiti protupješačke mine na miniranim područjima, dok preostali sadržaj ovoga međunarodnog ugovora propisuje dodatne obveze koje proizlaze iz temeljnih sastavnica protuminskog djelovanja.

Normativni okvir protuminskog djelovanja definiran je Zakonom o protuminskom djelovanju iz 2015. godine („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18., 98/19., 114/22. i 59/23., u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se uređuje sustav obavljanja poslova protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj, uvjeti i subjekti u obavljanju poslova protuminskog djelovanja, prava i obveze djelatnika koji obavljaju poslove protuminskog djelovanja te upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

2.	PROTUMINSKO DJELOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Protuminsko djelovanje podrazumijeva skup povezanih aktivnosti koje javni sektor provodi u suradnji s privatnim sektorom i civilnim društvom, a u cilju smanjenja prijetnje i utjecaja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na pojedinca i društvo općenito, integracije žrtava kao ravnopravnih članova u društvo te zagovaranja neuporabe protupješačkih mina i kazetnog streljiva.

Poslovi protuminskog djelovanja, u smislu Zakona, su poslovi od nacionalnog i općeg gospodarskog interesa za sigurnost Republike Hrvatske, zaštitu okoliša, zdravlja ljudi i razvoja gospodarstva te uživaju njezinu osobitu skrb.

2.1.	 Poslovi razminiranja i provedbe općeg i tehničkog izvida

U Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2026., minski sumnjivo područje (u daljnjem tekstu: MSP) obuhvaća 1,9 km2 na prostoru dvije jedinice lokalne samouprave (Otočac i Donji Lapac) u Ličko-senjskoj županiji. Na cjelokupnom MSP-u su završeni poslovi razminiranja, te je preostalo izdavanje potvrda o isključenju površina iz MSP-a i uklanjanje 194 oznake minske opasnosti.

Nacionalnim programom protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine („Narodne novine“, broj 21/23., u daljnjem tekstu: Nacionalni program), planirano je najkasnije do 1. ožujka 2026. u cijelosti ukloniti minsku opasnost na području cijele Republike Hrvatske.

Za mnoge države proaktivna faza humanitarnog razminiranja završava kada je završena provedba obveze razminiranja svih područja onečišćenih protupješačkim minama prema Ottawskoj konvenciji. Nakon što tijela državne uprave ili ustrojstvene jedinice koje su uspostavljene za provedbu poslova razminiranja velikih razmjera i srodnih aktivnosti više nisu potrebne u tom opsegu, države moraju imati uspostavljene sustave za suočavanje s potencijalnom rezidualnom kontaminacijom, ali i provedbu ostalih obveza preuzetih međunarodnim ugovorima.

Nakon što završi proaktivna faza humanitarnog razminiranja, mnoge se države koje su imale problem kontaminacije minama i drugim eksplozivnim ostacima rata (u daljnjem tekstu: EOR) moraju pripremiti na izazove pronalaska ne samo neeksplodiranih ubojnih sredstava u dubljim slojevima tla, nego u rijetkim i izdvojenim slučajevima čak i na pronalaske prethodno nepoznatih mina.

2.2.	Informiranje i edukacija stanovništva

Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova jedna je od temeljnih odrednica protuminskog djelovanja prema međunarodnim standardima.

Kontinuirana provedba različitih oblika edukacije rezultira podizanjem razine osviještenosti o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te sigurnijem ponašanju u minskom okruženju. Ostvarenje ovoga cilja moguće je kroz uspješnu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, javnim poduzećima i nevladinim organizacijama.

2.3.	 Pomoć minskim žrtvama

Nadležna tijela državne uprave rješavaju probleme osoba stradalih od EOR-a kroz sustav zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Koordinira se rad svih subjekata uključenih u pomaganje osobama stradalim od EOR-a. Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP) prikuplja, obrađuje i ažurira podatke o osobama stradalim od EOR-a u MSP-u, te sukladno članku 97. Zakona, uspostavlja i vodi bazu podataka, u skladu s propisima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka, u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

2.4.	Međunarodna pomoć i suradnja

Međunarodna suradnja na području protuminskog djelovanja ostvaruje se kroz suradnju s vladama stranih zemalja putem njihovih veleposlanstava u Republici Hrvatskoj ili hrvatskim veleposlanstvima u stranim zemljama te vladinim i nevladinim organizacijama. MUP također pravovremeno priprema godišnja izvješća sukladno obvezama kontekstualnih međunarodnih ugovora te sudjeluje na sastancima država članica istih.

3.	TEMELJNI CILJEVI PROTUMINSKOG DJELOVANJA U 2026. GODINI

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u Nacionalnom programu, u 2026. godini protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

- CILJ 1

Potpuno uklanjanje MSP-a u Republici Hrvatskoj (1,9 km2) do 1. ožujka 2026.

- CILJ 2

Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

- CILJ 3

Izvršavanje obveza prema međunarodnim konvencijama i pružanje pomoći drugim državama u protuminskom djelovanju

U ove ciljeve nije uključeno razminiranje MSP-a vojnih lokacija i/ili građevina za koje je nadležno Ministarstvo obrane (u daljnjem tekstu: MORH). Na temelju članka 3. Zakona, MORH MUP-u dostavlja Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koji je posebni dio ovoga Plana, a financijska sredstva za njegovu realizaciju osigurana su u državnom proračunu na poziciji MORH-a.

3.1.	Potpuno uklanjanje MSP-a u Republici Hrvatskoj (1,9 km2) do 1. ožujka 2026.

Do 1. ožujka 2026. planira se uklanjanje cjelokupnog MSP-a u Republici Hrvatskoj. Na svim poznatim MSP-ovima završeni su poslovi razminiranja te je u 2026. godini preostalo izdavanje potvrda o isključenju površina iz MSP-a i uklanjanje 194 oznake minske opasnosti.

Uklanjanjem preostalog MSP-a površine 1,9 km2 do 1. ožujka 2026. izvršit će se obveza Republike Hrvatske prema Ottawskoj konvenciji i ostvariti temeljni cilj Nacionalnog programa da će se u potpunosti, najkasnije do 1. ožujka 2026., ukloniti minska opasnost s područja Republike Hrvatske.

Na temelju Odluke o davanju prethodnog odobrenja za razminiranje perspektivne vojne lokacije - vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ u Slunju, KLASA: 022-03/24-04/171, URBROJ: 50301-29/09-24-2, od 15. travnja 2024., vezano za razminiranje područja vojnog poligona „Eugen Kvaternik“, završeno je razminiranje prema svim izrađenim idejnim planovima. MUP će do kraja veljače 2026. godine provoditi aktivnosti općeg izvida preostalog MSP-a vojnog poligona u cilju izdavanja potvrde o isključenju 4,5 km2 iz MSP-a vojnog poligona.

3.2.	Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

MUP planira u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnim sektorom i lokalnim stanovništvom, kontinuirano provoditi informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Informiranje i edukacija, čija je svrha poticati odgovorno ponašanje građana, s ciljem smanjenja rizika od stradavanja od EOR-a, provodi se kroz javno informiranje putem medija, stručna predavanja usmjerena prema ciljanim skupinama te organiziranjem javnih događanja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Informiranje i edukacija ostaje ključna čak i nakon što je neka zemlja proglašena slobodnom od mina. Rizik rezidualne kontaminacije može se pojaviti prirodnim procesom erozije tla, građevinskim radovima u dubljim slojevima tla, poljoprivrednim aktivnostima u dubljim slojevima tla i sl., stoga lokalne zajednice - posebice djeca, poljoprivrednici i građevinski radnici - moraju znati prepoznati i sigurno prijaviti sumnjive predmete. Kontinuirana svijest osigurava da stanovništvo održava sigurno ponašanje, da se potencijalni novi nalazi brzo identificiraju i da povjerenje u nacionalni sigurnosni sustav ostane snažno.

3.3.	Izvršavanje obveza prema međunarodnim konvencijama i pružanje pomoći drugim državama u protuminskom djelovanju

3.3.1.	Nacionalna izvješća prema međunarodnim konvencijama

MUP će u predviđenim rokovima pripremiti prijedloge godišnjih izvješća za 2026. godinu prema međunarodnim konvencijama iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja), tj. za sljedeće konvencije:

- Konvenciju o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (APLC, Ottawa)

- Konvenciju o kazetnom streljivu (CCM)

- Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim (izaziva velike traumatske učinke) ili je neselektivnog djelovanja - Izvješća prema Izmijenjenom Protokolu II; Izvješće prema Protokolu V; Izvješće o Sukladnosti (CCW).

Izvješća se podnose tijelima konvencija putem Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi.

S obzirom na to da je rok za ispunjenje obveze iz članka 5., isključenje svih MSP-ova, Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (APLC, Ottawa) do ožujka 2026. godine, MUP će u predviđenim rokovima pripremiti prijedloge Deklaracije i Izvješća o isključenju svih minski sumnjivih područja u Republici Hrvatskoj.

3.3.2.	Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju

MUP će, u suradnji s partnerima, u 2026. godini nastaviti suradnju s relevantnim međunarodnim dionicima u protuminskom djelovanju, poglavito partnerima s kojima već postoje potpisani Memorandumi/Izjave o suradnji. Cilj navedenih aktivnosti usmjeren je na prijenos znanja i iskustava Republike Hrvatske u protuminskom djelovanju i pozicioniranje istih u kontekstu međunarodno prepoznatljivog hrvatskog izvoznog proizvoda.

Planira se sudjelovanje na redovitim sastancima država članica konvencija iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja) uz potporu Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi, kao i na drugim bitnim sastancima i konferencijama iz domene protuminskog djelovanja:

- 23. - 25. ožujka 2026. - 22. međunarodni simpozij „Protuminsko djelovanje 2026.“, Split, Republika Hrvatska

- 22. - 24. travnja 2025. - 29. međunarodni sastanak nacionalnih direktora protuminskog djelovanja i savjetnika UN-a (NDM-UN28), Ženeva, Švicarska Konfederacija

- 15. - 18. lipnja 2026. - Polugodišnji sastanak država stranaka APLC Konvencije, Ženeva, Švicarska Konfederacija

- 14. - 18. rujna 2026. - 3. revizijska konferencija država stranaka Konvencije o kazetnom streljivu, Vientiane, Laos (tbc)

- 30. studenoga - 4. prosinca 2026. - 23. godišnji sastanak država stranaka APLC Konvencije, Ženeva, Švicarska Konfederacija.

Planira se nastavak suradnje s relevantnim međunarodnim organizacijama poput Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD), Norveške narodne pomoći (NPA) - Mine Action Review, Međunarodne koalicije za zabranu mina (ICBL) - Landmine Monitor, te Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE) kroz transparentno pružanje informacija i dijeljenje iskustava Republike Hrvatske.

U skladu s potpisanim Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području protuminskog djelovanja, planira se nastavak aktivnosti s ciljem razvijanja međusobne suradnje i pružanja pomoći u području protuminskog djelovanja kako bi se ublažile socio-ekonomske, sigurnosne, ekološke i drugo posljedice opasnosti od MES-a.

Republika Hrvatska odazvala se pozivu Ministarstva nacionalne obrane Republike Litve te nedvosmisleno izrazila svoju namjeru pristupanja Koaliciji za razminiranje Ukrajine. Cilj Koalicije je poduprijeti napore ukrajinskog Ministarstva obrane te pripremiti njihove oružane snage za humanitarno razminiranje oslobođenih ukrajinskih područja. Republika Hrvatska pridruživanje predmetnoj inicijativi smatra dodanom vrijednosti u kontekstu ranijih napora i podrške koju Republika Hrvatska pruža Ukrajini s ciljem uspostave efikasnog sustava protuminskog djelovanja. Na temelju definiranog koncepta Koalicije za razminiranje te iskazanih potreba od strane Ukrajine, Republika Hrvatska će svoj doprinos nastaviti pružati u okviru humanitarnog razminiranja te kroz ciljane aktivnosti treninga i opremanja.

3.3.3.	Ostale aktivnosti

MUP će nastaviti suradnju s veleposlanstvima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim i regionalnim organizacijama, nevladinim organizacijama te pojedincima u okviru protuminskog djelovanja radi promoviranja hrvatskog sustava protuminskog djelovanja te hrvatskog znanja, iskustva i opreme međunarodnoj zajednici. Predstavnici MUP-a nastavit će i u 2026. godini djelovanje u okviru Savjetodavnog odbora Centra za humanitarno razminiranje Ukrajine, Savjetodavnog odbora i Upravnog odbora ITF Međunarodne zaklade za unaprjeđenje ljudske sigurnosti te Revizijskog odbora međunarodnih standarda protuminskog djelovanja u Ženevi (IMAS RB).

Zajedno s Hrvatskim centrom za razminiranje - Centrom za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., MUP će biti suorganizator 22. međunarodnog simpozija „Protuminsko djelovanje 2026.“ koji će se održati krajem ožujka 2026. godine.

4.	PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski fond za regionalni razvoj - Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. - Razminiranje višegodišnji okvir 2021. - 2027.

U okviru aktivnosti Razminiranje višegodišnji okvir 2021. - 2027., posebnog cilja „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“, od 2022. godine provode se dva projekta „Razminiranje šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj“ CROSS i CROSS II, u okviru kojih je ugovoreno 102,1 milijun eura bespovratnih EU sredstava namijenjenih razminiranju, odnosno ukupno 129,3 milijuna eura, uključujući i nacionalno sufinanciranje.

- 4.1.	Croatian Safe Steps - CROSS

CROSS je prvi projekt iz Programa Konkurentnost i kohezija u Republici Hrvatskoj čiji je cilj bio razminiranje ukupno 34,5 km2 šuma i šumskog zemljišta na području 5 županija (Karlovačka, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 4. travnja 2024.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta CROSS iznosili su 52.234.936,54 eura, od čega su ukupna EU bespovratna sredstva iznosila 32.281.190,78 eura, odnosno 61,8 %. Ukupni iznos odobrenih troškova iznosi 51.978.240,42, bez neprihvatljivih troškova.

Realizacijom glavne projektne aktivnosti razminirano je 34,6 km2 MSP-a.

U 2026. godini i sve do zaključno 2030. godine MUP je dužan podnositi godišnja izvješća nakon provedbe projekta.

- 4.2.	Croatian Safe Steps II - CROSS II

CROSS II je drugi projekt iz Programa Konkurentnost i kohezija u Republici Hrvatskoj čiji je cilj bio razminiranje ukupno 48,7 km2 šuma i šumskog zemljišta na području 4 županije (Karlovačka, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka i Splitsko-dalmatinska). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 28. listopada 2024.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta CROSS II iznose 77.138.476,61 eura, od čega ukupna EU bespovratna sredstva iznose 69.833.462,87 eura, odnosno 90,53 %. Ukupni iznos odobrenih troškova iznosi 69.155.707,44 eura, bez neprihvatljivih troškova. Realizacijom glavne projektne aktivnosti do kraja 2025. godine razminirano je 48,8 km2 MSP-a. Projekt traje do 
31. prosinca 2026.

Tijekom 2026. godine provodit će se dio projektne aktivnosti promidžbe i vidljivosti u okviru koje će se nabaviti i postaviti 76 trajnih informacijskih ploča na području 76 radilišta razminiranja te će se podnijeti još četiri zahtjeva za nadoknadom sredstava. Godišnja izvješća nakon provedbe projekta MUP je dužan podnositi do zaključno 2032. godine.

5.	POSLOVI INSPEKCIJE PROTUMINSKOG DJELOVANJA

S obzirom na činjenicu da će Republika Hrvatska biti razminirana zaključno s 
1. ožujkom 2026. te da su aktivnosti razminiranja od strane fizičkih i pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova razminiranja završene, do realizacije predviđenih promjena u ustroju Službe inspekcije za protuminsko djelovanje, inspektori službe će sukladno zakonskoj obavezi voditi prekršajne i upravne postupke.

6.	FINANCIRANJE PLANA

Za provedbu predmetnog Plana u 2026. godini u okviru Razdjela 040, Glave 04005 MUP-a, programa 2604 Protuminsko djelovanje, planirano je ukupno 21.631.800,00 eura.

| 040 Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis |  | 2026. godina |
|  |  |  | EUR |
| 2604 | Protuminsko djelovanje |  | 21.631.800,00 |
| A672007 | RAZMINIRANJE |  | 12.131.000,00 |
|  | 11 | Opći prihodi i primici | 6.131.000,00 |
|  | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.000.000,00 |
| K879024 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027. - RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021. - 2027. |  | 9.500.800,00 |
|  | 56311 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 9.500.800,00 |

Tablica 6-1. Pregled financijskih sredstava za protuminsko djelovanje po aktivnostima za 2026. godinu

7.	ZAKLJUČAK

Do 1. ožujka 2026. planira se uklanjanje cjelokupnog MSP-a u Republici Hrvatskoj. Na svim poznatim MSP-ovima završeni su poslovi razminiranja te je preostalo izdavanje potvrda o isključenju površina iz MSP-a i uklanjanje 194 oznake minske opasnosti.

Uklanjanjem preostalog MSP-a površine 1,9 km2 ostvarit će se temeljni cilj Nacionalnog programa da će se u potpunosti, najkasnije do 1. ožujka 2026., ukloniti minska opasnost s područja Republike Hrvatske, čime će se izvršiti i obveza Republike Hrvatske prema Ottawskoj konvenciji.

Na temelju Odluke o davanju prethodnog odobrenja za razminiranje perspektivne vojne lokacije - vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ u Slunju, vezano za razminiranje područja vojnog poligona „Eugen Kvaternik“, završeno je razminiranje prema svim izrađenim idejnim planovima. MUP će tijekom 2026. godine provoditi aktivnosti općeg izvida preostalog MSP-a vojnog poligona u cilju izdavanja potvrde o isključenju 4,5 km2 iz MSP-a vojnog poligona.

Za protuminsko djelovanje u 2026. godini ukupno je iz svih izvora financiranja planirano i osigurano 21.631.800,00 eura.

U okviru aktivnosti Razminiranje višegodišnji okvir 2021. - 2027., posebnog cilja „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“, od 2022. godine provode se dva projekta „Razminiranje šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj“ CROSS i CROSS II, u okviru kojih je ugovoreno 102,1 milijun eura bespovratnih EU sredstava namijenjenih razminiranju, odnosno ukupno 129,3 milijuna eura, uključujući i nacionalno sufinanciranje. Tijekom 2026. godine provodit će se dio projektne aktivnosti promidžbe i vidljivosti na projektu CROSS II.

U skladu s potpisanim Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području protuminskog djelovanja, planira se nastavak aktivnosti s ciljem razvijanja međusobne suradnje i pružanja pomoći u području protuminskog djelovanja kako bi se ublažile socio-ekonomske, sigurnosne, ekološke i drugo posljedice opasnosti od MES-a.

MUP će, u suradnji s partnerima, u 2026. godini nastaviti suradnju s relevantnim međunarodnim dionicima u protuminskom djelovanju, poglavito partnerima s kojima već postoje potpisani memorandumi/izjave o suradnji. Cilj navedenih aktivnosti usmjeren je na prijenos znanja i iskustava Republike Hrvatske u protuminskom djelovanju i pozicioniranje istih u kontekstu međunarodno prepoznatljivog hrvatskog izvoznog proizvoda.

POSEBNI DIO PLANA:

# PLAN RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA

# U 2026. GODINI

## 1.	UVOD

Poslovi razminiranja u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18., 98/19., 114/22. i 59/23.), koji uređuje i razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina.

Osnova za protuminsko djelovanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske je Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koji se donosi za jednogodišnje razdoblje.

2.	RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAÐEVINA

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina provodi Pionirska satnija Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske koja je opremljena za poslove razminiranja. Pripadnici Pionirske satnije Inženjerijske pukovnije osposobljeni su za izvršavanje zadaća razminiranja.

Postrojba provodi zadaću samostalno i uz logističku potporu nadležnih ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske na području izvođenja radova.

Stručni nadzor tijekom provedbe zadaće organizira se i provodi na razini satnije i stručnih djelatnika nadređenoga zapovjedništva.

Završni nadzor kvalitete odrađenog posla provodi postrojba samostalno, a potvrdu/izjavu o razminiranosti pregledanog zemljišta prema pravilima struke i u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju i Pravilnikom o obavljanju poslova razminiranja potpisuje zapovjednik postrojbe.

S obzirom na to da Oružane snage Republike Hrvatske nemaju dovoljno kapaciteta za razminiranje svih minski sumnjivih površina u vojnim lokacijama i/ili građevinama do 2026. godine, dogovoreno je da razminiranje minski sumnjivih površina na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ Slunj preuzme Hrvatski centar za razminiranje, o čemu je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o davanju prethodnog odobrenja za razminiranje perspektivne vojne lokacije - vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ u Slunju, KLASA: 022-03/24-041171, URBROJ: 50301-29/09-24-2, od 15. travnja 2024., Hrvatski centar za razminiranje u 2024. godini iz minski sumnjivog područja isključio je 7.484.379 m2 te je za 2025. preostalo 9.064.754 m2

U 2025. godini nastavili su se radovi razminiranja, te je od površine 9.064.754 m2 razminirano 4.116.096 m2, a preostalu minski sumnjivu površinu će Hrvatski centar za razminiranje isključiti, čime će u cijelosti biti završeno razminiranje vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ Slunj.

Nakon radova razminiranja koje je proveo Hrvatski centar za razminiranje u 2025., na vojnom poligonu na području Bršljenovca, radi pronalaska određenih indikatora, preostala je jedna površina od 15.000 m2 koju je potrebno dodatno pregledati u 2026. godini. Dogovoreno je da će to odraditi inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2026.

3.	CILJEVI PROTUMINSKOG DJELOVANJA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Ciljevi uspješnog funkcioniranja organizacije protuminskog djelovanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske su:

-	razminiranje u perspektivnim vojnim lokacijama i/ili građevinama

-	u potpunosti ukloniti minsku opasnost u vojnim lokacijama i/ili građevinama u urbanim cjelinama, u objektima za smještaj pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, skladištima ubojnih sredstava, područjima izvođenja vježbi na vojnim poligonima posebno, na područjima života i rada pripadnika te za potrebe obnove i izgradnje infrastrukture

-	obilježenost miniranih i minski sumnjivih područja održavati u svim fazama rada u planskom razdoblju kao upozorenje i jasnu granicu između sigurne i minirane ili sumnjive površine

-	programima edukacije obuhvatiti pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske koji žive i/ili rade u okruženju vojne lokacije s miniranim i/ili minski sumnjivim područjima

-	pozicionirati i promovirati vojni sustav protuminskog djelovanja kao samostalni podsustav nacionalnog sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.

4.	STRUKTURA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAÐEVINA

U prvom tromjesečju 2026. godine planiran je završetak zadaće razminiranja uključujući i zadaće tehničkog izvida segmenta F na vojnom poligonu „33. Inženjerijske brigade Hrvatske vojske“ u Karlovcu, zatim na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju dodatnim pregledom 15.000 m2 područja Bršljenovca te na radarskoj postaji „Kozjak“ u Splitu pregled, čišćenje i uništavanje zaostalih minskoeksplozivnih sredstava na površini od 10.000 m2. Time bi razminiranje minski sumnjivih površina na svim perspektivnim vojnim lokacijama i/ili građevinama bilo završeno.

5.	FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA

Financijska sredstva za provedbu Plana razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina za 2026. osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. godinu na razdjelu Ministarstva obrane, u iznosu od 150.000,00 eura.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, ___________2026.

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

Međunarodni standardi Ujedinjenih naroda za protuminsko djelovanje (IMAS) definiraju, u kontekstu humanitarnog razminiranja, rezidualni rizik kao „rizik koji ostaje nakon primjene svih razumnih napora za uklanjanje i/ili uništavanje svih opasnosti od mina ili drugih eksplozivnih ostataka rata s određenog područja do određene dubine tla.“